UNEP/OzL.Pro.WG.1/29/4
UNEP/OzL.Pro/WG.1/29/3

	EP
	الأمم المتحدة

	UNEP/OzL.Pro.WG.1/29/3
	

	Distr.: General

8 May 2009
Arabic
Original: English
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	[image: image1.png]



[image: image2.png]




	
	
	

	الفريق العامل المفتوح العضوية للأطراف في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون

الاجتماع التاسع والعشرون
جنيف، 15 - 18 تموز/يوليه 2009
البند 3 (ج) من جدول الأعمال المؤقت*


الموضوعات المتصلة بالقضايا المشمولة في التقرير المرحلي لعام 2009 لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي: تقرير أمانة الصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال عن حالة الاتفاقات المبرمة لتحويل مرافق صنع أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة لدى الأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 (المقرر 20/4)
تقرير اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف عن حالة الاتفاقات المبرمة لتحويل مرافق صنع أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة لدى الأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 وتنفيذ المشاريع الموافق عليها (المقرر 20/4)
مذكرة من الأمانة
تتشرف الأمانة بأن تعمم، في مرفق هذه المذكرة، تقرير اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف عن حالة الاتفاقات المبرمة لتحويل مرافق صنع أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة لدى الأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 وتنفيذ المشاريع الموافق عليها (المقرر 20/4) وذلك لنظر الفريق العامل المفتوح العضوية. ويجري تعميم هذا التقرير بصورته الواردة إلى الأمانة دون تحريره رسمياً.

المرفق
تقرير اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف بشأن حالة الاتفاقات المتعلقة بتحويل مرافق تصنيع أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات في بلدان المادة 5 وتنفيذ المشروعات الموافق عليها (المقرر 20/4)
خلفية

1-
في الاجتماع العشرين للأطراف في بروتوكول مونتريال، طلبت الأطراف تحديدا إلى أمانة الصندوق أن تقدم إلى الفريق العامل المفتوح العضوية في اجتماعه التاسع والعشرين (يوليه/تموز 2009) تقريرا عن حالة الاتفاقات المتعلقة بتحويل مرافق تصنيع أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات وعن تنفيذ المشروعات الموافق عليها في بلدان المادة 5. كما طلبت الأطراف إلى لجنة خبراء التقييم التقني والاقتصادي أن تقدم تقريرا عن التوقيت المحتمل للقيام بالحملة النهائية، على أن تأخذ في اعتبارها، في جملة أمور، مقترحات الإعفاء للاستعمالات الجوهرية المقدمة من الأطراف من بلدان المادة 5 ومن غير المادة 5، وخيارات التخزين الطويل الأجل، والتوزيع، وإدارة الكميات المنتجة من المواد الكلوروفلوروكربونية للأغراض الصيدلية قبل أن تحتاج إليها الأطراف، وخيارات التقليل إلى أقصى حد من احتمال إنتاج المواد الكلوروفلوروكربونية بكميات أكثر أو أقل مما ينبغي في إطار حملة نهائية لهذا الغرض (المقرر 20/4). 

2-
واستجابة للفقرة 2 من المقرر 20/4، أعدت أمانة الصندوق هذه الورقة، وقدمتها إلى اللجنة التنفيذية للنظر فيها في اجتماعها السابع والخمسين (أبريل/نيسان 2009). وفي أثناء إعدادها، طلبت أمانة الصندوق إلى الوكالات المنفذة ذات الصلة أن تقدم تقريرا مرحليا عن حالة تنفيذ مشروعات أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات، بما في ذلك كميات المواد الكلوروفلوروكربونية المستخدمة سنويا في هذه الأجهزة إلى حين يتحقق تحويلها إلى بدائل لا تحتوي على الكلوروفلوروكربون. وأرسِل مشروع نص لهذه الورقة إلى الوكالات المنفذة ذات الصلة لكي تقوم باستعراضها. وتم إدراج التعليقات التي تلقاها أعضاء اللجنة التنفيذية والوكالات المنفذة في النص النهائي.

3-
وبناء عليه، يجري تقديم هذه الورقة إلى الاجتماع التاسع والعشرين للفريق العامل المفتوح العضوية.

المشروعات قيد التنفيذ لإزالة أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات والمعتمدة على الكلوروفلوروكربون

4-
وافقت اللجنة التنفيذية على تمويل تحويل مصانع إنتاج أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات والمعتمدة على الكلوروفلوروكربون إلى بدائل غير محتوية على المواد الكلوروفلوروكربونية في 12 بلدا من بلدان المادة 5. وسينتج عن تنفيذ هذه المشروعات إزالة ما يزيد على 800 1 طن من المواد الكلوروفلوروكربونية مقدرة بأطنان قدرات استنفاد الأوزون. وترد بالجدول 1 أدناه قائمة بجميع المشروعات الجاري تنفيذها حاليا لإزالة أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات والمعتمدة على الكلوروفلوروكربون. ويمكن الاطلاع في المرفق الأول بهذه الورقة على معلومات إضافية بشأن قطاع أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات في هذه البلدان.
الجدول 1. مشروعات الإزالة بغرض تحويل أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات والمعتمدة على الكلوروفلوروكربون إلى التكنولوجيات البديلة التي أقرتها اللجنة التنفيذية

	البلــد
	المشروع
	الوكالة
	الكلوروفلوروكربون (أطنان قدرات استنفاد الأوزون)
	مواعيـــد

	
	
	
	كلوروفلوروكربون-11
	كلوروفلوروكربون-12
	كلوروفلوروكربون-114
	الموافقة
	الإنجـاز

	الأرجنتين
	إزالة استهلاك المواد الكلوروفلوروكربونية في تصنيع أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات التي يستخدم فيها الإيروسول 
	البنك الدولي
	35.5
	82.9
	
	نوفمبر 2008
	يناير 2012

	بنغلاديش
	إزالة استهلاك المواد الكلوروفلوروكربونية في تصنيع أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات التي يستخدم فيها الإيروسول

(بكسيمكو Beximco وسكوير فارماسوتيكل Square Pharmaceutical  وآكميAcme Pharmaceutical)
	يوئنديبي
	21.8
	54.5
	
	يوليه 2007
	يوليه 2011

	الصين
	الخطة القطاعية لإزالة استهلاك الكلوروفلوروكربون في قطاع أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات
	اليونيدو
	48.4
	274.1
	
	نوفمبر 2008
	ديسمبر 2013

	كولومبيا
	إزالة الكلوروفلوروكربون المستخدم في تصنيع أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات
	يوئنديبي
	
	7.4
	
	نوفمبر 2008
	نوفمبر 2011

	كوبا
	إزالة استهلاك المواد الكلوروفلوروكربونية في تصنيع أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات والتي يستخدم فيها الإيروسول


	يوئنديبي
	37.6
	71.5
	
	ديسمبر 2003
	أبريل 2009

	مصر
	إزالة استهلاك المواد الكلوروفلوروكربونية في تصنيع أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات والتي يستخدم فيها الإيروسول


	يونيدو
	4.1
	153.0
	2,4
	نوفمبر 2006
	ديسمبر 2009

	الهند
	خطة إزالة استهلاك المواد الكلوروفلوروكربونية في تصنيع أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات للأغراض الصيدلية
	إيطاليا/يوئنديبي
	215.7
	488.6
	
	نوفمبر 2008
	نوفمبر 2013

	إندونيسيا
	تقديم المساعدة التقنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول إلى أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات الخالية من الكلوروفلوروكربون
	البنك الدولي
	
	16.3
	
	نوفمبر 2008
	ديسمبر 2010

	جمهورية إيران الإسلامية
	إزالة استهلاك المواد الكلوروفلوروكربونية في تصنيع أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات والتي يستخدم فيها الإيروسول
	يونيدو
	28.9
	67.5
	
	يوليه 2007
	سبتمبر 2010

	المكسيك
	إزالة استهلاك المواد الكلوروفلوروكربونية في تصنيع أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات والتي يستخدم فيها الإيروسول
	يونيدو
	25.7
	65.2
	6,1
	نوفمبر 2007
	يناير 2010

	باكستان
	خطة إزالة استخدام المواد الكلوروفلوروكربونية في تصنيع أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات للأغراض الصيدلية
	يوئنديبي
	25.0
	58.8
	
	نوفمبر 2008
	نوفمبر 2011

	أوروغواي
	إزالة استهلاك المواد الكلوروفلوروكربونية في تصنيع أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات والتي يستخدم فيها الإيروسول
	يوئنديبي
	3.0
	7.0
	
	يوليه 2004
	ديسمبر 2009

	المجموع
	 
	
	445.7
	346.8 1
	8.5
	
	


5-
يجري تصنيع أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات والتي تستخدم فيها المواد الكلوروفلوروكربونية(
) في بلدان المادة 5 الثلاثة التالية. وقررت اللجنة التنفيذية أن تلك المشروعات ليست مستحقة للتمويل من الصندوق المتعدد الأطراف:

(أ)
الجزائر: إنتاج 0.5 مليون جهاز في السنة من أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات يستخدم فيها السالبوتامول، ويبلغ استهلاك المواد الكلوروفلوروكربونية فيها 11 طنا من قدرات استنفاد الأوزون؛

(ب)
الجمهورية العربية السورية: إنتاج 1.9 مليون جهاز في السنة من أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات يستخدم فيها السالبوتامول والبيكلوميثاسون والسالميتيرول والفلوتيكاسون والسالميتيرول، ويبلغ استهلاك المواد الكلوروفلوروكربونية فيها 41.3 طنا من قدرات استنفاد الأوزون؛

(ج)
فنزويلا: إنتاج 2.0 مليون جهاز في السنة من أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات يستخدم فيها السالبوتامول والفينوتيرول/إبراتروبيوم والبيكلوميثاسون والبوديسونايد، ويبلغ استهلاك المواد الكلوروفلوروكربونية فيها 43.4 طنا من قدرات استنفاد الأوزون.

الكميات المقدرة لاستخدام الكلوروفلوروكربون في إنتاج أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات بعد عام 2009

6-
ترد في الجدول 2 أدناه كميات المواد الكلوروفلوروكربونية التي تشير التقديرات إلى أن بلدان المادة 5 ستحتاج إليها لإنتاج أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات والتي يستخدم فيها الكلوروفلوروكربون بعد عام 2009. وقد قدمت بلدان المادة 5 المعنية هذه البيانات عن طريق الوكالات التي تساعد في تحويل خطوط التصنيع إلى بدائل لا تستخدم فيها المواد الكلوروفلوروكربونية.

الجدول 2. الكميات المقدرة لاستخدام الكلوروفلوروكربون في إنتاج أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات بعد عام 2009 (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)*
	البلـــــد
	2010
	2011
	2012

	الجزائر
	11.0
	8.0
	0.0

	الأرجنتين
	178.0
	غير متاح
	غير متاح

	بنغلاديش
	156.7
	0.0
	0.0

	الصين
	977.2
	غير متاح
	غير متاح

	كولومبيا
	0.0
	غير متاح
	غير متاح

	كوبا
	0.0
	0.0
	0.0

	مصر
	227.4
	36.6
	0.0

	الهند
	360.0
	غير متاح
	غير متاح

	إندونيسيا
	0.0
	0.0
	0.0

	جمهورية إيران الإسلامية
	105.0
	0.0
	0.0

	المكسيك
	0.0
	0.0
	0.0

	باكستان
	130.0
	غير متاح
	غير متاح

	الجمهورية العربية السورية
	41,0
	25.0
	0.0

	أوروغواي
	0.0
	0.0
	0.0

	فنزويلا
	0.0
	0.0
	0.0

	المجموع
	186.3 2
	
	


*
مزيج من الكلوروفلوروكربون-11 والكلوروفلوروكربون-12 عادة بنسبة 70:30.

7-
من البيانات المقدمة في الجدول 2 أعلاه والمناقشات الإضافية التي أجريت مع الوكالات المنفذة ذات الصلة، يلاحظ أن:

(أ)
استنادا إلى المعلومات التي قدمتها الحكومات ذات الصلة من خلال الوكالات المنفذة، يبلغ إجمالي القيمة المقدرة للمواد الكلوروفلوروكربونية المطلوبة لإنتاج أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات في بلدان المادة 5 في عام 2010 حوالي 190 2 طنا من قدرات استنفاد الأوزون. ولم تبين عدة بلدان مستويات الإعفاء للاستعمالات الجوهرية بعد عام 2010؛

(ب)
لن تطلب حكومات كوبا وإندونيسيا والمكسيك وأوروغواي وفنزويلا إعفاء لاستعمالات جوهرية للمواد الكلوروفلوروكربونية بغرض تصنيع أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات(
)؛

(ج)
لن تطلب حكومة كولومبيا إعفاء للاستعمالات الجوهرية للمواد الكلوروفلوروكربونية بغرض تصنيع أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات لعام 2010. وسيتوقف قرارها في تقديم طلب إعفاء للاستخدامات الجوهرية للعامين 2011 و2012 على حالة تنفيذ المشروع الاستثماري الموافق عليه؛

(د)
أتمت الحكومات التالية إعداد وثائق طلبات الإعفاءات للاستعمالات الجوهرية وتقديمها لكي تنظر فيها لجنة الخيارات التقنية الطبية:

(1)
بنغلاديش بقيمة 156.7 طنا من قدرات استنفاد الأوزون لعام 2010؛

(2)
الصين بقيمة 977.2 طنا من قدرات استنفاد الأوزون لعام 2010. وتشير المعلومات المقدمة في مشروع إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في تصنيع أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات إلى أنه قد تلزم 798.3 1 طنا إضافية من المواد الكلوروفلوروكربونية مقدرة بأطنان قدرات استنفاد الأوزون لإنتاج هذه الأجهزة بين العامين 2011 و2013. وقد أكدت حكومة الصين أن مرفق إنتاج المواد الكلوروفلوروكربونية الذي ينتج هذه المواد حاليا لقطاع أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات من المتوقع أن ينتج الكلوروفلوروكربون بعد عام 2009 لتلبية احتياجات هذا القطاع في الصين وبلدان المادة 5 الأخرى؛

(3)
مصر بقيمة 227.4 طنا و36.6 طنا مقدرة بأطنان استنفاد الأوزون للعامين 2010 و2011، على التوالي؛

(4)
سبق أن قدمت حكومة الهند طلبها الخاص بالإعفاءات للاستعمالات الجوهرية مباشرة إلى لجنة الخيارات التقنية الطبية. وتشير المعلومات الواردة في مشروع تحويل مصانع إنتاج أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات في الهند إلى أنه قد يلزم ما بين 240 و340 طنا من المواد الكلوروفلوروكربونية مقدرة بأطنان قدرات استنفاد الأوزون لإنتاج هذه الأجهزة في العامين 2011 و2012 (ولن تعرف أرقام أكثر دقة إلا بحلول منتصف 2009)؛

(5)
جمهورية إيران الإسلامية بقيمة 105 أطنان من قدرات استنفاد الأوزون لعام 2010؛

(6)
سبق أن قدمت حكومة باكستان طلبها لطلب الإعفاءات للاستعمالات الجوهرية مباشرة إلى لجنة الخيارات التقنية الطبية.

(ﻫ)
لدى إعداد هذه الورقة، كانت حكومة الأرجنتين تعدّ طلبها الخاص بالإعفاءات للاستعمالات الجوهرية بقيمة 178 طنا من قدرات استنفاد الأوزون لعام 2010. وتشير المعلومات الواردة في مشروع تحويل مصانع إنتاج أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات في الأرجنتين إلى أنه قد تلزم 088 1 طنا إضافية من المواد الكلوروفلوروكربونية مقدرة بأطنان قدرات استنفاد الأوزون لإنتاج هذه الأجهزة في الفترة بين 2011 و2015. غير أن الحكومة ستقوم باستعراض هذه الأرقام سنويا في ضوء التقدم المحرز في تحويل خط تصنيع أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات التي تستخدم فيها المواد الكلوروفلوروكربونية؛

(و)
سوف تطلب حكومتا الجزائر والجمهورية العربية السورية إعفاءات للاستعمالات الجوهرية يبلغ مجموعها 85 طنا من المواد الكلوروفلوروكربونية مقدرة بأطنان قدرات استنفاد الأوزون في العامين 2010 و2011.

المرفق الأول

تقريـر موجــز عن مشروعــات الإزالـة المتعلقة بأجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات التي تستخدم فيها المواد الكلوروفلوروكربونية الجـاري تنفيـذها حاليـا في بلـدان المـادة 5(
)
1-
تمت الموافقة على مشروعات تحويل أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات التي تستخدم المواد الكلوروفلوروكربونية إلى مواد دافعة بديلة لا تحتوي على الكلوروفلوروكربون للبلدان الـ12 التالية من بلدان المادة 5: الأرجنتين، وبنغلاديش، والصين، وكولومبيا، وكوبا، ومصر، والهند، وإندونيسيا، وجمهورية إيران الإسلامية، والمكسيك، وباكستان، وأوروغواي. وفيما يلي موجز لهذه المشروعات، استنِد فيه إلى المعلومات الواردة في الوثائق التي تم إعدادها لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية.

الأرجنتيـــن(
)
2-
يجري تصنيع أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات التي تستخدم المواد الكلوروفلوروكربونية في الأرجنتين بواسطة المنشآت التالية: "لابوراتوريو بابلو كاسارا" Laboratorio Pablo Cassará (ملكية محلية بنسبة 100 في المائة)، التي تستهلك قرابة 80 في المائة من المواد الكلوروفلوروكربونية الصالحة للاستخدامات الصيدلية المستوردة لتصنيع أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات في هذا البلد؛ و"ثري إم" 3M، وهي منشأة متعددة الجنسيات تقوم بملء أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات لمجموعة تضم 15 معملا، خمسة منها ملكية وطنية؛ و"دنفر فارما" Denver Farma، وهي معمل محلي (ملكية محلية بنسبة 100 في المائة) كان يملأ أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات عن طريق "ثري إم" ولكنه أنشأ خط إنتاجه الخاص لأجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات التي تستخدم المواد الكلوروفلوروكربونية في عام 2007. ويبين الجدول أدناه مستوى استهلاك الكلوروفلوروكربون المستخدم في تصنيع أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات في الأرجنتين.
	الوصف
	أطنان قدرات استنفاد الأوزون

	
	2005
	2006
	2007

	الاستهلاك للاستخدام المحلي
	135.7
	123.6
	136.4

	التصدير إلى بلدان المادة 5
	51.3
	49.5
	59.5

	مجموع الاستهلاك
	187.0
	173.1
	195.9

	الاستهلاك المستحق للتمويل
	
	
	

	بابلو كاسارا
	83.5
	85.0
	106.4

	دنفر فارما (*)
	2.0
	2.0
	3.1

	فينيكس (*)
	10.9
	10.9
	4.4

	دالاس (*)
	0.1
	0.1
	0.1

	رافو (*)
	2.7
	3.1
	3.6

	رو (*)
	0.7
	0.6
	0.8

	المجموع الفرعي للمنشآت المستحقة للتمويل
	99.9
	101.7
	118.4

	الاستهلاك بواسطة الشركات المتعددة الجنسيات
	
	
	

	ثري إم (**)
	51.2
	49.5
	59.5

	إيفاكس (***)
	35.9
	21.9
	18.0

	المجموع الفرعي للشركات المتعددة الجنسيات
	87.1
	71.4
	77.5


 (*) تملأ أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات عن طريق "ثري إم". أنشأت دنفر فارما خط إنتاجها الخاص لأجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات التي تستخدم المواد الكلوروفلوروكربونية في عام 2007.

(**) فيما عدا استهلاك الكلوروفلوروكربون المستخدم لملأ أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات التي تستخدم المواد الكلوروفلوروكربونية للمنشآت المملوكة محليا.

(***) توقف إنتاج أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات التي تستخدم المواد الكلوروفلوروكربونية خلال عام 2007.

3-
واعتبارا من عام 2007، كانت أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات التي تستخدم المواد الكلوروفلوروكربونية المحتوية على العناصر الفعالة المختلفة السبعة التالية مسجلة وتباع في الأرجنتين: سالبوتامول، وبوديسونايد، وفينوتيرول، وإيبراتروبيوم، وفلوتيكاسون، وفلوتيكاسون/سالميتيرول، وإيبراتروبيوم/ فينوتيرول، وإيبراتروبيوم/سالبوتامول، وسالميتيرول/بيكلوميثاسون.

4-
تتمثل أهداف المشروع فيما يلي: الاستعاضة بالإيسوبوتان عن استخدام المواد الكلوروفلوروكربونية في "لابوراتوريو بابلو كاسارا" لإنتاج أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات التي تستخدم سالبوتامول؛ والاستعاضة بتكنولوجيا الهيدروفلوروالكان عن استخدام المواد الكلوروفلوروكربونية في "لابوراتوريو دنفر فارما" لإنتاج أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات التي تستخدم سالبوتامول وبوديسونايد؛ وتقديم الدعم التقني عن طريق أطراف ثالثة لإعداد تركيبات لأجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات التي يستخدم فيها الهيدروفلوروالكان لأربعة معامل مملوكة محليا تقوم بملء أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات لنفسها؛ وتقديم الدعم لاستراتيجية تحويل أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات (نشر المعلومات، وبرامج التوعية، والندوات وورش العمل الإكلينيكية).

5-
سيجري التوقيع بحلول منتصف أبريل/نيسان 2009 على اتفاقات البدء تنفيذ المشروع بين مصانع إنتاج أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات والبنك الدولي. وسوف تتم إزالة استهلاك المواد الكلوروفلوروكربونية في "لابوراتوريوس بابلو كاسارا" بحلول عام 2014، وفي جميع المصانع المتبقية لإنتاج أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات بحلول عام 2012.

بنغلاديش(
)
6-
تم استحداث وصنع أول جهاز للاستنشاق مزود بمقياس للجرعات يعتمد على المواد الكلوروفلوروكربونية في بنغلاديش في عام 1997، وبلغ إنتاجه 000 507 وحدة. وتلبي المنشآت الإنتاجية الثلاث التالية المملوكة محليا الطلب على أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات في بنغلاديش بصفة رئيسية:

(أ)
"بكسيمكو فارماسوتيكل" Beximco Pharmaceutical: بدأت الشركة في عام 1997 تصنيع أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات التي تستخدم المواد الكلوروفلوروكربونية، وبلغ حجم إنتاجها 000 270 جهاز يستخدم السالبوتامول والسالميتيرول. ولدى الشركة حاليا القدرة على إنتاج 2.4 مليون جهاز استنشاق مزود بمقياس للجرعات في العام بها ما يزيد على عشرة عناصر فعالة مختلفة. ومنذ عام 2002، أنتجت "بكسيمكو" أجهزة الاستنشاق الكلوروفلوروكربونية المزودة بمقياس للجرعات التي يستخدم فيها السالبوتامول لشركة "جلاكسو سميث كلاين" GlaxoSmithKline (أنتج 000 680 جهاز استنشاق في عام 2006)؛ ومنذ عام 2006 لشركة "إسكاييف" (30.000جهاز). وفي عام 2006، استثمرت "بكسيمكو" في استحداث أجهزة استنشاق مزودة بمقياس للجرعات تستخدم السالبوتامول والبيكلوميثاسون وتعمل بالهيدروفلوروالكان، وذلك بالتعاون مع شركة "بيسباك" في المملكة المتحدة؛

(ب)
"سكوير فارماسوتيكل" Square Pharmaceutical: بدأت هذه الشركة تصنيع أجهزة الاستنشاق الكلوروفلوروكربونية المزودة بمقياس للجرعات في عام 1997 بإنتاج 240.000جهاز يستخدم فيها السالبوتامول والبيكلوميثاسون والسالميتيرول، وهي تنتج حاليا أجهزة استنشاق مزودة بمقياس للجرعات بها أكثر من تسعة عناصر فعالة مختلفة. ويستند في تكنولوجيا تركيبة هذه الأجهزة إلى البحوث التي تجري داخل الشركة. وفي عام 2002، بدأت "سكوير" في إنتاج أجهزة استنشاق بالمساحيق الجافة قامت المنشأة بتطويرها. وتصنّع الشركة حاليا أجهزة استنشاق بالمساحيق الجافة لجرعة واحدة (كبسولة) من السالبوتامول ومن السالميتيرول مضافا إليه الفلوتيكاسون؛

(ج)
"أكمي فارماسوتيكل" Acme Pharmaceutical: بدأت هذه الشركة تصنيع أجهزة الاستنشاق الكلوروفلوروكربونية المزودة بمقياس للجرعات في عام 2004 بإنتاج 100.000 جهاز يستخدم فيها السالبوتامول والبيكلوميثاسون والسالميتيـرول. وفي عام 2006، أنتجـت ما مجموعــه 000 250 جهاز استنشاق مزود بمقياس للجرعات بها أربعة عناصر فعالة مختلفة. وفي عام 2006 أيضا، أنتجت "أكمي" 
000 210 جهاز استنشاق بالمساحيق الجافة تستخدم فيها أربعة عناصر فعالة مختلفة (السالبوتامول والسالميتيرول والسالميتيرول مضافا إليه الفلوتيكاسون والبيكلوميثاسون).
7-
ويبين الجدول أدناه مستويات إنتاج أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات التي تستخدم المواد الكلوروفلوروكربونية في بنغلاديش خلال الفترة 2004-2006 حسب العناصر الفعالة المستخدمة:
	العنصر الفعال
	بكسيمكو
	سكوير فارماسوتيكل
	أكمي

	
	2004
	2005
	2006
	2004
	2005
	2006
	2004
	2005
	2006

	سالبوتامول
	437 225 1
	517 167 1
	000 300 1
	000 276
	000 325
	500 388
	082 57
	197 92
	188 181

	سالبوتامول+إيبراتروبيوم
	
	724 30
	000 25
	
	500 52
	000 105
	
	
	

	ليفوسالبوتامول
	
	
	000 20
	
	
	000 15
	
	
	

	بيكلوميثاسون
	128 101
	462 104
	000 95
	000 125
	000 160
	500 199
	463 22
	411 13
	842 20

	سالميتيرول
	590 47
	869 36
	000 40
	500 31
	500 52
	000 21
	233 21
	864 7
	417 15

	سالميتيرول+فلوتيكاسون
	641 41
	930 47
	000 85
	000 10
	000 32
	000 32
	
	575 15
	568 22

	سيكليسونايد
	
	
	000 28
	000 24
	
	000 33
	
	
	

	بوديسونايد
	846 17
	
	
	000 42
	000 43
	500 31
	
	
	

	إيبراتروبيوم
	
	145 6
	
	
	000 33
	500 10
	
	
	

	ترايوتروبيوم
	
	
	000 3
	
	
	
	
	
	

	مجموع أجهزة الاستنشاق

المزودة بمقياس للجرعات
	642 433 1
	647 393 1
	000 596 1
	500 508
	000 698
	000 836
	778 100
	047 129
	015 240

	الكلوروفلوروكربون

(بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)*
	49.5
	44.2
	52.9
	10.3
	14.3
	17.3
	2.5
	3.3
	6.1


*في عام 2006، استخدمت "بكسيمكو" 13,6 طنا و0,6 طنا من الكلوروفلوروكربون مقدرة بأطنان قدرات استنفاد الأوزون لإنتاج أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات لشركتي "جلاكسو سميث كلاين" و"إسكاييف" على التوالي.

8-
لا يزيد عدد أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات المستوردة إلى البلد عن حوالي 900 127 جهاز استنشاق سيريتايد يعمل بالهيدروفلوروالكان و427 26 جهاز استنشاق سيريتايد بالمساحيق الجافة متعدد الجرعات.

9-
تتجاوز نسبة أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات التي تحتوي على السالبوتامول والبيكلوميثاسون والسالبوتامول مضافا إليه الإيبراتروبيوم والسالميتيرول مضافا إليه الفلوتيكاسون 90 في المائة من إجمالي الإنتاج الحالي لأجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات التي تستخدم المواد الكلوروفلوروكربونية في بنغلاديش. لذلك، قررت حكومة بنغلاديش، بالإضافة إلى شركات التصنيع الثلاث ووكالة التنظيم الدوائي وجمعية أمراض الرئة والدوائر الطبية تحويل هذه الأجهزة إلى تكنولوجيا الهيدروفلوروالكان. وتعتزم حكومة بنغلاديش تطبيق استراتيجية انتقالية تشتمل على أنشطة كافية للتوعية بغرض تحسين استخدام أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات وأنظمتها بما يتمشى مع توقيت الإزالة من جانب الصناعة.

10-
يقترح المشروع أن تقدم شركة من طرف ثالث المساعدة التقنية لإعداد تركيبة جزيئات كل عقار معين وقوته، ونقل التكنولوجيا إلى كل من المنشآت الثلاث القائمة بتصنيع أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات. ثم تستعين هذه المنشآت بموظفي كل منها للتكيف مع التكنولوجيا الجديدة بإشراف من الخبير التقني للشركة مقدمة الخدمة. وفي حالة السالبوتامول مضافا إليه الإيبراتروبيوم، لا يوجد حاليا أي جهاز مناسب معتمد للاستنشاق مزود بمقياس للجرعات باستخدام الهيدروفلوروالكان. ومن المتوقع أن يستغرق إعداد التركيبات لأجهزة الاستنشاق المذكورة عاما واحدا على وجه التقريب. وخلال هذه الفترة سوف يلزم التشاور مع الخبراء الذين يملكون التجربة الملائمة لإسداء المشورة للموظفين التقنيين بالشركات فيما يتعلق بالجوانب التقنية لهذا المشروع.

11-
نظرا لعدم توافر تركيبات غير محتوية على الكلوروفلوروكربون لمزائج بروميد الإيبراتروبيوم والترايوتروبيوم والسالميتيرول، لم يُنظر في استخدامها لتطوير أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات. ونوقشت الحاجة إلى هذه المنتجات في المستقبل مع حكومة بنغلاديش وجمعية أمراض الرئة. ونتيجة لذلك، تقرر السماح بتخزين 45.4 طنا من المواد الكلوروفلوروكربونية مقدرة بأطنان قدرات استنفاد الأوزون لمواصلة إنتاج هذه الأجهزة لمدة ثلاث سنوات تبدأ في عام 2010. ومن المتوقع أن تضطلع الصناعة في بنغلاديش بعملية التحويل بمجرد توافر خيارات تحويل صالحة لهذه التركيبات.

12-
تم التوقيع على الوثيقة الخاصة بالمشروع بين المنشآت المستفيدة واليوئنديبي في فبراير/شباط 2009. وتتمثل حالة تنفيذ المشروع على مستوى المنشأة فيما يلي:

(أ)
أكملت بكسيمكو فارماسوتيكل إلى حد كبير تحويل خطوط تصنيعها لأجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات وتقوم حاليا بتصنيع أجهزة تستخدم السالبوتامول والبيكلوميثاسون وتعمل بالهيدروفلوروالكان. وهذان المنتجان متوافران حاليا في الأسواق ويجري إنتاجهما بالتزامن مع أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات المعتمدة على الكلوروفلوروكربون. أما بالنسبة لبقية المواد الفعالة، فمن المتوقع الانتهاء من تركيب وتشغيل خطوط الملء بحلول ديسمبر/كانون الأول 2009. ويجري في الوقت الحالي إعداد تركيبات أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات التي تعمل بالهيدروفلوروالكان ومن المتوقع أن تتاح في السوق المحلية خلال عام 2010. 

(ب)
تقوم "سكوير فارماسوتيكل" حاليا بإعداد تركيبات الهيدروفلوروالكان لأجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات التي يستخدم فيها السالبوتامول والبيكلوميثاسون؛ ومن المتوقع الانتهاء من اختبارات الثبات وتسجيل المنتَج بحلول يوليه/تموز 2010 وعرض المنتجات في السوق المحلية في النصف الثاني من عام 2010 أو أوائل عام 2011. ويجري الانتهاء من تحديد المواصفات التقنية لتركيبات المواد الفعالة الأربع الأخرى وسوف تُطرح لتقديم العروض التنافسية خلال الربع الثاني من عام 2009. ومن المتوقع أن يبدأ طرح هذه الأنواع الأربعة من أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات في السوق المحلية خلال النصف الأول من عام 2011. ويجري حاليا شراء المعدات اللازمة لخطوط الملء الجديدة.

(ج)
تقوم "أكمي فارماسوتيكل" حاليا بالانتهاء من وضع مواصفات المعدات المطلوبة لتصنيع أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات التي تعمل بالهيدروفلوروالكان وتركيبات الأجهزة التي تعمل بالهيدروفلوروالكان وتستخدم فيها ثلاث مواد فعالة مختلفة. ومن المتوقع أن تطرح أجهزة الاستنشاق التي تعمل بالهيدروفلوروالكان المستخدم فيها السالبوتامول والمستخدم فيها البيكلوميثاسون في السوق المحلية قبل نهاية عام 2010 وأجهزة الاستنشاق العاملة بالهيدروفلوروالكان والتي يستخدم فيها سالميتيرول/فلوتيكاسون بحلول منتصف عام 2011.

الصيـن(
)
13-
يوجد في الصين 38 مصنعا لإنتاج أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات، ولها 104 تراخيص بالإنتاج. وقد أبلغ ستة عشر مصنعا إنتاجيا تملك 36 ترخيصا عن إنتاجها في عام 2007(
)، في حين لم يبلغ 18 مصنعا بالإنتاج في ذلك العام. والمصانع الخمسة الباقية مملوكة لشركات متعددة الجنسيات (توقفت إحداها عن الإنتاج في عام 2005).

14-
يمكن إيجاز قطاع أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات في الصين على النحو التالي:

(أ)
زاد استهلاك المواد الكلوروفلوروكربونية لإنتاج أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات من 152.1 طنا من قدرات استنفاد الأوزون في عام 2004 إلى 340.5 طنا من قدرات استنفاد الأوزون في عام 2007؛

(ب)
تقوم سبعة مصانع لإنتاج أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات أيضا بإنتاج إيروسولات للأغراض الصيدلية في الصين(
)؛

(ج)
تقوم ثلاث شركات عبر وطنية(
) على مدى السنوات الثلاث الماضية بإنتاج أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات، على النحو المبين في الجدول أدناه:

	اسم الشركة
	العنصر الفعال
	الكلوروفلوروكربون في 2005 (كجم)
	الكلوروفلوروكربون في 2006 (كجم)
	الكلوروفلوروكربون في 2007 (كجم)

	أسترا زينيكا فارماسوتيكال
	بوديسونايد
	494.0 3
	538.0 4
	

	أسترا زينيكا فارماسوتيكال 
	تيربوتالين
	460.0 7
	665.0 8
	

	بيجين شينغديلايباو فارماسوتيكال
	سالبوتامول
	745.9
	
	730.0

	بيجين شينغديلايباو فارماسوتيكال
	بيكلوميتاسون
	180.3
	
	

	 صيدلية وايفانغ جونغشي
	بيكلوميتاسون
	-
	-
	57.0

	صيدلية وايفانغ جونغشي
	سالبوتامول
	350.0 1
	900.0
	597.0

	صيدلية وايفانغ جونغشي
	سالبوتامول (معلق)
	-
	-
	70.7

	المجموع
	230.2 13
	103.0 14
	454.7 1


(د)
لا يوجد سوى 13 عنصرا فعالا مختلفا في أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات المنتجة حاليا في الصين، على النحو المبين في الجدول أدناه. ومجموع إنتاج أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات المحتوية على بيكلوميثاسون وتيربوتالين وكروموجليكات وسالبوتامول (سواء في شكل محلول أو معلق) وأيسوبرينالين يمثل نسبة 97 في المائة من إجمالي الإنتاج في عام 2007:

	العنصر الفعال
	استهلاك المواد الكلوروفلوروكربونية (كجم)
	٪ الكلوروفلوروكربون*

	
	2005
	2006
	2007
	

	سالميتيرول زينافوات
	
	10.0
	10.0
	0.00٪

	دايميثيكون
	22.2
	70.0
	100.0
	0.03٪

	زيكوانلينج
	30.0
	130.8
	320.0
	0.09٪

	بروميد إيبراتروبيوم 
	-
	27.0
	325.0
	0.10٪

	فيومارات كيتوتيفون
	-
	271.0 1
	271.0 1
	0.37٪

	ريبافيرين
	851.0 1
	395.0 7
	443.0 3
	1.01٪

	بوديسونايد
	273.5 6
	037.0 8
	069.0 4
	1.20٪

	كروموجليكات الصوديوم
	902.0 6
	541.5 7
	591.0 13
	3.99٪

	كبريتات تيربوتالين
	460.0 7
	665.0 8
	612.7 16
	4.88٪

	هيدروكلوريد أيسوبرينالين
	647.2 40
	324,0 47
	452.0 43
	12.76٪

	دايبروبيونات بكلوميتاسون
	796.6 16
	048.0 23
	954.0 59
	17.61٪

	سالبوتامول (محلول)
	905.3 69
	650.0 91
	378.0 85
	25.07٪

	سالبوتامول (معلق)
	793.1 93
	396.2 85
	968,7 111
	32.88٪

	المجموع
	680.9 243
	565.5 280
	494.4 340
	100.0٪


 (*) النسبة المئوية من مجموع استهلاك المواد الكلوروفلوروكربونية في عام 2007.

15-
ولدى إعداد اقتراح المشروع، كان من المتوقع أن يزيد استهلاك المواد الكلوروفلوروكربونية سنويا من 341 طنا من أطنان قدرات استنفاد الأوزون في عام 2007 ليبلغ أقصى مستوى وهو 748.3 طنا من قدرات استنفاد الأوزون في عام 2011، ثم يتناقص سنويا، حتى تتحقق الإزالة الكاملة بحلول عام 2014. وفيما بين العامين 2008 و2014 يبلغ مجموع الاستهلاك التراكمي للكلوروفلوروكربون 332.3 3 طنا من قدرات استنفاد الأوزون(
). ووفقا لاتفاق وقف إنتاج الكلوروفلوروكربون بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية، يمكن إنتاج ما مجموعه 100 1 طنا من المواد الكلوروفلوروكربونية مقدرة بأطنان قدرات استنفاد الأوزون في العامين 2008 و2009(
). وبالنظر إلى أن إعادة تركيبة أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات التي تستخدم البيكلوميثاسون والسالبوتامول وفقا لتكنولوجيا الهيدروفلوروالكان معروفة جيدا، يمكن أن يتوقع في تحويل هذين النوعين من الأجهزة على الأقل في مرحلة مبكرة، بما يمثل أكثر من 75 في المائة من مجموع استهلاك الكلوروفلوروكربون في الصين. وإذا كان الحال كذلك، يمكن إجراء خفض كبير في كمية المواد الكلوروفلوروكربونية التي قد تلزم بدءا من عام 2010. غير أنه لا يمكن في هذه المرحلة اقتراح مزيد من خفض الاحتياجات إلى المواد الكلوروفلوروكربونية بعد الإزالة التي ستجري في عام 2010، بالرغم من أنه سيجري السعي لذلك خلال عملية التنفيذ.

16-
ومنذ الموافقة على هذا المشروع، تم عقد اجتماعات بين وزارة الحماية البيئية والإدارة الحكومية للأغذية والعقاقير واليونيدو لمناقشة طرائق تنفيذه. ويجري إعداد شروط عقد تنفيذ المشروع ومن المتوقع التوقيع عليه بحلول يوليه/تموز 2009. ويوجد لدى الصين خط إنتاج واحد يعمل ومخصص تحديدا لتصنيع المواد الكلوروفلوروكربونية للأغراض الصيدلية. ومن المتوقع أن يستمر تشغيل هذا الخط حتى يكتمل المشروع النهائي لأجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات.

كولومبيــا(
)
17-
"معامل شالفير" Laboratorios Chalver هي المنشأة الوحيدة المملوكة محليا المنتجة لأجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات التي تستخدم المواد الكلوروفلوروكربونية. وقد أنشئ خط إنتاج هذه الأجهزة في عام 2001 وتم تصنيع أول مجموعة منها بحلول نهاية عام 2002. وطورت المنشأة أجهزة الاستنشاق الكلوروفلوروكربونية المزودة بمقياس للجرعات باستخدام سبعة عناصر فعالة مختلفة، على النحو المبين في الجدول التالي:

	العنصر الفعال
	استهلاك الكلوروفلوروكربون (أطنان قدرات استنفاد الأوزون) في (وحدات) أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات

	
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	
	الأجهزة
	كلوروفلوروكربون
	الأجهزة
	كلوروفلوروكربون
	الأجهزة
	كلوروفلوروكربون
	الأجهزة
	كلوروفلوروكربون
	الأجهزة
	كلوروفلوروكربون

	بيكلوميثاسون
	000 63
	1.1
	000 69
	1.2
	000 3
	0.1
	000 9
	0.2
	366 45
	0.8

	إيبراتروبيوم
	0
	-
	000 42
	0.7
	000 78
	1.3
	000 12
	0.2
	819 118
	2.0

	سالبوتامول
	000 144
	2.4
	000 300
	5.0
	0
	-
	000 72
	1.2
	501 239
	4.0

	سالبوتامول/بيكلوميثاسون
	000 6
	0.1
	000 3
	0.1
	000 36
	0.6
	000 15
	0.3
	750 32
	0.5

	سالبوتامول/إيبراتروبيوم
	0
	-
	0
	-
	000 10
	0.2
	000 5
	0.1
	913 8
	0.1

	بوديسونايد
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	-

	فلوتيكاسون
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	-

	المجموع
	000 213
	3.6
	000 414
	6.8
	000 127
	2.1
	000 113
	1.9
	349 445
	7.4


18-
المعهد الوطني لمراقبة الأغذية والأدوية مسؤول عن تسجيل العقاقير الجديدة. وفي مايو/أيار 2004، أجازت لجنة استعراض الأدوية استعمال أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات التي تستخدم المواد الكلوروفلوروكربونية حتى سنة 2010. وفي عام 2008، فرضت وزارة الصحة حظرا على تسجيل الأجهزة الجديدة من هذا القبيل أو تجديد المسجل منها بالفعل، وحددت ديسمبر/كانون الأول 2009 موعدا لتحويل أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات التي تستخدم المواد الكلوروفلوروكربونية فيما عدا العناصر الفعالة التي لا يمكن معها التحويل.

19-
يرمي المشروع إلى مساعدة "معامل شالفير" على تحويل خط تصنيع أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات التي تستخدم المواد الكلوروفلوروكربونية إلى تكنولوجيا الهيدروفلوروالكان بحلول عام 2012، بما في ذلك تطوير أجهزة استنشاق مزودة بمقياس للجرعات يُستخدم فيها الهيدروفلوروالكان لكل من البيكلوميثاسون والإيبراتروبيوم والسالبوتامول والسالبوتامول/بيكلوميثاسون.

20-
يجري حاليا إعداد وثيقة المشروع الذي سيقام بالاشتراك بين "معامل شالفير" واليوئنديبي للبدء في تنفيذه. ومن المتوقع أن يكتمل تركيب المعدات لتصنيع أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات التي تعمل بالهيدروفلوروالكان قبل نهاية عام 2009. وقد بدأت "معامل شالفير" في إعادة تركيبة أجهزة الاستنشاق الكلوروفلوروكربونية المزودة بمقياس للجرعات لكي تعمل بالهيدروفلوروالكان مستخدمة في ذلك المعمل الخاص بها (وستقدم لها المساعدة التقنية من خلال المشروع الموافق عليه لضمان إعادة تركيبة أجهزة الاستنشاق على نحو سليم من الوجهة التقنية). ويُتوقع الانتهاء من اختبارات الثبات وتسجيل أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات التي تعمل بالهيدروفلوروالكان بحلول أوائل عام 2010.

كوبـا(
)
21-
يستهلك "معمل صيدلية خوليو تريغو لوبيث" Laboratorio Farmacéutico Julio Trigo Lópezكلا من الكلوروفلوروكربون-11 والكلوروفلوروكربون-12 في تصنيع أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات المستخدمة للمواد الكلوروفلوروكربونية والمحتوية على السالبوتامول والبيكلوميثاسون. وقررت الشركة الاستمرار في استخدام أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات كنظام لتقديم الدواء. وفيما يتعلق بالسالبوتامول، تعتزم بناء التركيبة على أساس من الهيدروفلوروكربون-134أ وحده، وبالنسبة للبيكلوميثاسون، تعتزم تذويبه في كحول الإيثيل واستعمال الهيدروفلوروكربون-134أ كمادة دافعة. ويتطلب تنفيذ التكنولوجيات المختارة نقل التكنولوجيا من المنشآت الراسخة ذات الخبرة.

22-
تعتزم حكومة كوبا إزالة استخدام المواد الكلوروفلوروكربونية في أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات من خلال تنفيذ الاستراتيجية الانتقالية الوطنية وتحويل الشركة المصنعة لأجهزة الاستنشاق الكلوروفلوروكربونية المزودة بمقياس للجرعات إلى أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات التي تستخدم الهيدروفلوروكربون-134أ. وعندما يكتمل المشروع، سوف تحظر حكومة كوبا استخدام المواد الكلوروفلوروكربونية في جميع منتجات الإيروسول، بما فيها أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات.

23-
وقد تم حاليا بنجاح تركيب خط تصنيع الهيدروفلوروالكان. وكان من الضروري إكمال الأعمال الهندسية الرئيسية (بتمويل من حكومة كوبا) لكي يتم تعديل المصنع وفقا للشروط المطلوبة في إنتاج أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات التي تعمل بالهيدروفلوروالكان. وتم تصنيع أول مجموعة صناعية من أحد هذه الأجهزة بالمعدات الجديدة. والمناقشات التقنية مستمرة مع موردي المعدات لصقل بعض عناصر خط التصنيع. ومن المتوقع إكمال العمل خلال شهر أبريل/نيسان 2009.

24-
ويجري إعداد تركيبتي السالبوتامول والفلوتيكاسون اللتين تعملان بالهيدروفلوروالكان بمساعدة من شركة خارجية متخصصة في إعداد المنتجات الصيدلية. وقد تم الانتهاء من إعداد كلا التركيبتين ومن إجراء اختبارات الثبات. وتم الإنتاج الصناعي للهيدروفلوروالكان-سالبوتامول (الذي يمثل نسبة 80 في المائة من إنتاج أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات في هذا البلد) باستخدام المعدات الجديدة: ويُتوقع الحصول على نتائج الاختبارات التحليلية قريبا. أما الإنتاج الصناعي للهيدروفلوروالكان-الفلوتيكاسون فمن المتوقع إكماله بحلول مايو/أيار 2009، وعندئذ يمكن اعتبار أن التحويل إلى أجهزة الاستنشاق غير الكلوروفلوروكربونية المزودة بمقياس للجرعات قد اكتمل.

مصـر(
)
25-
بدأ إنتاج أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات في مصر في عام 1984. وهناك شركتان محليتان رئيسيتان لتصنيع هذه الأجهزة التي تعتمد على المواد الكلوروفلوروكربونية: الشركة العربية للأدوية (أدكو) والشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (أيبيكو). وبالإضافة إلى ذلك، يقدم عدد من الشركات المتعددة الجنسيات عدة أدوية للربو وانسداد الرئة المزمن، بما فيها أجهزة استنشاق السالبوتامول المعتمد على الكلوروفلوروكربون المزودة بمقياس للجرعات، وأجهزة الاستنشاق ذات مقياس الجرعات وأجهزة استنشاق المساحيق الجافة لكل من السالبوتامول والفلوتيكاسون المعتمدين على الهيدروفلوروكربون-134أ، وأجهزة استنشاق المساحيق الجافة التي يستخدم فيها البوديسونايد.

26-
وفي عام 1991، بدأت أدكو في تصنيع نوعين من أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات تستخدم فيهما المواد الكلوروفلوروكربونية بترخيص من شركة Chiesi Farmaceutici. وما زالت هذه الأجهزة تصنع حاليا تحت نفس الاسم التجاري رغم أنه لم يعد ينطبق عليها أي ترخيص أو قيد تجاري. واستحدثت أدكو أيضا أجهزة الاستنشاق ذات العلامة التجارية الخاصة بها لكل من السالبوتامول؛ والسالبوتامول مع البيكلوميثاسون (تنتج من عنصرين فعالين مستقلين)؛ والبيكلوميثاسون؛ والسالميتيرول منذ عام 2002. وبين العامين 1991 و1999، ارتفع إنتاج أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات من حوالي 000 294 جهاز إلى 2,1 مليون جهاز. وفي عام 1999، بدأت الشركة في تصدير هذه الأجهزة إلى بلدان المادة 5 الأخرى (نحو 000 590 جهاز). ومنذ ذلك الحين وإنتاج أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات يزيد باستمرار، حتى بلغ 6,6 ملايين جهاز في عام 2005. ويبلغ مجموع الاستهلاك الحالي للمواد الكلوروفلوروكربونية المستخدمة في إنتاج هذه الأجهزة ما يعادل 145,9 طنا من قدرات استنفاد الأوزون.

27-
بدأت أيبيكو في إنتاج أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات التي تستخدم المواد الكلوروفلوروكربونية في عام 1984 بتصريح من "ثري إم رايكر" 3M Riker (التي ما زالت صاحبة ترخيص إنتاج سالبوتامول "إيرولين" في مصر). وبين عامي 1995 و2005، زاد إنتاج أجهزة استنشاق السالبوتامول الكلوروفلوروكربونية المزودة بمقياس للجرعات من 000 600 إلى 1.05 مليون وحدة. ويبلغ مجموع استهلاك المواد الكلوروفلوروكربونية المستخدمة لإنتاج أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات حاليا 17.2 طنا من قدرات استنفاد الأوزون.

28-
ويبين الجدول التالي مستويات استهلاك المواد الكلوروفلوروكربونية وإنتاج أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات خلال الفترة 2003-2005 في هذين المصنعين.

	السنــــة
	أطنان قدرات استنفاد الأوزون
	وحدات أجهزة الاستنشاق

	
	كلوروفلوروكربون-11
	كلوروفلوروكربون-12
	كلوروفلوروكربون-114
	إجمالي الكلوروفلوروكربون
	

	أدكـــو

	2003
	37.4
	100.6
	
	138.0
	367 831 4

	2004
	43.2
	107.7
	
	150.9
	894 028 6

	2005
	42.5
	106.1
	
	148.6
	000 600 6

	أيبيـــكو

	2003
	2.0
	10.8
	1.9
	14.7
	000 800

	2004
	2.5
	13.6
	2.4
	18.4
	000 000 1

	2005
	2.5
	13.6
	2.4
	18.4
	000 000 1

	المجمــوع

	2003
	39.4
	111.4
	1.9
	152.7
	367.0 631 5

	2004
	45.7
	121.3
	2.4
	169.3
	894.0 028 7

	2005
	45.0
	119.7
	2.4
	167.0
	000.0 600 7


29-
قررت الشركتان تحويل إنتاجهما من أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات التي تستخدم المواد الكلوروفلوروكربونية إلى تكنولوجيا الهيدروفلوروكربون-134أ، الأمر الذي سيتطلب نقل التكنولوجيا من إحدى المؤسسات ذات الخبرة. وأعدت حكومة مصر استراتيجية وطنية لإزالة أجهزة الاستنشاق الكلوروفلوروكربونية المزودة بمقياس للجرعات، ترمي إلى الوفاء بجدول زمني ومعايير متفق عليها من جميع الأطراف المعنية. وتقوم هذه الاستراتيجية على إيلاء الأولوية الرئيسية لصحة المرضى، وعلى ضمان عدم توقف الحصول على العلاج الملائم، وعلى إعداد وتنفيذ برنامج تثقيفي بمشاركة من الجهات الرئيسية المعنية.

30-
تم التعاقد على توفير معدات التصنيع المطلوبة للمنشأتين. وصودفت صعوبات كبيرة في تحديد مقدمي التكنولوجيا لتركيبة أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات التي تعمل بالهيدروفلوروأركان وصنعها. وأكملت عملية تقديم العطاءات الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني 2008،. غير أنه نظرا لعدم تلقي أي عروض بعد مضي عامين، وجهت الدعوة إلى مصنّعي صمامات أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات للمشاركة في تقديم العطاءات لتوريد التكنولوجيا. وبناء على ذلك وقع الاختيار على إحدى الشركات. ويجري حاليا إنتاج معدات التصنيع اللازمة لكلتا المنشأتين ومن المتوقع تركيبها بحلول سبتمبر/أيلول 2009. وسيبدأ صنع جهاز الاستنشاق المعتمد على الهيدروفلورواركان-سالبوتامول (إجراء اختبارات الثبات للمجموعة التجريبية على مدى 6 أشهر) خلال النصف الأول من عام 2009. وسيبدأ إنتاج المجموعات التجارية (ثلاث مجموعات) من أجهزة الاستنشاق التي تعمل بالهيدروفلورواركان بمجرد تركيب المعدات. ومن المتوقع الحصول على الإقرار النهائي لأجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات المعتمدة على الهيدروفلورواركان-سالبوتامول وتسجيلها قبل نهاية عام 2010، وخلال الربع الأول من عام 2011 لأجهزة الاستنشاق الأخرى المعتمدة على الهيدروفلورواركان. وسيستمر تشغيل المعدات وقدرات التصنيع الخاصة بأجهزة الاستنشاق الكلوروفلوروكربونية المزودة بمقياس للجرعات حتى منتصف عام 2011، عندما يتم تسجيل الأنواع الأربعة من أجهزة الاستنشاق المعتمدة على الهيدروفلورواركان.
الهنـد(
)
31-
يوجد في الهند حاليا خمسة مصانع لإنتاج أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات. وثلاثة منها تنتج كلاً من أجهزة الاستنشاق الكلوروفلوروكربونية المزودة بمقياس للجرعات والأجهزة العاملة بالهيدروفلوروالكان. ويبين الجدول التالي مستويات الإنتاج الإجمالية لأجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات في الهند في الفترة 2003-2007:

	الجهة المصنّعة
	إجمالي الإنتاج (ملايين أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات)

	
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	أجهزة الاستنشاق الكلوروفلوروكربونية المزودة بمقياس للجرعات
	
	
	
	
	

	كاديلا هيلثكير المحدودة
	0.15
	0.30
	0.42
	0.69
	0.71

	سيبلا المحدودة
	26.27
	33.04
	28.18
	35.44
	27.39

	جلاكسو سميث كلاين فارماسوتيكلز المحدودة
	1.15
	0.94
	1.21
	0.79
	0.94

	ميداس-كير فارماسوتيكلز المحدودة
	0.97
	1.02
	1.65
	1.85
	1.76

	صن فارماسوتيكل إندستريز المحدودة
	0.29
	0.39
	0.31
	0.39
	0.39

	المجموع الفرعي لأجهزة الاستنشاق الكلوروفلوروكربونية المزودة بمقياس للجرعات 
	28.83
	35.69
	31.77
	39.16
	31.19

	أجهزة الاستنشاق العاملة بالهيدروفلوروالكان المزودة بمقياس للجرعات
	
	
	
	
	

	سيبلا المحدودة
	0.47
	1.21
	4.03
	11.01
	24.06

	ميداس-كير فارماسوتيكلز المحدودة
	0.00
	0.024
	0.035
	0.15
	0.26

	صن فارماسوتيكال إندستريز المحدودة
	0.00
	0.00
	0.00
	0.029
	0.00

	المجموع الفرعي لأجهزة الاستنشاق العاملة بالهيدروفلوروالكان المزودة بمقياس للجرعات
	0.47
	1.23
	4.06
	11.19
	24.32

	المجموع الكلي
	29.30
	36.92
	35.84
	50.35
	55.51


32-
زاد مستوى استهلاك المواد الكلوروفلوروكربونية لتصنيع أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات من 578.9 طنا من قدرات استنفاد الأوزون في عام 2003 إلى 763.6 طنا من قدرات استنفاد الأوزون في عام 2006. وفي عام 2007، تقلص استهلاك الكلوروفلوروكربون ليصل إلى ما يعادل 608.1 أطنان من قدرات استنفاد الأوزون، على النحو المبين في الجدول التالي:

	الجهة المصنعة
	استهلاك الكلوروفلوروكربون (أطنان قدرات استنفاد الأوزون)

	
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	كاديلا
	2.9
	5.9
	7.5
	11.6
	8.5

	سيبلا
	526.6
	687.6
	670.9
	698.2
	537.7

	جي إس كي
	24.6
	20.1
	25.9
	16.9
	20.1

	ميداس-كير
	18.8
	21.3
	29.8
	29.0
	34.0

	صن فارما
	6.0
	7.9
	6.3
	7.9
	7.8

	المجموع
	578.9
	742.8
	740.4
	763.6
	608.1


33-
ويرد في الجدول التالي توقعات الطلب على المواد الكلوروفلوروكربونية والهيدروفلوروالكان لأغراض صنع أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات في الهند في الفترة 2008-2013:

	المادة الدافعة
	استهلاك المواد الكلوروفلوروكربونية والهيدروفلوروالكان (أطنان مترية)*

	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	الكلوروفلوروكربون
	604
	484
	338
	203
	71
	0

	الهيدروفلوروالكان
	566
	760
	983
	205 1
	405 1
	556 1

	المجموع
	170 1
	244 1
	1,322
	408 1
	476 1
	556 1


 (*) استنادا إلى معدلات النمو خلال السنوات الخمس الماضية، مع افتراض تقديم المساعدة التقنية والمالية للانتقال من تكنولوجيا الكلوروفلوروكربون إلى تكنولوجيا الهيدروفلوروالكان، التي بدونها سوف يقتضي الأمر ثلاث سنوات إضافية للانتهاء من إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية.

34-
في عام 2003، كانت أجهزة الاستنشاق الكلوروفلوروكربونية المزودة بمقياس للجرعات في الهند تصنّع باستخدام ثلاثة عشر عنصرا فعالا مختلفا، على النحو المبين في الجدول أدناه. وتم إعداد تركيبات متعددة القوة للعديد من هذه الأجهزة.

	العنصـــر
	أجهزة الاستنشاق الكلوروفلوروكربونية المزودة بمقياس للجرعات التي تنتجها المنشأة

	
	كاديلا
	سيبلا
	جي إس كي
	ميداس-كيــر
	صن فارما
	مجموع الأجهزة
	٪ الأجهزة

	سالبوتامول
	010 30
	000 905 16
	505 044 1
	800 611
	600 56
	915 647 18
	64.6٪

	بيكلوميثاسون
	
	000 663 4
	475 107
	900 117
	
	375 888 4
	16.9٪

	بيكلوميثاسون/سالبوتامول
	
	000 925 1
	
	400 27
	
	400 952 1
	6.8٪

	سالميتيرول/فلوتيكاسون
	
	000 778
	
	000 10
	771 163
	771 951
	3.3٪

	إيبراتروبيوم
	070 20
	000 786
	
	000 43
	
	070 849
	2.9٪

	بوديسونايد
	010 10
	000 300
	
	200 15
	738 51
	948 376
	1.3٪

	إيبراتروبيوم/سالبوتامول
	070 20
	000 293
	
	200 61
	
	270 374
	1.3٪

	بوديسونايد/فورموتيرول
	293 69
	000 191
	
	900 75
	379 27
	572 363
	1.3٪

	سالميتيرول
	
	000 154
	
	
	
	000 154
	0.5٪

	فلوتيكاسون
	
	000 134
	
	
	
	000 134
	0.5٪

	كروموجليكيت
	
	000 66
	
	
	
	000 66
	0.2٪

	تيوتروبيوم
	
	000 45
	
	
	
	000 45
	0.2٪

	فورموتيرول
	910 1
	000 31
	
	700 11
	
	610 44
	0.2٪

	مجموع أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات
	363 151
	000 271 26
	980 151 1
	100 974
	488 299
	931 847 28
	100.0٪


35-
وفيما يتعلق بالبيانات الواردة في الجدول السابق والمعلومات المقدمة في مشروع أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات، يلاحظ ما يلي:

(أ)
في عام 2003، كانت نسبة 82 في المائة تقريبا من جميع أجهزة الاستنشاق الكلوروفلوروكربونية تحتوي على السالبوتامول (64.6 في المائة) أو البيكلوميثاسون (16.9 في المائة). وكانت نسبة 10 بالمائة أخرى تحتوي على مزيج من البيكلوميثاسون/سالبوتامول أو سالميتيرول/فلوتيكاسون؛

(ب)
وتصنع إحدى الشركات، وهي سيبلا، أكثر من 91 في المائة من مجموع أجهزة الاستنشاق الكلوروفلوروكربونية المزودة بمقياس للجرعات المصنّعة في الهند؛
(ج)
أما شركة جي. إس. كي.، وهي ثاني أكبر جهة لتصنيع أجهزة الاستنشاق الكلوروفلوروكربونية المزودة بمقياس للجرعات، وتصنع 4 في المائة من مجموع الإنتاج، فمملوكة جزئيا لشركة أجنبية (50.67 في المائة) في بلد من غير بلدان المادة 5.
36-
يقدر أن التحول إلى تكنولوجيا الهيدروفلوروالكان سوف يتم في شهر ديسمبر/كانون الثاني 2013، أي بعد أربع سنوات من الموعد الإلزامي للإزالة الكاملة للمواد الكلوروفلوروكربونية. ولا تتوافر مخزونات من الكلوروفلوروكربون لدى مصنعي أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات لتغطية الاحتياجات خلال الفترة الانتقالية. وقد أطلعت الحكومة المستفيدين بشكل كامل على عملية تحديد الاستخدامات الضرورية. وبناء عليه، ستتمكن حكومة الهند، بمساعدة من الوكالات المنفذة ومنتجي أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات، من طلب الإعفاء للاستعمالات الجوهرية بحلول يناير/كانون الثاني 2009.
37-
من المتوقع أن يتم التوقيع في أبريل/نيسان 2009 على وثيقة المشروع المشترك بين مصانع إنتاج أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات واليوئنديبي. وفيما يلي بيان حالة تنفيذ المشروع على مستوى المنشآت:

(أ)
تتوقع شركة " كاديلا هيلثكير" أن تحقق التحويل إلى أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات التي تعتمد على الهيدروفلورواركان في غضون فترة تتراوح بين 24 و26 شهرا. وسيجري إعداد المنتج داخل الشركة. كما يُنتظر وضع مواصفات المعدات اللازمة لخط التصنيع في صيغتها النهائية قبل منتصف عام 2009، ويُعتزم التركيب وتشغيل المعدات في الربع الأول من عام 2011. ويُتوقع طرح أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات التي تعتمد على الهيدروفلورواركان في السوق المحلية خلال عام 2012؛

(ب)
أعدت سيبلا بالفعل داخل منشآتها أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات التي تعتمد على الهيدروفلورواركان ويستخدم فيها 15 منتَجا مختلفا. ونظرا إلى أن هذه المنشأة تصدر جزءا من إنتاجها إلى بلدان عاملة بموجب المادة 5 وبلدان غير عاملة بموجب هذه المادة، من الضروري إعداد جميع الأجهزة في امتثال لمتطلبات الهيئات التنظيمية العديدة. ومن المتوقع أن يستغرق التحويل الكامل إلى أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات التي تعتمد على الهيدروفلورواركان ما بين 25 و27 شهرا. ويُعتزم وضع مواصفات المعدات في صورتها النهائية بحلول منتصف عام 2009؛ على أن يجري التركيب والتشغيل خلال الربع الأول من عام 2011؛ وأن تُطرح جميع أنواع أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات التي تعتمد على الهيدروفلورواركان في السوق المحلية خلال عام 2012؛

(ج)
أما شركة "جي. إس. كي." فقد استحدثت بالفعل من خلال شركتها الأم أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات التي تعتمد على الهيدروفلورواركان والمحتوية على السالبوتامول والأجهزة المحتوية على البيكلوميثاسون. ويلزم تركيب معدات الملء المناسبة للتركيبات المعتمدة على الهيدروفلورواركان والحصول على الموافقة المؤسسية على أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات التي تعتمد على الهيدروفلورواركان المصنعة محليا. ومن المتوقع أن يتم تركيب المعدات الجديدة قبل الربع الأخير من عام 2011 وطرح أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات التي تعتمد على الهيدروفلورواركان المصنعة محليا في السوق المحلية خلال عام 2012؛

(د)
قامت شركة " ميداس-كير فارماسوتيكلز" بأنشطة تحضيرية واسعة النطاق للتحويل إلى التكنولوجيا المعتمدة على الهيدروفلورواركان. وتتوقع هذه المنشأة أن يستغرق التحويل الكامل إلى أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات التي تعتمد على الهيدروفلورواركان ما بين 22 و25 شهرا. وسيجري إعداد المنتَج داخل الشركة. ومن المتوقع وضع مواصفات المعدات في صورتها النهائية بحلول منتصف عام 2009، على أن يجري التركيب والتشغيل بحلول أوائل عام 2011. ويُنتظر أن تُطرح المنتجات الجديدة التي تعتمد على الهيدروفلورواركان في السوق المحلية خلال عام 2012؛ 

(ﻫ)
تتوقع "صن فارما" أن يستغرق التحول الكامل إلى التركيبات المعتمدة على الهيدروفلورواركان ما بين 24 و26 شهرا. وسيجري الاضطلاع بإعداد المنتَج داخل الشركة. ومن المتوقع وضع مواصفات المعدات في صورتها النهائية بحلول منتصف عام 2009، على أن يجري التركيب والتشغيل بحلول أوائل عام 2011. ويُنتظر أن تُطرح أجهزة الاستنشاق الجديدة المزودة بمقياس للجرعات التي تعتمد على الهيدروفلورواركان في السوق المحلية خلال عام 2012.

إندونيسيـا(
)
38-
استخدمت المواد الكلوروفلوروكربونية لتصنيع أجهزة الاستنشاق بالجرعة المقننة ومنتجات الأيروسولات الصيدلية الأخرى من جانب العديد من المؤسسات الوطنية ("أوتسوكا"، و"دايا فاريا"، و"كونيميكس") والمتعددة الجنسيات ("أسترا زينيكا"، و"بورينغر إنغلهايم"، و"جلاكسو سميث كلاين"). وفي سنة 2005، توقفت شركة "كونيميكس" عن إنتاج أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات بسبب ندرة المواد الكلوروفلوروكربونية من الدرجة الصيدلية في السوق المحلي، ولارتفاع التكاليف المرتبطة بالتحول إلى مادة دافعة لا تحتوي على الكلوروفلوروكربون.

39-
من بين المؤسسات المتعددة الجنسيات الأربع التي تزود إندونيسيا حاليا بأجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات تقوم شركة واحدة هي شركة "بيتي بورينغر إنغلهايم إندونيسيا" (بورينغر) بتصنيع أجهزة الاستنشاق الكلوروفلوروكربونية المزودة بمقياس للجرعات محليا. وترد في الجدول أدناه مستويات إنتاج أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات التي تحتوي على الكلوروفلوروكربون للفترة 2006 – 2009 بحسب العنصر الفعال. وقررت شركة "بورينغر" التوقف نهائيا عن إنتاج أجهزة الاستنشاق الكلوروفلوروكربونية المزودة بمقياس للجرعات بحلول نهاية 2009. ويوجد مخزون كافٍِ من المواد الكلوروفلوروكربونية الصالحة للاستخدامات الصيدلية لتصنيع أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات في العامين 2009 و2010. ولذلك، لن تطلب حكومة إندونيسيا أي إعفاء للاستعمالات الجوهرية للمواد الكلوروفلوروكربونية لأغراض تصنيع أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات.

	العنصر الفعال
	أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات التي تحتوي على الكلوروفلوروكربون (وحدات)

	
	2006
	2007
	2008
	2009

	ميتابروتيرينول
	661 81
	709 170
	500 108
	500 94

	إيبراتروبيوم
	366 21
	687 21
	500 37
	-

	إيبراتروبيوم/فينوتيرول
	758 10
	731 10
	500 22
	250 11

	فينوتيرول (بقوتين مختلفتين)
	044 208
	391 214
	250 491
	500 112

	إيبراتروبيوم/ألبوتيرول
	511 49
	377 47
	000 91
	500 73

	بوديسوداين (بأربع قوى مختلفة)
	716 23
	630 127
	000 198
	800 150

	المجموع
	056 395
	525 592
	750 948
	550 442

	استهلاك الكلوروفلوروكربون (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)
	8.9
	11.5
	14.9
	9.3


جمهورية إيران الإسلامية(
)
40-
يستورد البلد نحو مليونين من أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات و000 85 جهاز لاستنشاق المساحيق الجافة سنويا من خلال شركات متعددة الجنسيات. ويعتمد نحو 10 في المائة من أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات المستوردة على الهيدروفلوروالكان. و"شركة مختبرات سينا دارو" هي الشركة الوحيدة ذات الملكية المحلية لتصنيع أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات في جمهورية إيران الإسلامية. ويشمل الإنتاج الحالي أجهزة للاستنشاق مزودة بمقياس للجرعات تعمل بسالبوتامول، وبيكلوميثاسون، وسالميتيرول، وكرومولين. وقدمت التكنولوجيا اللازمة لإنتاج سالبوتامول من شركة "نورتون–واترفورد المحدودة" (أيرلندا). وقامت الشركة بتطوير ووضع تركيبة أجهزة الاستنشاق الكلوروفلوروكربونية الثلاثة الأخرى المزودة بمقياس للجرعات. وترد في الجدول أدناه مستويات إنتاج هذه الأجهزة: 

	العنصر الفعال
	2003
	2004
	2005
	2006

	
	وحدات الاستنشاق

 بالجرعات المقننة
	أطنان

الكلوروفلوروكربون
	وحدات الاستنشاق

 بالجرعات المقننة
	أطنان

الكلوروفلوروكربون
	وحدات الاستنشاق

 بالجرعات المقننة
	أطنان

الكلوروفلوروكربون
	وحدات الاستنشاق

 بالجرعات المقننة
	أطنان

الكلوروفلوروكربون

	سالبوتامول
	660 175 3
	66,34
	762 600 3
	75,40
	758 664 2
	55,82
	304 299 4
	89.91

	بيكلوميثاسون
	844 2
	0,06
	920 2
	0,06
	033 267
	5,59
	
	

	كرومولين
	
	
	
	
	353 5
	0,11
	450 95
	2.00

	سالميتيرول
	
	
	706 1
	0,04
	131 99
	2,08
	966 214
	4.50

	المجموع 
	504 178 3
	66,40
	388 605 3
	75,50
	275 036 3
	63,60
	720 609 4
	96.40


41-
وقد قررت الشركة تحويل ثلاثة من أجهزة الاستنشاق الكلوروفلوروكربونية المزودة بمقياس للجرعات التي تنتجها (سالبوتامول، وبيكلوميثازون، وسالميتيرول) إلى تكنولوجيا تعتمد على الهيدروفلوروكربون-134أ. وسوف يحتاج هذا إلى نقل تكنولوجيا من مؤسسة تملك الخبرة في هذا الصدد. ولن يتم تحويل أجهزة الاستنشاق الكلوروفلوروكربونية التي تعمل بالكروموجليكيت إلى أجهزة تعمل بالهيدروفلوروالكان في إطار هذا المشروع.

42-
منذ الموافقة على مشروع تحويل أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات، تم منح عقود لإعداد التركيبات للأجهزة التي تعمل بالهيدروفلورواركان ولمعدات التصنيع الجديدة. ومن المتوقع تركيب المعدات قبل نهاية سبتمبر/أيلول 2009، مع الموافقة على أجهزة الاستنشاق المحتوية على السالبوتامول والهيدروفلورواركان قبل نهاية عام 2010، وبقية أجهزة الاستنشاق المجهزة بمقياس للجرعات خلال الربع الأول من عام 2011. وسيتم الإبقاء على المعدات وقدرات التصنيع الخاصة بالمواد الكلوروفلوروكربونية في "سينا دارو" حتى توافق السلطات المختصة على أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات التي تعتمد على الهيدروفلورواركان.

المكسيـك(
)
43-
تقوم شركة "معامل سالوس" Laboratorios Salus بإنتاج أجهزة الاستنشاق الكلوروفلوروكربونية المزودة بمقياس للجرعات في المكسيك منذ 1999، وهي تشمل العناصر الفعالة الثلاثة الآتية: سالبوتامول، وبيكلوميثاسون، وكروموجليكيت. ويمثل إنتاج أجهزة استنشاق السالبوتامول والبيكلوميثاسون المزودة بمقياس للجرعات نسبة 99 في المائة من الانتاج الإجمالي لهذه الأجهزة في تلك المنشأة. ويخصص حوالي 70 في المائة من أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات التي تنتجها تلك الشركة لنظام الصحة الاجتماعية في المكسيك وغيره من الخدمات الصحية الطبية التي تقدمها الحكومة. أما نسبة الـ30 في المائة من الإنتاج المتبقية فهي للسوق المحلي. ويبين الجدول التالي مستويات الإنتاج لأجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات المذكورة:

	العنصر الفعال
	2004
	2005
	2006

	
	وحدات الاستنشاق

بالجرعات المقننة
	أطنان

الكلوروفلوروكربون
	وحدات الاستنشاق

بالجرعات المقننة
	أطنان

الكلوروفلوروكربون
	وحدات الاستنشاق

بالجرعات المقننة
	أطنان

الكلوروفلوروكربون

	سالبوتامول
	347 746 1
	40.35
	750 136 2
	37.34
	704 902 2
	58.60

	بيكلوميثاسون
	005 655
	15.13
	527 542
	9.48
	246 575
	11.61

	كروموجليكيت
	909 73
	1.71
	736 38
	0.68
	664 34
	0.70

	المجموع
	261 475 2
	57.19
	013 718 2
	47.50
	614 512 3
	70.91


44-
تنتج أجهزة الاستنشاق الكلوروفلوروكربونية المزودة بمقياس للجرعات والمحتوية على إيباتروبيوم أيضا في المكسيك، وتنتجها شركة عبر وطنية. وفي 2006 استعملت تلك الشركة حوالي 26 طنا من المواد الكلوروفلوروكربونية. وفي يونيه/حزيران 2004، أدخلت تلك الشركة جهاز الاستنشاق بالمسحوق الجاف تيوتروبيوم لإحداث تحسينات كبيرة ومستمرة في وظائف الرئة للمرضى الذين يعانون من الانسداد الرئوي المزمن. وتستورد كذلك في المكسيك أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات الخالية من الكلوروفلوروكربون على يد ثلاث شركات متعددة الجنسيات، وتحتوي تلك الأجهزة على العناصر الفعالة الآتية: كروموجليكيت، وبوديسونايد، وبيكلوميثاسون، وفلوتيكاسون، وسالبوتامول، ومزيج سالبوتامول/بيكلوميثاسون، وسالميتيرول. وفي 2006، استوردت تلك الشركات أكثر من 2,4 مليون جهاز من أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات الخالية من الكلوروفلوروكربون.

45-
أكملت عملية تقديم العطاءات لاختيار مورد للتكنولوجيا اللازمة لإعداد أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات التي تعمل بالهيدروفلوروالكان وتحتوي ثلاثة عناصر فعالة مختلفة في نوفمبر/تشرين الثاني 2008. غير أنه نظرا لعدم تلقي أي عروض بعد انقضاء عام، فقد وُجهت الدعوة إلى جهات تصنيع صمامات أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات لكي تتقدم بعطاءات لتوفير التكنولوجيا اللازمة. وبناء عليه، وقع الاختيار على إحدى الشركات. ومن المتوقع تركيب آلات الملء الجديدة بحلول سبتمبر/أيلول 2009. وسيبدأ إنتاج المجموعات التجارية (ثلاث مجموعات) من أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات المحتوية على السالبوتامول والهيدروفلورواركان بعد الانتهاء من تركيب المعدات الجديدة. وفي حالة نجاح التحويل إلى أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات المحتوية على السالبوتامول والهيدروفلورواركان، يمكن إكمال إعداد وعمل التركيبة للجهازين الآخرين المزودين بمقياس للجرعات بحلول نهاية 2010. ومن المتوقع أن يجري تسجيل الأجهزة الثلاثة المعتمدة على الهيدروفلورواركان خلال النصف الأول من عام 2011. وتعتزم حكومة المكسيك أن تختزن المواد الكلوروفلوروكربونية من الدرجة الصيدلية المتوافرة بالفعل لكي تستعملها المنشأة خلال عملية التحول. وستعمل معدات التصنيع المطلوبة لإنتاج أجهزة الاستنشاق الكلوروفلوروكربونية المزودة بمقياس للجرعات حتى منتصف عام 2011، حين يتعين تسجيل الأنواع الأربعة من أجهزة الاستنشاق المعتمدة على الهيدروفلورواركان جميعا.

باكستـان(
)
46-
بدأت صناعة أجهزة الاستنشاق الكلوروفلوروكربونية المزودة بمقياس للجرعات في باكستان في عام 1981 عن طريق "جلاكسو سميث كلاين باكستان المحدودة"، ويبلغ حجم الإنتاج السنوي الحالي 4 ملايين جهاز. ومنذ ذلك الحين، أنشئت الشركتان الإضافيتان التاليتان لتصنيع أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات: 

(أ) 
"معامل زافا الدوائية" Zafa Pharmaceutical Laboratories، التي تم تأسيس وتسجيل منتجاتها في عام 1998 (الإنتاج الحالي 0.2 مليون جهاز استنشاق مزودة بمقياس للجرعات/السنة)؛
(ب)
"ماكتر الدولية" Macter International، التي اشترت في عام 2004 خط إنتاج مستعمل لأجهزة الاستنشاق الكلوروفلوروكربونية المزودة بمقياس للجرعات، وبدأ فيها إعداد واختبار اثنين من منتجات أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات في عام 2007 وشرِع في إطلاق أول ثلاثة منتجات في عام 2008 (ويبلغ حجم الإنتاج الحالي 10 ملايين جهاز استنشاق مزودة بمقياس للجرعات/السنة). وبناء عليه، لم تكن هذه المنشأة مستحقة لتلقي المساعدة من الصندوق المتعدد الأطراف.

47-
في الوقت الحالي، تعتمد جميع أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات المنتجة في باكستان على الكلوروفلوروكربون ولا توجد إمكانية أو قدرة محلية على إنتاج أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات غير المعتمدة على الكلوروفلوروكربون. وفي عام 2007، بلغ إجمالي مركبات الكلوروفلوروكربون المستخدمة في تصنيع 4.21 ملايين جهاز استنشاق مزود بمقياس للجرعات 99.6 طنا من قدرات استنفاذ الأوزون. والعناصر الفعالة في أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات هي السالبوتامول (وتقوم بتصنيعه الشركات الثلاث) والسالبوتامول/البيكلوميثاسون (وتقوم بتصنيعه "ماكتر" و"زافا") والبيكلوميثاسون، والسالميتيرول/فلوتيكاسون، والإيبراتروبيوم، والسالميتيرول، والتريامسينولون أسيتونيت (وتصنّعها "ماكتر" فقط).
48-
يقترح المشروع تقديم المساعدة إلى الشركات المصنعة للتحويل إلى التكنولوجيات المعتمدة على الهيدروفلوروالكان، مع دعم أنشطة التثقيف العام والتوعية. ولا توجد في البلد أي قدرات تسمح بتخزين المواد الكلوروفلوروكربونية. وعليه، سوف تستفيد الحكومة بإجراءات ترشيحات الإعفاء للاستعمالات الجوهرية لطلب المواد الكلوروفلوروكربونية بعد عام 2009.

49-
من المتوقع أن يتم التوقيع في أبريل/نيسان 2009 على وثيقة المشروع المشترك بين مصانع أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات واليوئنديبي. وفيما يلي بيان بحالة تنفيذ المشروع على مستوى المنشأة:

(أ)
تقوم شركة "جي.إس.كي."، من خلال استشاري خارجي، بوضع المواصفات لتركيبة جهاز الاستنشاق المزود بمقياس للجرعات المحتوي على الهيدروفلورواركان والسالبوتامول ومعدات التصنيع المقترنة به. ومن المتوقع أن يتم تركيب المعدات بحلول الربع الأخير من عام 2010 وستُطرح أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات المحتوية على الهيدروفلورواركان والسالبوتامول في السوق المحلية خلال الربع الأول من عام 2011؛

(ب)
تقوم معامل "زافا فارماسوتيكل"، بمساعدة من اليوئنديبي، بوضع المواصفات لتركيبة جهاز الاستنشاق المزود بمقياس للجرعات المحتوي على الهيدروفلورواركان والسالبوتامول ومعدات الملء اللازمة، وذلك لطلب تقديم العطاءات خلال الربع الثاني من عام 2009. ويُعتزم الموافقة على تركيبة الهيدروفلورواركان الجديدة وتركيب وتشغيل معدات التصنيع في نهاية عام 2010، على أن تُطرح أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات المحتوية على الهيدروفلورواركان والسالبوتامول في السوق المحلية قبل منتصف عام 2011؛ 

(ج)
تستعين "ماكتر الدولية" بخدمات إحدى الجامعات المحلية في إعداد تركيبة الهيدروفلورواركان. وتجري هذه الشركة أيضا مفاوضات مع موردي المعدات لتوريد خطوط ملء جديدة. وبالرغم من عدم وجود موعد محدد بعد لطرح أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات الجديدة المعتمدة على الهيدروفلورواركان، من المتوقع توفيرها في السوق المحلية خلال عام 2011.

أوروغـواي(
)
50-
منذ عام 1980، تقوم شركة "معامل هايمان المحدودة" Laboratorios Haymann S.A، (ملكية عامة بنسبة 100 في المائة)، بإنتاج أجهزة الاستنشاق الكلوروفلوروكربونية المزودة بمقياس للجرعات لكل من السوق المحلية وكمية محدودة من الصادرات. وبحلول عام 1994، كانت القدرة المركبة 1.5 مليون جهاز استنشاق مزود بمقياس للجرعات/العام (مماثلة للقدرة الحالية)، وبلغ استهلاك الكلوروفلوروكربون حوالي 10 أطنان من قدرات استنفاد الأوزون لأغراض تصنيع أجهزة الاستنشاق التالية المزودة بمقياس للجرعات:

	الدواء
	مجموع الوحدات

	سالبوتامول
	300 209

	سالميتيرول
	700 2

	كروموجليكيت
	400 3

	فلوتيكاسون
	800 1

	بيكلوميثاسون
	600 17

	سالبوتامول/بيكلوميثاسون
	300 177

	فينوتيرول
	800 16

	إيبراتروبيوم
	900 5

	بوديسونايد
	100 1

	سالميتيرول+فلوتيكاسون
	150

	المجمــــوع
	050 436


51-
وتعتزم "معامل هايمان المحدودة" إعادة تركيب العقاقير التالية باستخدام الهيدروفلوروالكان كمادة دافعة: سالبوتامول (000 170 وحدة)، وسالميتيرول/فلوتيكاسون (000 140 وحدة)، وفينوتيرول (20.000وحدة)، وإيبراتروبيوم (000 40 وحدة)، وفلوتيكاسون (000 50 وحدة). ولا توجد في الوقت الحالي براءات في أوروغواي لتركيبات أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات المعتمدة على الهيدروفلوروالكان. وسيقوم موظفو "معامل هايمان" بإحلال تركيبات الأجهزة المعتمدة على الهيدروفلوروالكان محليا. ولذلك فلن يلزم إبرام اتفاق لنقل التكنولوجيا أو الترخيص بها لتنفيذ هذا المشروع الاستثماري.

52-
من المتوقع تسجيل جميع تركيبات أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات المعتمدة على الهيدروفلورواركان قبل نهاية عام 2009، ولذلك فقد لا يوجد طلب على الاستخدامات الضرورية للمواد الكلوروفلوروكربونية بعد عام 2009. غير أنه يجري رصد هذه الحالة عن كثب تحسبا لما قد يقع من حوادث خلال إعادة وضع تركيبة أجهزة الاستنشاق.

53-
تم تركيب خط تصنيع الهيدروفلورواركان الجديد بنجاح في عام 2007، واستُخدِم في إنتاج مجموعات الاستقرار للتركيبات الأربع الجديدة المعتمدة على الهيدروفلورواركان. ويجري حاليا إنتاج أجهزة الاستنشاق الكلوروفلوروكربونية لأنه لم يتم بعد طرح الأجهزة المعتمدة على الهيدروفلورواركان في السوق. ومن المتوقع أن يتم تسجيل جميع أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات المعتمدة على الهيدروفلورواركان بحلول نهاية عام 2009. وعندئذ سيتوقف تصنيع أجهزة الاستنشاق الكلوروفلوروكربونية المزودة بمقياس للجرعات، ويتم تدمير جميع المعدات المطلوبة حصرا لإنتاج تلك الأجهزة.

___________

















































*	UNEP/OzL.Pro.WG.1/29/1.


(�)	أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات المستخدمة فيها المواد الكلوروفلوروكربونية التي سيتم تحويلها إلى أجهزة يستخدم فيها الهيدروفلوروالكان.


(�)	سوف تستوفي المكسيك وفنزويلا الطلب على تصنيع أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات لعام 2010 فيهما من المخزونات المتوافرة في هذين البلدين. وستكتمل في عام 2009 مشروعات تحويل المصانع المنتجة لأجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات التي تستخدم الكلوروفلوروكربون بكل من كوبا وأوروغواي.


(�)	حالة تنفيذ المشروعات المتعلقة بأجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات في مارس/آذار 2009.


(�)	UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/22.


(�)	UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/26.


(�)	 UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/24.


(�)	 يوجد 22 ترخيصا إضافيا بدون إنتاج لدى هذه المنشآت الـ16.


(�)	هذه المصانع السبعة هي: "بيجين هايديرون فارماسوتيكل"Beijing Haiderun Pharmaceutical؛ "غوانغزو دونغكانغ فارماسوتيكل"Guangzhou Dongkang Pharmaceutical؛ "غويانغ ديتشانغيانغ فارماسوتيكل" Guiyang Dechangxiang Pharmaceutical؛ "هايلونغيانغ تانغلونغ فارماسوتيكل" Heilongjiang Tanglong Pharmaceutical؛ "بينغلاي نوكانغ فارماسوتيكل" Penglai Nuokang Pharmaceutical ؛ "شانغهاي فارماسوتيكل جروب" Shanghai Pharmaceutical Group؛ "ووكسي شانهي جروب" Wuxi Shanhe Group.


(�)	توقفت شركة أخرى متعددة الجنسيات، هي "جلاكسو سميث كلاين" منذ عام 2005 عن إنتاج أجهزة الاستنشاق الكلوروفلوروكربونية المزودة بمقياس للجرعات المحتوية على بيكلوميثاسون.


(�)	استهلاك المواد الكلوروفلوروكربونية لأغراض تصنيع أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات في عام 2008، بدلا من 415 طنا من قدرات استنفاد الأوزون التي كانت مقدرة لدى إعداد المشروع، وفقا للمعلومات التي قدمتها اليونيدو.


(�)	 بموجب الاتفاق بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية على خطة الإزالة المعجلة للمواد الكلوروفلوروكربونية/رابع كلوريد الكربون/الهالون، يمكن للصين أن تصدر من المواد الكلوروفلوروكربونية ما يعادل 100 طن من قدرات استنفاد الأوزون في عام 2008 و50 طنا من قدرات استنفاد الأوزون في عام 2009.


(�)	 UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/25.


(�)	UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/33.


(�)	UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/29.


(�)	UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/34.


(�)	UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/35.


(�)	UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/36.


(�)	UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/44.


(�)	UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/42.


(�)	UNEP/OzL.Pro/ExCom/43/44.





K0951739
220509
	لدواعي الاقتصاد في النفقات يوجد عدد محدود من هذه الوثيقة ويرجى من المندوبين التفضل باصطحاب نسخهم إلى الاجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية.


2
19

