UNEP/OzL.Pro.WG.1/29/3
UNEP/OzL.Pro.WG.1/29/3

	NACIONES
UNIDAS
	EP

UNEP/OzL.Pro.WG.1/29/3

	[image: image1.png]


[image: image2.png]



	Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente
	Distr: General

8 de mayo de 2009
Español
Original: Inglés


Grupo de Trabajo de composición abierta de las Partes

en el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias 

que agotan la capa de ozono

29ª reunión

Ginebra, 15 a 18 de julio de 2009

Tema 3 c) del programa provisional(
Asuntos relacionados con las cuestiones examinadas en el informe sobre la marcha de los trabajos del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica correspondiente a 2009:  Informe de la Secretaria del Fondo Multilateral para la aplicación del Protocolo de Montreal sobre la situación de los acuerdos para la conversión de fábricas de inhaladores de dosis medidas en Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 (decisión XX/4)
Informe del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral sobre la situación de los acuerdos para la conversión de fábricas de inhaladores de dosis medidas en Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 y la ejecución de los proyectos aprobados (decisión XX/4)

Nota de la Secretaría

La Secretaría tiene el honor de distribuir, en el anexo de la presente nota, el informe del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral sobre la situación de los acuerdos para la conversión de fábricas de inhaladores de dosis medidas en Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 y la ejecución de los proyectos aprobados (decisión XX/4) para su examen por el Grupo de Trabajo de composición abierta.  El informe se distribuye como se recibió y no ha sido objeto de edición oficial por la Secretaría.

Anexo
Informe del comité ejecutivo acerca de la situación de los acuerdos para convertir las instalaciones de fabricación de inhaladores de dosis medidas de los países que operan al amparo del Artículo 5  Y DE la ejecución de los proyectos aprobados 
(decisión XX/4)

Antecedentes
1. En su 20ª Reunión, las Partes en el Protocolo de Montreal pidieron específicamente a la Secretaría del Fondo que informe al Grupo de Trabajo de composición abierta en su 29ª Reunión (julio de 2009) sobre el estado de los acuerdos para convertir las fábricas de inhaladores de dosis medidas y sobre la ejecución de los proyectos aprobados en los países que operan al amparo del Artículo 5. Las Partes también pidieron al GETE que presente un informe sobre el posible calendario de la producción unificada final, tomando en cuenta, entre otras cosas, las designaciones para usos esenciales de las Partes que operan al amparo del Artículo 5 como de las que no operan al amparo de dicho artículo, opciones para el almacenamiento a largo plazo, la distribución y la gestión de las cantidades producidas de clorofluorocarbonos de calidad farmacéutica antes de que las Partes las necesiten y para reducir al mínimo la posibilidad de que en el marco de la producción unificada final se fabrique una cantidad excesiva o insuficiente de clorofluorocarbonos (decisión XX/4).

2. La Secretaría del Fondo ha preparado esta nota de estudio en respuesta al párrafo 2 de la decisión XX/4, y lo sometió a la consideración del Comité Ejecutivo en la 57ª Reunión (abril de 2009). Para preparar esta nota de estudio, la Secretaría del fondo pidió a los organismos de ejecución pertinentes que suministraran un informe sobre la marcha de las actividades de la situación de la ejecución de los proyectos de inhaladores de dosis medidas, incluidas las cantidades anuales de CFC utilizados en los inhaladores de dosis medidas hasta que se logre la conversión a alternativas que no utilizan CFC. Se envió un borrador de la nota de estudio a los organismos de ejecución pertinentes para su revisión. Los comentarios remitidos por los Miembros del Comité Ejecutivo y los organismos de ejecución se han incorporado en la versión final. 

3. Consiguientemente, se presenta este documento a la 29ª Reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta. 

Proyectos de eliminación de inhaladores de dosis medidas que utilizan CFC que se están ejecutando actualmente

4. El Comité Ejecutivo ha aprobado financiación para la conversión de las plantas que fabrican inhaladores de dosis medidas que utilizan CFC a alternativas sin CFC en 12 países que operan al amparo del Artículo 5. La ejecución de estos proyectos permitirá eliminar más de 1 800 toneladas PAO de CFC. La Tabla 1 siguiente enumera todos los proyectos de eliminación de inhaladores de dosis medidas que utilizan CFC que se están ejecutando actualmente. En el Anexo I a esta nota de estudio se adjunta información adicional sobre el sector de inhaladores de dosis medidas en estos países.

Tabla 1. Proyectos de eliminación para la conversión de inhaladores de dosis medidas que utilizan CFC a tecnologías de alternativa aprobadas por el Comité Ejecutivo

	País
	Proyecto
	Organismo
	CFC (toneladas PAO)
	Fechas

	
	
	
	CFC-11
	CFC-12
	CFC-114
	Aprobación
	Terminación

	Argentina
	Eliminación del consumo de CFC en la fabricación de inhaladores de dosis medidas en aerosol
	Banco Mundial
	35,5
	82,9
	
	Nov-08
	Ene-12

	Bangladesh
	Eliminación del consumo de CFC en la fabricación de inhaladores de dosis medidas en aerosol (Beximco, Square Pharmaceutical y Acme Pharmaceutical)
	PNUD
	21,8
	54,5
	
	Jul-07
	Jul-11

	China
	Plan sectorial de eliminación de consumo de CFC en el sector de inhaladores de dosis medidas
	ONUDI
	48,4
	274,1
	
	Nov-08
	Dic-13

	Colombia
	Eliminación del consumo de CFC en la fabricación de inhaladores de dosis medidas
	PNUD
	
	7,4
	
	Nov-08
	Nov-11

	Cuba
	Eliminación del consumo de CFC en la fabricación de inhaladores de dosis medidas en aerosol
	PNUD
	37,6
	71,5
	
	Dic-03
	Abr -09

	Egipto
	Eliminación del consumo de CFC en la fabricación de inhaladores de dosis medidas en aerosol
	ONUDI
	4,1
	153,0
	2,4
	Nov-06
	Dic-09

	India
	Plan para la eliminación de los CFC en la fabricación de inhaladores de dosis medidas de uso farmacéutico
	Italia/PNUD
	215,7
	488,6
	
	Nov-08
	Nov-13

	Indonesia
	Asistencia técnica para aplicar la estrategia de transición nacional a inhaladores de dosis medidas sin CFC
	Banco Mundial
	
	16,3
	
	Nov-08
	Dic-10

	República Islámica del Irán
	Eliminación del consumo de CFC en la fabricación de inhaladores de dosis medidas en aerosol
	ONUDI
	28,9
	67,5
	
	Jul-07
	Sep-10

	México
	Eliminación del consumo de CFC en la fabricación de inhaladores de dosis medidas en aerosol
	ONUDI
	25,7
	65,2
	6,1
	Nov-07
	Ene-10

	Pakistán
	Plan para la eliminación de los CFC en la fabricación de inhaladores de dosis medidas de uso farmacéutico
	PNUD
	25,0
	58,8
	
	Nov-08
	Nov-11

	Uruguay
	Eliminación del consumo de CFC en la fabricación de inhaladores de dosis medidas en aerosol
	PNUD
	3,0
	7,0
	
	Jul-04
	Dic-09

	Total
	 
	 
	445,7
	1 346,8
	8,5
	 
	 


5. También se fabrican inhaladores de dosis medidas que utilizan CFC
 en los siguientes tres países que operan al amparo del Artículo 5. El Comité Ejecutivo decidió que dichos proyectos no resultan admisibles para recibir financiación del Fondo Multilateral:

a) Argelia: Producción de 0,5 millón de inhaladores de dosis medidas con salbutamol por año, con un consumo de CFC de 11 toneladas PAO de CFC;

b) República Árabe Siria: Producción de 1,9 millón de inhaladores de dosis medidas con salbutamol, beclometasona, salmeterol, fluticasona, salmeterol por año, con un consumo de CFC de 41,3 toneladas PAO de CFC; y

c) Venezuela: Producción de 2,0 millones de inhaladores de dosis medidas con salbutamol, fenoterol/ipratropio, beclometasona y budesonida por año, con un consumo de CFC de 43,4 toneladas PAO de CFC.

Cantidades estimativas de CFC para la producción de inhaladores de dosis medidas después de 2009

6. Las cantidades estimativas de CFC que requerirán los países que operan al amparo del Artículo 5 para la producción de inhaladores de dosis medidas que utilizan CFC después de 2009 se presentan en la Tabla 2 a continuación. Estos datos fueron proporcionados por los países que operan al amparo del Artículo 5 pertinentes por intermedio de los organismos que brindan asistencia para la conversión de las líneas de fabricación a alternativas que no utilizan CFC.

Tabla 2. Cantidades estimativas de CFC para la producción de inhaladores de dosis medidas después de 2009 (toneladas PAO)*

	País
	2010
	2011
	2012

	Argelia
	11,0
	8,0
	0,0

	Argentina
	178,0
	n/d
	n/d

	Bangladesh
	156,7
	0,0
	0,0

	China 
	977,2
	n/d
	n/d

	Colombia
	0,0
	n/d
	n/d

	Cuba
	0,0
	0,0
	0,0

	Egipto
	227,4
	36,6
	0,0

	India
	360,0
	n/d
	n/d

	Indonesia
	0,0
	0,0
	0,0

	República Islámica del Irán
	105,0
	0,0
	0,0

	México
	0,0
	0,0
	0,0

	Pakistán
	130,0
	n/d
	n/d

	República Árabe Siria
	41,0
	25,0
	0,0

	Uruguay
	0,0
	0,0
	0,0

	Venezuela
	0,0
	0,0
	0,0

	Total
	2 186,3
	
	


* Mezcla de CFC-11 y CFC-12, generalmente con una relación de 30:70.

(n/d) No disponible.

7. A partir de los datos presentados en la Tabla 2 anterior y las deliberaciones con los organismos de ejecución pertinentes, se observa que:

a) Sobre la base de la información proporcionada por los Gobiernos pertinentes por intermedio de los organismos de ejecución, la cantidad total estimativa de CFC requeridos para la producción de inhaladores de dosis medidas en los países que operan al amparo del Artículo 5 en 2010 es de alrededor de 2,190 toneladas PAO. Varios países no han indicado los niveles de designaciones para usos esenciales después de 2010;

b) Los Gobiernos de Cuba, Indonesia, México, Uruguay y Venezuela no solicitarán usos esenciales de CFC para la fabricación de inhaladores de dosis medidas
;

c) El Gobierno de Colombia no solicitará usos esenciales de CFC para la fabricación de inhaladores de dosis medidas para 2010. La decisión de presentar designaciones para usos esenciales para 2011 y 2012 dependerá de la situación de la ejecución del proyecto de inversión aprobado;

d) Los siguientes gobiernos han preparado y presentado la documentación para las solicitudes de designaciones para usos esenciales para la consideración del Comité de Opciones Técnicas sobre aplicaciones médicas: 

i) Bangladesh por la cantidad de 156,7 toneladas PAO para 2010; 

ii) China por la cantidad de 977,2 toneladas PAO para 2010. La información proporcionada en el proyecto para la eliminación de los CFC en la fabricación de inhaladores de dosis medidas indica que se podrían requerir 1 798,3 toneladas PAO de CFC adicionales para la producción de inhaladores de dosis medidas entre 2011 y 2013. El Gobierno de China ha confirmado que se espera que la planta productora de CFC que produce actualmente CFC para el sector de inhaladores de dosis medidas produzca CFC después de 2009 para satisfacer las necesidades del sector de inhaladores de dosis medidas en China y otros países que operan al amparo del Artículo 5;

iii) Egipto por la cantidad de 227,4 toneladas PAO y 36,6 toneladas PAO para 2010 y 2011, respectivamente; 

iv) El Gobierno de la India ha presentado su solicitud de usos esenciales directamente al Comité de Opciones Técnicas sobre aplicaciones médicas. La información proporcionada en el proyecto para la conversión de las plantas de fabricación de inhaladores de dosis medidas en la India indica que se podrían requerir entre 240 y 340 toneladas PAO de CFC para la producción de inhaladores de dosis medidas en 2011 y 2012 (las cifras más precisas se conocerán sólo a mediados de 2009);

v) La República Islámica del Irán por la cantidad de 105 toneladas PAO para 2010;

vi) El Gobierno de Pakistán ha presentado su solicitud de usos esenciales directamente al Comité de Opciones Técnicas sobre aplicaciones médicas.

e) Al momento de preparar esta nota de estudio, el Gobierno de la Argentina estaba preparando la solicitud de usos esenciales para una cantidad de 178 toneladas PAO para 2010. La información proporcionada en el proyecto para la eliminación de los CFC en la fabricación de inhaladores de dosis medidas en la Argentina indica que se podrían requerir 1 088 toneladas PAO de CFC adicionales para la producción de inhaladores de dosis medidas entre 2011 y 2015. Sin embargo, el Gobierno revisará estas cifras en forma anual considerando los progresos logrados en la conversión de las líneas de fabricación de inhaladores de dosis medidas que utilizan CFC;

f) Los Gobiernos de Argelia y la República Árabe Siria solicitarán usos esenciales por 85 toneladas PAO en total en 2010 y 2011.
Anexo I

INFORME SUMARIO SOBRE LOS PROYECTOS DE ELIMINACIÓN DE INHALADORES DE DOSIS MEDIDAS QUE UTILIZAN CFC ACTUALMENTE EN EJECUCIÓN EN PAÍSES QUE OPERAN AL AMPARO DEL ARTÍCULO 5

8. Se han aprobado proyectos para la conversión de inhaladores de dosis medidas (IDM) que utilizan CFC a propulsores sin CFC de alternativa en los siguientes 12 países que operan al amparo del Artículo 5: Argentina, Bangladesh, China, Colombia, Cuba, Egipto, India, Indonesia, República Islámica del Irán, México, Pakistán y Uruguay. A continuación se presenta un resumen de estos proyectos, basado sobre la información contenida en los documentos que se prepararon para la consideración del Comité Ejecutivo.

ARGENTINA

9. Las siguientes empresas fabrican inhaladores de dosis medidas que utilizan CFC en la Argentina: Laboratorio Pablo Cassará (100 por ciento de propiedad local), que consume aproximadamente el 80 por ciento de los CFC de calidad farmacéutica que se importan en el país para la fabricación de inhaladores de dosis medidas; 3M, una empresa multinacional que llena inhaladores de dosis medidas para un grupo de 15 laboratorios, cinco de los cuales son de propiedad nacional; y Denver Farma, un laboratorio local (100 por ciento de propiedad local), que anteriormente llenaba sus inhaladores de dosis medidas por medio de 3M pero que estableció su propia línea de producción de inhaladores de dosis medidas que utilizan CFC en 2007. El nivel de consumo de CFC utilizado para la fabricación de inhaladores de dosis medidas en la Argentina se muestra en la tabla siguiente.

	Descripción
	Toneladas PAO

	
	2005
	2006
	2007

	Consumo para uso interno
	135,7
	123,6
	136,4

	Exportación a países del Artículo 5
	51,3
	49,5
	59,5

	Consumo total
	187,0
	173,1
	195,9

	Consumo de CFC admisible para la financiación
	
	
	

	Pablo Cassará
	83,5
	85,0
	106,4

	Denver Farma(*)
	2,0
	2,0
	3,1

	Phoenix(*)
	10,9
	10,9
	4,4

	Dallas(*)
	0,1
	0,1
	0,1

	Raffo(*)
	2,7
	3,1
	3,6

	Roux(*)
	0,7
	0,6
	0,8

	Subtotal para empresas admisibles
	99,9
	101,7
	118,4

	Consumo de multinacionales
	
	
	

	3M(**)
	51,2
	49,5
	59,5

	IVAX(***)
	35,9
	21,9
	18,0

	Subtotal para multinacionales
	87,1
	71,4
	77,5


(*) Inhaladores de dosis medidas que utilizan CFC llenados a través de 3M. Denver Farma estableció su propia línea de producción de inhaladores de dosis medidas que utilizan CFC en 2007.

(**) Excluido el consumo de CFC utilizado para llenar inhaladores de dosis medidas que utilizan CFC para empresas de propiedad local.

(***) Se detuvo la producción de inhaladores de dosis medidas que utilizan CFC durante 2007.

10. Al año 2007, se encontraban registrados y se vendían en la Argentina inhaladores de dosis medidas que utilizan CFC con los siguientes siete ingredientes activos diferentes: salbutamol, budesonida, fenoterol, ipratropio, fluticasona, fluticasona/salmeterol, ipratropio/fenoterol, ipratropio/salbutamol y salmeterol/beclometasona.

11. Los objetivos del proyecto son: sustituir el uso de CFC en Laboratorio Pablo Cassará para la producción de inhaladores de dosis medidas que utilizan CFC con salbutamol a isobutano; sustituir el uso de CFC en Laboratorio Denver Farma para la producción de inhaladores de dosis medidas que utilizan CFC con salbutamol y budesonida a tecnología a base de HFA; proporcionar apoyo técnico para la producción de formulas de inhaladores de dosis medidas con HFA para cuatro laboratorios de propiedad local que llenan sus propios inhaladores de dosis medidas a través de terceros; y brindar apoyo a la estrategia de transición para inhaladores de dosis medidas (divulgación de información, programas de sensibilización y simposios y talleres clínicos).

12. Los acuerdos entre las plantas de fabricación de inhaladores de dosis medidas y el Banco Mundial para comenzar la ejecución del proyecto se firmarán a mediados de abril de 2009. El consumo de CFC se eliminará por completo para 2014 en Laboratorios Pablo Cassará y para 2012 en todas las restantes plantas de fabricación de inhaladores de dosis medidas.

BANGLADESH

13. Los primeros inhaladores con CFC de Bangladesh se desarrollaron y lanzaron en 1997, con una producción de 507 000 unidades. La demanda de inhaladores en el país se atiende principalmente por medio de tres empresas fabricantes de propiedad local: 

a) Beximco Pharmaceutical: La empresa comenzó a fabricar inhaladores de dosis medidas con CFC en 1997, con una producción de 270 000 inhaladores de salbutamol y salmeterol. Actualmente, la compañía tiene una capacidad de producción de 2,4 millones de inhaladores de dosis medidas por año, con más de diez ingredientes activos diferentes. Desde 2002, Beximco ha fabricado inhaladores con CFC a base de salbutamol para GlaxoSmithKline (680 000 inhaladores de dosis medidas producidos 2006); y desde 2006 para Eskayef (30 000 inhaladores de dosis medidas). En 2006, Beximco invirtió para desarrollar inhaladores de HFA a base de salbutamol y beclometasona en colaboración con Bespak, Reino Unido;

b) Square Pharmaceutical: La empresa comenzó a fabricar inhaladores de dosis medidas con CFC en 1997, con una producción de 240 000 inhaladores de salbutamol, beclometasona y salmeterol, y hoy en día produce inhaladores con más de nueve ingredientes activos diferentes. La tecnología utilizada en la fabricación se base en actividades de investigación propias. En 2002, Square comenzó a producir inhaladores de polvo seco diseñados por la empresa. En la actualidad fabrica inhaladores de polvo seco monodosis (cápsulas) a base de salbutamol y salmeterol más fluticasona;

c) Acme Pharmaceutical: La empresa comenzó a producir inhaladores de dosis medidas con CFC en 2004, con una producción de 100 000 inhaladores a base de salbutamol, beclometasona y salmeterol. En 2006, fabricó un total 250 000 inhaladores de dosis medidas con cuatro ingredientes activos diferentes. Además, ese mismo año, produjo 210 000 inhaladores de polvo seco con cuatro ingredientes activos (salbutamol, salmeterol, salmeterol más fluticasona y beclometasona).

14. En la tabla siguiente se indican los niveles de producción de inhaladores con CFC en durante el periodo comprendido entre 2004 y 2006, desglosados por ingrediente activo:

	Ingrediente activo
	Beximco
	Square Pharmaceutical
	Acme

	
	2004
	2005
	2006
	2004
	2005
	2006
	2004
	2005
	2006

	Salbutamol
	1 225 437
	1 167 517
	1 300 000
	276 000
	325 000
	388 500
	57 082
	92 197
	181 188

	Salbutamol+ipratropio
	
	30 724
	25 000
	
	52 500
	105 000
	
	
	

	Levosalbutamol
	
	
	20 000
	
	
	15 000
	
	
	

	Beclometasona
	101 128
	104 462
	95 000
	125 000
	160 000
	199 500
	22 463
	13 411
	20 842

	Salmeterol
	47 590
	36 869
	40 000
	31 500
	52 500
	21 000
	21 233
	7 864
	15 417

	Salmeterol+fluticasona
	41 641
	47 930
	85 000
	10 000
	32 000
	32 000
	
	15 575
	22 568

	Ciclesonida
	
	
	28 000
	24 000
	
	33 000
	
	
	

	Budesonida
	17 846
	
	
	42 000
	43 000
	31 500
	
	
	

	Ipratropio
	
	6 145
	
	
	33 000
	10 500
	
	
	

	Triotropio
	
	
	3 000
	
	
	
	
	
	

	Total de inhaladores de dosis medidas
	1 433 642
	1 393 647
	1 596 000
	508 500
	698 000
	836 000
	100 778
	129 047
	240 015

	CFC (toneladas PAO)*
	49,5
	44,2
	52,9
	10,3
	14,3
	17,3
	2,5
	3,3
	6,1


* En 2006, Beximco consumió 13,6 y 0,6 toneladas PAO de CFC en la producción de inhaladores de dosis medidas para GlaxoSmithKline y Eskayef, respectivamente.

15. El país solo importó 127 900 inhaladores con HFA de seretide y 26 427 inhaladores de polvo seco multidosis de seretide. 

16. Del total de inhaladores de dosis medidas con CFC que se producen en Bangladesh, los inhaladores que contienen salbutamol, beclometasona, salbutamol más ipratropio, y salmeterol más fluticasona representan más del 90 por ciento de la producción total. Por consiguiente, el Gobierno de Bangladesh junto con las tres empresas de fabricación, el Organismo Regulador de Medicamentos, la Asociación del Pulmón y la comunidad de médicos decidió convertir estos inhaladores de dosis medidas a tecnología de HFA. El Gobierno de Bangladesh propone aplicar una estrategia de transición junto con las actividades adecuadas de sensibilización para fomentar el uso y mejorar la reglamentación de los inhaladores de dosis medidas de modo que concuerde con el calendario de eliminación en la industria. 

17. En el proyecto se propone que una tercera parte preste asistencia técnica para desarrollar la formulación de cada molécula del fármaco específico y la concentración, y trasfiera la tecnología a cada una de las tres empresas fabricantes de inhaladores de dosis medidas. Estas empresas recurrirán luego a su propio personal para adaptar la nueva tecnología bajo la supervisión del experto técnico del proveedor del servicio. En el caso de salbutamol más ipratropio, no existen por el momento inhaladores de dosis medidas de HFA aprobados. Se prevé que se tardará aproximadamente un año en desarrollar las formulaciones para estos inhaladores de dosis medidas. Durante este tiempo habrá que consultar a expertos con experiencia para que asesoran al personal especializado de las empresas sobre los aspectos técnicos del proyecto.

18. Como no se dispone de formulaciones sin CFC para la combinación de bromuro de ipratropio, triotropio y salmeterol, no se han tomado en consideración estos inhaladores de dosis medidas para desarrollar el producto. Se deliberó con el Gobierno de Bangladesh y la Fundación del Pulmón acerca de la necesidad de estos productos en el futuro. Como resultado, se decidió autorizar el almacenamiento de 45,4 toneladas PAO de CFC en reservas para seguir fabricando inhaladores de dosis medidas durante tres años a contar desde 2010. Se prevé que la industria del país comenzará el proceso de conversión tan pronto como existan opciones de conversión viables para estas formulaciones.

19. El documento de proyecto entre las empresas beneficiarias y el PNUD se firmó en febrero de 2009. La situación de la ejecución del proyecto en el nivel de las empresas es la siguiente:

a) Beximco Pharmaceutical ha completado una parte sustancial de la conversión de sus líneas de fabricación de inhaladores de dosis medidas y está fabricando actualmente inhaladores de dosis medidas de salbutamol y beclometasona a base de HFA. Estos dos productos están disponibles en el mercado y se producen en forma paralela con inhaladores de dosis medidas con CFC. Para los otros ingredientes activos, se espera completar la instalación y puesta en funcionamiento de líneas de llenado para diciembre de 2009. Se están preparando actualmente las fórmulas para inhaladores de dosis medidas con HFA, que se espera que estén disponibles en el mercado local durante 2010.

b) Square Pharmaceutical está desarrollando actualmente fórmulas con HFA para inhaladores de dosis medidas de salbutamol y beclometasona; se espera completar las pruebas de estabilidad y el registro del producto para julio de 2010 y que los productos se ofrezcan en el mercado local en la segunda mitad de 2010 o a principios de 2011. Se está finalizando la preparación de las especificaciones técnicas para las fórmulas de los otros cuatro ingredientes activos, que se remitirán para la presentación de ofertas en el segundo trimestre de 2009. Se espera que estos cuatro inhaladores de dosis medidas se lancen en el mercado local durante la primera mitad de 2011. Actualmente se están adquiriendo los equipos para las nuevas líneas de llenado. 

c) Acme Pharmaceutical está finalizado actualmente la preparación de las especificaciones requeridas para la fabricación de inhaladores de dosis medidas con HFA y para fórmulas de inhaladores de dosis medidas con HFA con tres ingredientes activos diferentes. Se espera que los inhaladores de dosis medidas de salbutamol con HFA y los inhaladores de dosis medidas de beclometasona con HFA se lancen en el mercado local para fines de 2010, y que los inhaladores de salmeterol/fluticasona con HFA estén disponibles a mediados de 2011.

CHINA

20. En China, hay 38 plantas fabricantes de inhaladores de dosis medidas, que cuentan con 104 licencias de producción. Dieciséis plantas fabricantes que cuentan con 36 licencias han notificado producción en 2007
 mientras que 18 plantas no han notificado producción para ese año. Las restantes cinco plantas son de propiedad de empresas multinacionales (una de las cuales cesó la producción en 2005).

21. El sector de inhaladores de dosis medidas en China se puede resumir del modo siguiente:

a) El consumo de CFC para la producción de inhaladores de dosis medidas aumentó de 152,1 toneladas PAO en 2004 a 340,5 toneladas PAO en 2007;

b) Siete plantas fabricantes de inhaladores de dosis medidas también están produciendo aerosoles de usos farmacéuticos en China
;

c) Tres empresas transnacionales
 han producido inhaladores de dosis medidas en los últimos tres años, como se indica en la tabla a continuación:

	Nombre de la compañía
	Ingrediente activo
	CFC 2005 (kg)
	CFC 2006 (kg)
	CFC 2007 (kg)

	AstraZeneca Pharmaceutical 
	Budesonida 
	3 494,0
	4 538,0
	

	AstraZeneca Pharmaceutical 
	Terbutalina
	7 460,0
	8 665,0
	

	Beijing Shengdelaibao Pharmaceutical 
	Salbutamol 
	745,9
	
	730,0

	Beijing Shengdelaibao Pharmaceutical 
	Beclometasona 
	180,3
	
	

	Weifang Zhongshi Pharmacy 
	Beclometasona
	-
	-
	57,0

	Weifang Zhongshi Pharmacy 
	Salbutamol
	1 350,0
	900,0
	597,0

	Weifang Zhongshi Pharmacy 
	Salbutamol (suspensión)
	-
	-
	70,7

	Total
	13 230,2
	14 103,0
	1 454,7 


d) Hay sólo 13 ingredientes activos de inhaladores de dosis medidas diferentes que se producen actualmente en China, como se indica en la tabla siguiente. La producción total de inhaladores de dosis medidas con beclometasona, terbutalina, cromoglicato, salbutamol (tanto en solución como en suspensión) e isoprenalina representa más del 97 por ciento de la producción total en 2007.

	Ingrediente activo
	Consumo de CFC (kg)
	% CFC*

	
	2005
	2006
	2007
	

	Xinafoato de salmeterol
	
	10,0
	10,0
	0,00%

	Dimeticona
	22,2
	70,0
	100,0
	0,03%

	Zhichuanling
	30,0
	130,8
	320,0
	0,09%

	Bromuro de ipratropio
	-
	27,0
	325,0
	0,10%

	Ketotifeno fumarato
	-
	1 271,0
	1 271,0
	0,37%

	Ribavirin
	1 851,0
	7 395,0
	3 443,0
	1,01%

	Budesonida
	6 273,5
	8 037,0
	4 069,0
	1,20%

	Cromoglicato de sodio
	6 902,0
	7 541,5
	13 591,0
	3,99%

	Sulfato de terbutalina
	7 460,0
	8 665,0
	16 612,7
	4,88%

	Hidrocloruro de isoprenalina
	40 647,2
	47 324,0
	43 452,0
	12,76%

	Dipropionato de beclometasona
	16 796,6
	23 048,0
	59 954,0
	17,61%

	Salbutamol (solución)
	69 905,3
	91 650,0
	85 378,0
	25,07%

	Salbutamol (suspensión)
	93 793,1
	85 396,2
	111 968,7
	32,88%

	Total
	243 680,9
	280 565,5
	340 494,4
	100,0%



(*) Porcentaje del total del consumo de CFC en 2007.

22. Al momento de prepararse la propuesta de proyecto, se esperaba que el consumo de CFC aumentara anualmente de 341 toneladas PAO en 2007 a un nivel máximo de 748,3 toneladas PAO en 2011 y que luego disminuyera gradualmente, lográndose la eliminación total antes de 2014. El consumo de CFC total acumulado entre 2008 y 2014 asciende a 3 332,3 toneladas PAO
. Según el acuerdo de cierre de la producción de CFC entre el Gobierno de China y el Comité Ejecutivo, se podrían producir 1 100 toneladas PAO en total de CFC entre 2008 y 2009
. Considerando que el cambio de la formulación para el uso de tecnología de HFA para los inhaladores de dosis medidas de beclometasona y salbutamol resulta bien conocido, se podría haber esperado que la conversión de por lo menos dos de estos inhaladores de dosis medidas, que representan más del 75 por ciento del total del consumo de CFC en China, se hubiera podido realizar en una etapa más temprana. Si ése fuera el caso, la cantidad de CFC que sería necesaria desde 2010 sería sustancialmente menor. Sin embargo, no se puede proponer en esta etapa una mayor reducción de la necesidad de CFC después de 2010, que será el objetivo durante el proceso de ejecución.

23. Desde que se aprobó el proyecto, se han organizado reuniones entre el Ministerio de Protección Ambiental y la Administración Estatal de Alimentos y Drogas y la ONUDI para debatir acerca de las modalidades de ejecución del proyecto. Se está preparando el mandato del contrato para la ejecución del proyecto y se espera firmarlo en para julio de 2009. China tiene en funcionamiento una línea de producción dedicada específicamente para CFC de calidad farmacéutica. Se prevé que esta línea continuará funcionando hasta que se complete el proyecto de inhaladores de dosis medidas definitivo.

COLOMBIA

24. Laboratorios Chalver es la única empresa de propiedad local que produce inhaladores de dosis medidas que utilizan CFC. La línea de producción de inhaladores de dosis medidas fue establecida en 2001, y el primer lote se produjo a fines de 2002. La empresa ha desarrollado inhaladores de dosis medidas que utilizan CFC con siete ingredientes activos diferentes, como se muestra en la tabla siguiente:

	Ingrediente activo
	Inhaladores de dosis medidas (Unidades) Consumo de CFC (toneladas PAO)

	
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	
	IDM
	CFC
	IDM
	CFC
	IDM
	CFC
	IDM
	CFC
	IDM
	CFC

	Beclometasona
	63 000
	1,1
	69 000
	1,2
	3 000
	0,1
	9 000
	0,2
	45 366
	0,8

	Ipratropio
	0
	-
	42 000
	0,7
	78 000
	1,3
	12 000
	0,2
	118 819
	2,0

	Salbutamol
	144 000
	2,4
	300 000
	5,0
	0
	-
	72 000
	1,2
	239 501
	4,0

	Salbutamol/beclometasona
	6 000
	0,1
	3 000
	0,1
	36 000
	0,6
	15 000
	0,3
	32 750
	0,5

	Salbutamol/ipratropio
	0
	-
	0
	-
	10 000
	0,2
	5 000
	0,1
	8 913
	0,1

	Budesonida
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	-

	Fluticasona
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	-

	Total
	213 000
	3,6
	414 000
	6,8
	127 000
	2,1
	113 000
	1,9
	445 349
	7,4


25. El Instituto Nacional de Supervisión de Alimentos y Drogas está a cargo del registro de las drogas nuevas. En mayo de 2004, la Comisión de Revisión de Drogas permitió el uso de inhaladores de dosis medidas con CFC hasta 2010. En 2008, el Ministerio de Salud emitió una prohibición del registro de inhaladores de dosis medidas con CFC nuevos y la renovación de los inhaladores de dosis medidas con CFC registrados existentes, y determino que diciembre de 2009 sería la fecha límite para la conversión de los inhaladores de dosis medidas con CFC, excepto para aquellos ingredientes activos con los que no resulta posible realizar una conversión. 

26. El proyecto brindará asistencia a Laboratorios Chalver para convertir su línea de fabricación de inhaladores de dosis medidas con CFC a tecnología de HFA antes de 2012, lo que incluye el desarrollo de inhaladores de dosis medidas a base de HFA para beclometasona, ipratropio, salbutamol y salbutamol/beclometasona.

27. Actualmente, se está preparando el documento de proyecto entre Laboratorios Chalver y el PNUD para comenzar la ejecución del proyecto. Se espera completar la instalación de equipos de fabricación de inhaladores de dosis medidas con HFA para fines de 2009. Laboratorios Chalver ha comenzado a cambiar la fórmula de los inhaladores de dosis medidas con CFC a HFA usando su propio laboratorio (se proporcionará asistencia técnica por medio del proyecto aprobado, a fin de asegurar que el cambio de fórmula de los inhaladores de dosis medidas se realice de una manera técnicamente razonable. Se prevé completar las pruebas de estabilidad y el registro de los inhaladores de dosis medidas con HFA a principios de 2010.

CUBA

28. Laboratorio Farmacéutico Julio Trigo López consume tanto CFC-11 como CFC-12 para fabricar inhaladores de dosis medidas con CFC de salbutamol y beclometasona. La compañía ha decidido mantener los inhaladores de dosis medidas como medio de suministro de la droga. Para el salbutamol, se propone basar la formulación únicamente en HFC-134a, y para el beclometasona, propone la solución en alcohol etílico y el uso de propelente de HFC-134a. La aplicación de las tecnologías seleccionadas requiere transferencia de tecnología de empresas establecidas.

29. El Gobierno de Cuba se propone eliminar uso de CFC en los inhaladores de dosis medidas mediante la aplicación de la estrategia nacional de transición y la conversión de la industria de inhaladores de dosis medidas que utilizan CFC a la tecnología de HFC-134a. Una vez que se haya completado el proyecto, el Gobierno d e Cuba prohibirá la utilización de CFC en todos los productos en aerosol, incluso los inhaladores de dosis medidas. 

30. Actualmente, la línea de fabricación para HFA se ha instalado satisfactoriamente. Se debieron realizar obras de ingeniería importantes (financiadas por el Gobierno de Cuba) para adaptar la planta a las condiciones requeridas para la producción de inhaladores de dosis medidas con HFA. El primer lote industrial para uno de los inhaladores de dosis medidas con HFA se fabricó con el equipo nuevo. Se están llevando a cabo deliberaciones técnicas con el proveedor del equipo para ajustar algunos elementos de la línea de fabricación. Se prevé completar las obras durante abril de 2009. 

31. Las fórmulas de salbutamol y fluticasona a base de HFA se desarrollaron con ayuda de una compañía externa especializada en el desarrollo de productos farmacéuticos. Se han desarrollado ambas fórmulas, y se han completado las pruebas de estabilidad. La producción industrial de salbutamol a base de HFA (que representa el 80 por ciento de la producción de inhaladores de dosis medidas en el país) se ha completado utilizando los equipos nuevos; se espera contar con los resultados de las pruebas analíticas en breve. Se prevé completar la producción industrial de fluticasona a base de HFA en mayo de 2009, cuando se podría considerar que la conversión de inhaladores de dosis medidas sin CFC se ha completado.

EGIPTO

32. La producción de inhaladores de dosis medidas en Egipto comenzó en 1984. En Egipto, hay dos fabricantes nacionales de inhaladores de dosis medidas que utilizan CFC: Arab Drug Company (ADCO) y Egyptian International Pharmaceutical Industries Co., (EIPICO). Además, varias empresas multinacionales ofrecen varios medicamentos para el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), incluidos inhaladores de dosis medidas con CFC de salbutamol, salbutamol y fluticasona tanto en inhaladores de dosis medidas a base de HFC-134a como en inhaladores de polvo seco e inhaladores de polvo seco de budesonida.

33. En 1991, ADCO comenzó a fabricar dos inhaladores de dosis medidas a base de CFC con una licencia de Chiesi Farmaceutici. Actualmente, estos inhaladores de dosis medidas se continúan fabricando con el mismo nombre de marca, aunque ya no hay una licencia comercial o limitación vigente. ADCO también ha presentado inhaladores de dosis medidas de su propia marca para: salbutamol, salbutamol con beclometasona (producido a partir de los ingredientes activos individuales), beclometasona y, desde 2002, salmeterol. Entre 1991 y 1999, la producción de inhaladores de dosis medidas aumentó de alrededor de 294 000 inhaladores a 2,1 millones de unidades. En 1999, la compañía comenzó a exportar inhaladores de dosis medidas a otros países que operan al amparo del Artículo 5 (alrededor de 590 000 inhaladores de dosis medidas). Desde entonces, la producción de inhaladores de dosis medidas ha aumentado continuamente, y alcanzó 6,6 millones de inhaladores de dosis medidas en 2005. El consumo total de CFC actual utilizado para la producción de inhaladores de dosis medidas es de 145,9 toneladas PAO.

34. EIPICO comenzó a producir inhaladores de dosis medidas a base de CFC en 1984 como licenciataria de 3M Riker (que es aún la titular de la licencia del salbutamol Aerolin en Egipto). Entre 1995 y 2005, la producción de inhaladores de dosis medidas de salbutamol con CFC aumentó de 600 000 inhaladores a 1,05 millón de unidades. El consumo de CFC total actual utilizado para la producción de inhaladores de dosis medidas es de 17,2 toneladas PAO. 

35. Los niveles de consumo de CFC y producción de inhaladores de dosis medidas en estas dos plantas fabricantes en 2003-2005 se presentan en la tabla siguiente.

	Año
	Toneladas PAO
	Unidades de IDM

	
	CFC-11
	CFC-12
	CFC-114
	Total CFC
	

	ADCO

	2003
	37,4
	100,6
	
	138,0
	4 831 367

	2004
	43,2
	107,7
	
	150,9
	6 028 894

	2005
	42,5
	106,1
	
	148,6
	6 600 000

	EIPICO

	2003
	2,0
	10,8
	1,9
	14,7
	800 000

	2004
	2,5
	13,6
	2,4
	18,4
	1 000 000

	2005
	2,5
	13,6
	2,4
	18,4
	1 000 000

	Total

	2003
	39,4
	111,4
	1,9
	152,7
	5 631 367,0

	2004
	45,7
	121,3
	2,4
	169,3
	7 028 894,0

	2005
	45,0
	119,7
	2,4
	167,0
	7 600 000,0


36. Ambas compañías han decidido convertir sus inhaladores de dosis medidas que utilizan a CFC a tecnología de HFC-134a, lo que requerirá transferencia de tecnología de una empresa establecida. El Gobierno de Egipto ha preparado una estrategia nacional para la eliminación de los inhaladores de dosis medidas que utilizan CFC dirigida a cumplir con un calendario y criterios que han sido acordados por todos los interesados directos. La estrategia se basa sobre la salud de los pacientes como máxima prioridad, asegurando que no se interrumpa el acceso al tratamiento apropiado, y en el desarrollo y aplicación de un programa de instrucción en el que participarán los principales interesados directos.

37. Se ha adjudicado el contrato para la provisión de los equipos de fabricación requeridos por ambas empresas. Las principales dificultades surgidas se relacionan con la identificación de proveedores de tecnología para la formulación y desarrollo de inhaladores de dosis medidas con HFA. El proceso de licitación internacional se completó en noviembre de 2008. Sin embargo, dado que no se habían recibido ofertas después de dos años, se invitó a fabricantes de válvulas para inhaladores de dosis medidas a presentar ofertas para la provisión de tecnología. Consiguientemente, se seleccionó una compañía. Actualmente, se están fabricando los equipos de fabricación requeridos para ambas empresas, y se prevé que estén instalados en septiembre de 2009. El desarrollo de inhaladores de dosis medidas de salbutamol con HFA (pruebas de estabilidad de lotes piloto durante 6 meses) comenzará durante la primera mitad de 2009. La producción de lotes comerciales (tres lotes) de inhaladores de dosis medidas a base de HFA comenzará una vez que los equipos estén instalados. La aprobación final y el registro de los inhaladores de dosis medidas de salbutamol con HFA se prevé para fines de 2010, mientras que los restantes inhaladores de dosis medidas con HFA serían aprobados y registrados en el primer trimestre de 2011. Los equipos y las capacidades de fabricación de inhaladores de dosis medidas con CFC continuarán en funcionamiento hasta mediados de 2011, para cuando se habrán registrado los cuatro inhaladores de dosis medidas con HFA. 

INDIA
 

38. Actualmente, hay cinco fabricantes de inhaladores de dosis medidas en la India. Tres de estos fabricantes producen inhaladores de dosis medidas tanto a base de CFC como de HFA. Los niveles totales de producción de inhaladores de dosis medidas en la India en el período 2003-2007 se indican en la tabla siguiente:

	Fabricante
	Producción total (millones de IDM)

	
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	Inhaladores de dosis medidas con CFC
	
	
	
	
	

	Cadila Healthcare Ltd.
	0,15
	0,30
	0,42
	0,69
	0,71

	Cipla Ltd.
	26,27
	33,04
	28,18
	35,44
	27,39

	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd.
	1,15
	0,94
	1,21
	0,79
	0,94

	Midas-Care Pharmaceuticals Ltd.
	0,97
	1,02
	1,65
	1,85
	1,76

	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
	0,29
	0,39
	0,31
	0,39
	0,39

	Subtotal para IDM con CFC
	28,83
	35,69
	31,77
	39,16
	31,19

	Inhaladores de dosis medidas con HFA
	
	
	
	
	

	Cipla Ltd.
	0,47
	1,21
	4,03
	11,01
	24,06

	Midas-Care Pharmaceuticals Ltd.
	0,00
	0,024
	0,035
	0,15
	0,26

	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,029
	0,00

	Subtotal para IDM con HFA
	0,47
	1,23
	4,06
	11,19
	24,32

	Total
	29,30
	36,92
	35,84
	50,35
	55,51


39. El nivel de consumo de CFC para la fabricación de inhaladores de dosis medidas aumentó de 578,9 toneladas PAO en 2003 a 763,6 toneladas PAO en 2006. En 2007, el consumo de CFC disminuyó a 608,1 toneladas PAO, como se indica en la tabla siguiente:

	Fabricante
	Consumo de CFC (toneladas PAO)

	
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	Cadila 
	2,9
	5,9
	7,5
	11,6
	8,5

	CIPLA
	526,6
	687,6
	670,9
	698,2
	537,7

	GSK
	24,6
	20,1
	25,9
	16,9
	20,1

	Midas-Care
	18,8
	21,3
	29,8
	29,0
	34,0

	Sun Pharma
	6,0
	7,9
	6,3
	7,9
	7,8

	Total
	578,9
	742,8
	740,4
	763,6
	608,1


40. El pronóstico de demanda de CFC y HFA para inhaladores de dosis medidas en la India en 2008-2013 se indica en la tabla siguiente:

	Propulsor
	Consumo de CFC y HFA (toneladas métricas)*

	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	CFC
	604
	484
	338
	203
	71
	0

	HFA
	566
	760
	983
	1 205
	1 405
	1 556

	Total
	1 170
	1 244
	1 322
	1 408
	1 476
	1 556


(*) Basado sobre las tasas de crecimiento de los últimos cinco años, presuponiéndose la asistencia técnica y financiera para la transición de CFC a tecnologías que utilizan HFA, sin la cual se requerirán otros tres años para la eliminación completa de los CFC. 

41. En 2003, se fabricaban inhaladores de dosis medidas a base de CFC con trece ingredientes activos en la India, como se indica en la tabla siguiente. Varios de los inhaladores de dosis medidas que utilizan CFC se han formulado con diferentes concentraciones.

	Ingredientes
	Inhaladores de dosis medidas a base de CFC fabricados por empresa

	
	Cadila
	Cipla
	GSK
	Midas-Care
	SunPharma
	Total de IDM
	% de IDM

	Salbutamol
	30 010
	16 905 000
	1 044 505
	611 800
	56 600
	18 647 915
	64,6%

	Beclometasona
	
	4 663 000
	107 475
	117 900
	
	4 888 375
	16,9%

	Beclometasona/salbutamol
	
	1 925 000
	
	27 400
	
	1 952 400
	6,8%

	Salmeterol/fluticasona
	
	778 000
	
	10 000
	163 771
	951 771
	3,3%

	Ipratropio
	20 070
	786 000
	
	43 000
	
	849 070
	2,9%

	Budesonida
	10 010
	300 000
	
	15 200
	51 738
	376 948
	1,3%

	Ipratropium/salbutamol
	20 070
	293 000
	
	61 200
	
	374 270
	1,3%

	Budesonide/formoterol
	69 293
	191 000
	
	75 900
	27 379
	363 572
	1,3%

	Salmeterol
	
	154 000
	
	
	
	154 000
	0,5%

	Fluticasona
	
	134 000
	
	
	
	134 000
	0,5%

	Cromoglicato
	
	66 000
	
	
	
	66 000
	0,2%

	Tiotropio
	
	45 000
	
	
	
	45 000
	0,2%

	Formoterol
	1 910
	31 000
	
	11 700
	
	44 610
	0,2%

	Total de inhaladores de dosis medidas
	151 363
	26 271 000
	1 151 980
	974 100
	299 488
	28 847 931
	100,0%


42. Respecto a los datos presentados en la tabla anterior y la información presentada en el proyecto sobre inhaladores de dosis medidas, se observa que:

a) En 2003, casi 82 por ciento de todos los inhaladores de dosis medidas a base de CFC contenían salbutamol (64,6 por ciento) o beclometasona (16,9 por ciento). Otro 10 por ciento contenía una combinación de beclometasona/salbutamol o salmeterol/fluticasona;

b) Una empresa, Cipla, fabrica más de 91 por ciento de todos los inhaladores de dosis medidas que utilizan CFC que se fabrican en la India;

c) GSK, el segundo mayor fabricante de inhaladores de dosis medidas que utilizan CFC, que representa el 4 por ciento de la producción total, es de propiedad extranjera parcial (50,67 por ciento) de una compañía de un país que no opera al amparo del Artículo 5.

43. Se calcula que la conversión a tecnología de HFA se completará en diciembre de 2013; es decir, cuatro años después de la fecha obligatoria para la eliminación completa de los CFC. Los fabricantes de inhaladores de dosis medidas no cuentan con reservas de CFC disponibles para cubrir las necesidades durante el período de transición. Los interesados han sido informados detalladamente por el Gobierno acerca del proceso de designación para usos esenciales. Por consiguiente, el Gobierno de la India, con la asistencia de los organismos de ejecución y los fabricantes de inhaladores de dosis medidas, estaría en condiciones de solicitar usos esenciales para enero de 2009.

44. Se espera firmar el documento de proyecto entre las plantas fabricantes de inhaladores de dosis medidas y el PNUD en abril de 2009. La situación de la ejecución del proyecto en el nivel de las empresas es la siguiente:

a) Cadila Healthcare espera lograr la conversión a inhaladores de dosis medidas con HFA en 24 a 26 meses. El desarrollo de producto se realizaría en forma interna. Se prevé finalizar las especificaciones de los equipos necesarios para la línea de fabricación a mediados de 2009, y se propone la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos para el primer trimestre de 2011. Se espera que los inhaladores de dosis medidas con HFA se lancen en el mercado nacional durante 2012;

b) Cipla ya ha desarrollado internamente inhaladores de dosis medidas con HFA para 15 productos diferentes. Dado que la empresa exporta parte de su producción a países que operan al amparo del Artículo 5 y países que no operan al amparo de dicho articulo, se deben desarrollar todos los inhaladores de dosis medidas con HFA conforme a los requisitos de diversos organismos reglamentarios. Se prevé que la conversión completa a inhaladores de dosis medidas con HFA demorará entre 25 y 27 meses. Se propone finalizar las especificaciones de los equipos para mediados de 2009; la instalación y puesta en funcionamiento se realizarán durante el primer trimestre de 2011; y el lanzamiento de todos los inhaladores de dosis medidas con HFA en el mercado nacional se prevé para el año 2012.

c) GSK ya ha desarrollado inhaladores de dosis medidas de salbutamol con HFA y de beclometasona con HFA por medio de su compañía matriz. Se deben instalar equipos de llenado adecuados para las fórmulas a base de HFA y se deberá obtener la aprobación institucional para los inhaladores de dosis medidas con HFA de fabricación local. Se espera que los equipos nuevos estén instalados para el último trimestre de 2011 y que los inhaladores de dosis medidas con HFA de fabricación local se lancen en el mercado nacional durante 2012;

d) Midas-Care Pharmaceuticals ha llevado a cabo importantes actividades de preparación para la conversión a tecnología a base de HFC. La empresa prevé que le llevará entre 22 y 25 meses lograr la conversión completa a inhaladores de dosis medidas con HFA. El desarrollo de producto se realizaría en forma interna. Se espera que las especificaciones de los equipos se finalicen para mediados de 2009, con instalación y puesta en marcha a principios de 2011. Se espera que los nuevos productos a base de HFA se lancen en el mercado nacional durante 2012.

e) Sun Pharma prevé que le llevará entre 24 y 26 meses lograr la conversión completa a fórmulas a base de HFA. El desarrollo de producto se realizaría en forma interna. Se espera que las especificaciones de los equipos se finalicen para mediados de 2009, con instalación y puesta en marcha a principios de 2011. Se espera que los nuevos inhaladores de dosis medidas a base de HFA se lancen en el mercado nacional durante 2012.

INDONESIA

45. Varias empresas nacionales (Otsuka, Daya Varia y Konimex) y multinacionales (Astra Zeneca, Boehringer Ingelheim y GlaxoSmithKline) utilizaban CFC para fabricar inhaladores de dosis medidas y otros productos farmacéuticos en aerosol. En 2005, Konimex cesó la producción de inhaladores de dosis medidas debido a la escasez de CFC de calidad farmacéutica en el mercado local y los altos costos relacionados con la conversión a propulsores sin CFC. 

46. De las cuatro empresas multinacionales que actualmente proveen inhaladores de dosis medidas en Indonesia, una compañía, PT. Boehringer Ingelheim Indonesia, fabrica inhaladores de dosis medidas a base de CFC localmente. Los niveles de producción de inhaladores de dosis medidas que utilizan CFC en 2006-2009 por ingrediente activo se muestran en la tabla siguiente. Boehringer ha decidido dejar de fabricar inhaladores de dosis medidas que utilizan CFC para fines de 2009, ya que cuenta con reservas de CFC de calidad farmacéutica suficientes para la fabricación de inhaladores de dosis medidas en 2009 y 2010. Por lo tanto, el Gobierno de Indonesia no solicitará ningún uso esencial de CFC para la fabricación de inhaladores de dosis medidas.
	Ingrediente activo
	Inhaladores de dosis medidas con CFC (unidades)

	
	2006
	2007
	2008
	2009

	Metaproterenol
	81 661
	170 709
	108 500
	94 500

	Ipratropio
	21 366
	21 687
	37 500
	-

	Ipratropio/fenoterol
	10 758
	10 731
	22 500
	11 250

	Fenoterol (dos concentraciones diferentes)
	208 044
	214 391
	491 250
	112 500

	Ipratropio/albuterol
	49 511
	47 377
	91 000
	73 500

	Budesonida (cuatro concentraciones diferentes)
	23 716
	127 630
	198 000
	150 800

	Total
	395 056
	592 525
	948 750
	442 550

	Consumo de CFC (toneladas PAO)
	8,9
	11,5
	14,9
	9,3


REPÚBLICA ISLÁMICA DEL IRÁN

47. Varias empresas multinacionales importan alrededor de 2 millones de inhaladores de dosis medidas y 85 000 inhaladores de polvo seco en el país. Aproximadamente el 10 por ciento de los inhaladores de dosis medidas importados son a base de HFA. Sina Darou Laboratories Co. es el único fabricante de inhaladores de dosis medidas de propiedad local de la República Islámica del Irán. La producción actual incluye inhaladores de dosis medidas de salbutamol, beclometasona, salmeterol y cromolín. La tecnología para a producción de salbutamol fue proporcionada por Norton-Waterford Limited (Irlanda). La compañía desarrolló y determinó la fórmula de los otros tres inhaladores de dosis medidas que utilizan CFC. Los niveles de producción de estos inhaladores de dosis medidas se indican en la tabla siguiente:

	Ingrediente activo
	2003
	2004
	2005
	2006

	
	Unidades de IDM
	Toneladas de CFC
	Unidades de IDM
	Toneladas de CFC
	Unidades de IDM
	Toneladas de CFC
	Unidades de IDM
	Toneladas de CFC

	Salbutamol
	3 175 660
	66,34
	3 600 762
	75,40
	2 664 758
	55,82
	4 299 304
	89,91

	Beclometasona
	2 844
	0,06
	2 920
	0,06
	267 033
	5,59
	
	

	Cromolín
	
	
	
	
	5 353
	0,11
	95 450
	2,00

	Salmeterol
	
	
	1 706
	0,04
	99 131
	2,08
	214 966
	4,50

	Total 
	3 178 504
	66,40
	3 605 388
	75,50
	3 036 275
	63,60
	4 609 720
	96,40


48. La compañía ha decidido convertir tres de sus inhaladores de dosis medidas que utilizan CFC (salbutamol, beclometasona y salmeterol) a tecnología de HFC-134a. Esto requerirá transferencia de tecnología de una empresa establecida. No se convertirán inhaladores de dosis medidas a base de CFC con cromoglicato a un inhalador de dosis medidas de HFA en el marco de este proyecto. 

49. Desde que se aprobó el proyecto de conversión de inhaladores de dosis medidas, se han adjudicado los contratos para el desarrollo de fórmulas de inhaladores de dosis medidas con HFA y para los nuevos equipos de fabricación. Se prevé que los equipos estarán instalados para fines de septiembre de 2009, y que los inhaladores de dosis medidas de salbutamol con HFA se aprobarán para fines de 2010 y los restantes inhaladores de dosis medidas durante el primer trimestre de 2011. Los equipos y las capacidades de fabricación que utilizan CFC en Sino Darou se mantendrán hasta que las autoridades pertinentes hayan aprobado los inhaladores de dosis medidas con HFA.

MÉXICO

50. En México, Laboratorio Salus fabrica desde 1999 inhaladores de dosis medidas que utilizan CFC y que contienen los tres ingredientes activos siguientes: salbutamol, beclometasona y cromoglicato. La producción de inhaladores de dosis medidas con salbutamol y beclometasona representa el 99 por ciento de la producción total de inhaladores de dosis medidas de la empresa. Alrededor del 70 por ciento de los inhaladores de dosis medidas producidos por esta compañía están destinados al sistema de Salud Social de México y otros servicios médicos de salud del gobierno. El 30 por ciento restante de la producción es para el mercado local. Los niveles de producción de estos inhaladores de dosis medidas se indican en la tabla siguiente:

	Ingrediente activo
	2004
	2005
	2006

	
	IDM
	CFC (toneladas)
	IDM
	CFC (toneladas)
	IDM
	CFC (toneladas)

	Salbutamol
	1 746 347
	40,35
	2 136 750
	37,34
	2 902 704
	58,60

	Beclometasona 
	655 005
	15,13
	542 527
	9,48
	575 246
	11,61

	Cromoglicato
	73 909
	1,71
	38 736
	0,68
	34 664
	0,70

	Total
	2 475 261
	57,19
	2 718 013
	47,50
	3 512 614
	70,91


51. Una empresa transnacional también produce inhaladores de dosis medidas que utilizan CFC con ipratropio en México. En 2006, esta compañía utilizó alrededor de 26 toneladas de CFC. En junio de 2004, esta compañía introdujo los inhaladores de polvo seco de tiotropio para ofrecer mejoras marcadas y sostenidas en la función pulmonar de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tres compañías multinacionales también importan en México inhaladores de dosis medidas que utilizan CFC con los siguientes ingredientes activos: cromoglicato, budesonida, beclometasona, fluticasona, salbutamol, salbutamol/beclometasona combinados y salmeterol. En 2006, estas compañías importaron más de 2,4 millones de inhaladores de dosis medidas sin CFC.

52. La licitación para la selección de un proveedor de tecnología para desarrolla inhaladores de dosis medidas con HFA y tres ingredientes activos diferentes se completó en noviembre de 2008. Sin embargo, dado que no se habían recibido ofertas después de un año, se invitó a fabricantes de válvulas de inhaladores de dosis medidas a presentar ofertas para la provisión de tecnología. Consiguientemente, se seleccionó una compañía. Se espera que las nuevas máquinas de llenado estarán instaladas para septiembre de 2009. La producción de lotes comerciales (tres lotes) de inhaladores de dosis medidas de salbutamol con HFA comenzará después de que se complete la instalación de los equipos nuevos. En el caso de que la conversión de inhaladores de dosis medidas con salbutamol a HFA resulte satisfactoria, se podría completar la formulación de los otros dos inhaladores de dosis medidas para fines de 2010. Se espera que el registro de los tres inhaladores de dosis medidas con HFA se realice en la primera mitad de 2011. El Gobierno de México se propone acumular reservas de los CFC de calidad comercial ya disponibles, que serían utilizados por la empresa durante el proceso de conversión. Los equipos de fabricación requeridos para la producción de inhaladores de dosis medidas con CFC continuarán en funcionamiento hasta mediados de 2011, para cuando se habrán registrado los cuatro inhaladores de dosis medidas con HFA. 

PAKISTÁN

53. La fabricación de inhaladores de dosis medidas que utilizan CFC en Pakistán fue iniciada en 1981 por GlaxoSmithKline (GSK) Pakistán Limited, que representa una producción actual de 4 millones de inhaladores de dosis medidas. Desde entonces, se han establecido las dos siguientes empresas fabricantes de inhaladores de dosis medidas siguientes: 

a) Zafa Pharmaceutical Laboratories, que estableció y registró sus productos en 1998 (producción actual de 0,2 millón de inhaladores de dosis medidas/año); y 

b) Macter International, que compró una línea de producción de inhaladores de dosis medidas que utilizan CFC usada en 2004, y en la que se iniciaron el desarrollo y pruebas de dos productos de inhaladores de dosis medidas en 2007 y se lanzaron los primeros tres productos en 2008 (con una producción actual de 10 millones de inhaladores de dosis medidas/año). Por consiguiente, la empresa no resultaba admisible para recibir asistencia del Fondo Multilateral.

54. Actualmente, todos los inhaladores de dosis medidas que se fabrican en Pakistán son a base de CFC, y no hay capacidad o habilidades locales para producir inhaladores de dosis medidas sin CFC. En 2007, el total de CFC utilizados para la fabricación de 4,21 millones de inhaladores de dosis medidas ascendía a 99,6 toneladas PAO. Los ingredientes activos de los inhaladores de dosis medidas son salbutamol (fabricado por las tres empresas), salbutamol/beclometasona (fabricados por Macter y Zafa) y beclometasona, salmeterol/fluticasona, ipratropio, salmeterol y triamcinolona acetónido (fabricado solamente por Macter).

55. El proyecto se propone brindar asistencia a las empresas fabricantes para la conversión a tecnologías de HFA, con actividades de apoyo de educación y sensibilización del público. El país no cuenta con capacidad para permitir la acumulación de reservas de CFC. Por lo tanto, el Gobierno utilizará el procedimiento de designaciones para usos esenciales para solicitar CFC después de 2009.

56. Se espera firmar el documento de proyecto entre las plantas fabricantes de inhaladores de dosis medidas y el PNUD en abril de 2009. La situación de la ejecución del proyecto en el nivel de las empresas es la siguiente:

a) GSK está desarrollando las especificaciones para la fórmula de los inhaladores de dosis medidas de salbutamol con HFA y los equipos de fabricación relacionados por medio de un consultor externo. Se espera que los equipos estén instalados para el último trimestre de que 2010 y que los inhaladores de dosis medidas de salbutamol con HFA se lancen en el mercado local después del primer trimestre de 2011;

b) Zafa Pharmaceutical Laboratories, con ayuda del PNUD, está desarrollando las especificaciones para las fórmulas de los inhaladores de dosis medidas de salbutamol con HFA y los equipos de llenado, que se licitarán durante el segundo trimestre de 2009. La aprobación de la nueva fórmula a base de HFA y la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos de fabricación están previstas para fines de 2010, y el lanzamiento de los inhaladores de dosis medidas de salbutamol con HFA en el mercado local para mediados de 2011; y

c) Macter International está utilizando los servicios de una universidad local para desarrollar la fórmula con HFA. La empresa también está llevando a cabo negociaciones con proveedores de equipos para adquirir líneas de llenado nuevas. Si bien no hay aún una fecha en firme para el lanzamiento de los nuevos inhaladores de dosis medidas con HFA, se espera que estén en el mercado local durante 2011.

URUGUAY

57. Desde 1980, Laboratorios Haymann S.A. (100 por ciento de propiedad local), produce inhaladores de dosis medidas a base de CFC para el mercado nacional y para una cantidad limitada de exportaciones. Para 1994, la capacidad instalada era de 1,5 millón de inhaladores de dosis medidas/año (similar a la capacidad actual), con un consumo de CFC de alrededor de 10 toneladas PAO para la fabricación de los siguientes inhaladores de dosis medidas:

	Droga
	Unidades totales

	Salbutamol
	209 300

	Salmeterol
	2 700

	Cromoglicato
	3 400

	Fluticasona
	1 800

	Beclometasona
	17 600

	Salbutamol/beclometasona
	177 300

	Fenoterol
	16 800

	Ipratropio
	5 900

	Budesonida
	1 100

	Salmeterol+fluticasona
	150

	Total
	436 050


58. Laboratorios Haymann, S.A. se propone reformular las siguientes drogas con propulsores de HFA: salbutamol (170 000 unidades), salmeterol/fluticasona (140 000 unidades), fenoterol (20 000 unidades), ipratropio (40 000 unidades) y flucticasona (50 000 unidades). Actualmente, no hay patentes para fórmulas de inhaladores de dosis medidas con HFA en Uruguay. Las formulaciones sustitutivas para inhaladores de dosis medidas con HFA serían desarrolladas localmente por el personal de Laboratorios Haymann. Por lo tanto, no se requeriría transferencia de tecnología o un acuerdo de licencia para ejecutar el proyecto de inversión.

59. Se espera que todas las fórmulas de inhaladores de dosis medidas con HFA estén registradas para fines de 2009; por lo tanto, podrían no solicitarse usos esenciales de CFC para después de 2009. No obstante, esta situación se está supervisando detenidamente en caso de que se produzcan incidentes durante el cambio de fórmula de los inhaladores de dosis medidas. 

60. La nueva línea de fabricación con HFA se instaló satisfactoriamente en 2007, y se utilizó para producir los lotes de prueba de estabilidad para las cuatro nuevas fórmulas a base de HFA. Actualmente, se producen inhaladores de dosis medidas con CFC porque no se han lanzado aún en el mercado los inhaladores de dosis medidas con HFA. Se espera que todos los inhaladores de dosis medidas con HFA estén registrados para fines de 2009. Para ese entonces, cesará toda la fabricación de inhaladores de dosis medidas con CFC y se destruirán todos los equipos requeridos exclusivamente para la producción de inhaladores de dosis medidas a base de CFC.
_______

(	UNEP/Ozl.Pro.WG.1/29/1.


� Inhaladores de dosis medidas que utilizan CFC que se convertirán a inhaladores de dosis medidas con HFA.


� México y Venezuela satisfarán su demanda de CFC para la fabricación de inhaladores de dosis medidas en 2010 con las reservas disponibles en dichos países.  Los proyectos para la conversión de las plantas de fabricación de inhaladores de dosis medidas que utilizan CFC en Cuba y Uruguay se completarán en 2009.


� Situación de ejecución de los proyectos de inhaladores de dosis medidas a marzo de 2009.


� UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/22.


� UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/26.


� UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/24.


� Las 16 empresas cuentan con otras 22 licencias, sin producción.


� Las siete plantas son: Beijing Haiderun Pharmaceutical; Guangzhou Dongkang Pharmaceutical; Guiyang Dechangxiang Pharmaceutical; Heilongjiang Tanglong Pharmaceutical; Penglai Nuokang Pharmaceutical; Shanghai Pharmaceutical Group; y Wuxi Shanhe Group.


� Otra empresa multinacional, GlaxoSmithKlein, dejó de producir inhaladores de dosis medidas de beclometasona a base de CFC desde 2005.


� Según la información proporcionada por la ONUDI, el consumo de CFC en 2008 para la fabricación de inhaladores de dosis medidas en lugar de las 415 toneladas PAO que se calcularon en el momento de prepararse el proyecto.


� Conforme al acuerdo entre el Gobierno de China y el Comité Ejecutivo para el plan de eliminación acelerada de CFC/CTC/halones, China podría exportar 100 toneladas PAO de CFC en 2008 y 50 toneladas PAO en 2009.


� UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/25.


� UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/33.


� UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/29.


� UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/34.


� UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/35.


� UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/36.


� UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/44.


� UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/42.


� UNEP/OzL.Pro/ExCom/43/44.





K0951722     180509     220509

Para economizar recursos, sólo se ha impreso un número limitado de ejemplares del presente documento.  Se ruega a los delegados que lleven sus propios ejemplares a las reuniones y eviten solicitar otros.

2
19

