UNEP/OzL.Pro.WG.1/29/4
UNEP/OzL.Pro.WG.1/29/4*

	EP
	الأمم المتحدة

	UNEP/OzL.Pro.WG.1/29/4*
	

	Distr.: General

10 July 2009
Arabic
Original: English
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	[image: image1.png]



[image: image2.png]




	
	
	

	الفريق العامل المفتوح العضوية للأطراف في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون

الاجتماع التاسع والعشرون
جنيف، 15 - 18 تموز/يوليه 2009
البند 3 (ي) من جدول الأعمال المؤقت**


الموضوعات المتصلة بالقضايا المشمولة في التقرير المرحلي لعام 2009 لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي: استعراض فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف للتقدم المحرز في تخفيض الانبعاثات الناشئة عن استخدامات عوامل التصنيع والنظر في توصيات الفريق بشأن إعفاءات استخدامات عوامل التصنيع (الفقرة 100 من تقرير الاجتماع العشرين للأطراف)
تقرير اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال عن التقدم المحرز في تخفيض انبعاثات المواد الخاضعة للرقابة الناشئة عن استخدامات عوامل التصنيع عن الفترة 2007 - 2008
مذكرة من الأمانة
تتشرف الأمانة بأن تعمم، في مرفق هذه المذكرة، تقرير اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال عن التقدم المحرز في تخفيض انبعاثات المواد الخاضعة للرقابة الناشئة عن استخدامات عوامل التصنيع عن الفترة 2007 – 2008 لكي ينظر فيه الفريق العامل المفتوح العضوية. وتعمم الأمانة هذا التقرير بصورته الواردة من دون تحريره رسمياً.
المرفق
تقرير اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف بشأن التقدّم الذي أُحرز في تخفيض انبعاثات المواد الخاضعة للرقابة من استخدامات عوامل التصنيع (تحديث لفترة 2007/2008)

أولاً -
مقدّمـة

1 -
أُعدّ هذا التقرير عطفاُ على المقرر 6/XVII للاجتماع السابع عشر للأطراف الذي طالب لجنة خبراء التقييم التكنولوجي والاقتصادي واللجنة التنفيذية بتبليغ الفريق العامل المفتوح العضوية في اجتماعه السابع والعشرين عام 2007، وفي كل سنة أخرى لاحقة، إلا إذا قرّرت الأطراف عكس ذلك، عن التقدّم الذي أُحرز في تخفيض انبعاثات المواد الخاضعة للرقابة من استخدامات عوامل التصنيع؛ وعن كمية التعويض الملحقة للمواد الخاضعة للرقابة؛ وعن تنفيذ وتنمية تقنيات تخفيض الانبعاثات والإجراءات البديلة والمنتوجات التي لا تستخدم موادّ مستنفدة للأوزون.

2 -
تتكوّن الوثيقة من تحديث لتقرير اللجنة التنفيذية الذي قٌدّم إلى الفريق المفتوح العضوية في اجتماعه السابع والعشرين تجاوباً مع التكليف المذكور أعلاه. وهي تعرض التقدّم الذي أحرزه الصندوق المتعدد الأطراف حتى نهاية 2008 لمساعدة بلدان المادة 5 من أجل تخفيض انبعاثات المواد الخاضعة للرقابة من استخدام عامل التصنيع إلى مستويات وافقت عليها اللجنة التنفيذية على أنها قابلة للإنجاز بصورة معقولة وبطريقة مجدية التكاليف من دون التخلّي غير المتناسب عن البنية التحتية (كما ورد في االمقرر 14/X). وهي تورد المشروعات والأنشطة التي تمّ تمويلها عامًي 2007 و2008، مع معلومات عن مستوى التمويل الموافق عليه، وأثر مشروعات كهذه وتاريخ إتمامها. وهي تورد أيضاً معلومات عن تقدّم المشروعات الجارية كما أبلغت عنه الوكالات المنفذة.

3 -
نظرت اللجنة التنفيذية في مسوّدة لهذا التقرير في اجتماعها السابع والخمسين، وفي المقرر 57/41 طلبت من أمانة الصندوق أن تنجز التقرير، آخذة بالحسبان التعليقات التي أوردها أعضاء اللجنة. وهذه الوثيقة هي التقرير النهائي عينه، الذي قدّمته أمانة الصندوق إلى الاجتماع التاسع والعشرين للفريق العامل المفتوح العضوية بعدما وافق عليه رئيس اللجنة التنفيذية.

ثانياً -
نظرة عامة على استخدامات عامل التصنيع للمواد المستنفدة للأوزون في بلدان المادة 5 عام 2005

4 -
في التقرير الأول الذي وُضع تجاوباً مع المقرر 7/XV، والذي قُدّم إلى الاجتماع الخامس والعشرين للفريق العامل المفتوح العضوية، قدّرت اللجنة التنفيذية أن مجموع استهلاك المواد المستنفدة للأوزون كعامل تصنيع في بلدان المادة 5 عام 2003، بنحو من 13.623 طن من قدرات استنفاد الأوزون، أُبلغ أن 97 بالمئة منها استخدم في ثلاثة بلدان، الصين (10.538 طن من قدرات استنفاد الأوزون) ، والهند (2.268 طن من قدرات استنفاد الأوزون) وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (432 طناً من قدرات استنفاد الأوزون) (الوثيقة UNEP/OzL.Pro/WG/1/25/INF/4).

5 -
استناداً إلى بيانات المادة 7 القائمة، كان مجموع الاستهلاك المبلغ عنه لرابع كلوريد الكربون لعامل التصنيع وجميع الاستخدامات الخاضعة للرقابة في بلدان المادة 5 عام 2007 (باستثناء جمهورية كوريا) 1.129.7 طن من قدرات استنفاد الأوزون. وقد أُبلغ أن سبعة وتسعين فاصل خمسة بالمئة من هذا الاستهلاك كان في مجموع أربعة بلدان، وبالتحديد الهند (707.3 طن من قدرات استنفاد الأوزون) والصين (265.1 طن من قدرات استنفاد الأوزون) والمكسيك (79.1 طن من قدرات استنفاد الأوزون) والبرازيل (50.3 طن من قدرات استنفاد الأوزون). وأبلغت الصين اللجنة التنفيذية عن استخدام إضافي قدره 1.118.6 طن من قدرات استنفاد الأوزون من رابع كلوريد الكربون عام 2008 في تطبيقات محدّدة حديثاً ليست مصنّفة حالياً كعوامل تصنيع في المقرّرات ذات الصلة الخاصة بالأطراف. وهذه الاستخدامات حُدّدت على أنها موادّ أولية، وبالتالي غير خاضعة للرقابة وغير مضمّنة في بيانات استهلاك المادة 7.

6 -
في حين أن بيانات المادة 7 تورد تمعّناً في الاتّجاهات العامّة، ولكّنها قد لا تعكس كلياً استخدام رابع كلوريد الكربون وغيره من المواد الخاضعة للرقابة مثل كلورو فلورو كربون-113 من أجل تطبيقات عامل التصنيع. وهي تشمل المتبقي من استهلاك غير عامل التصنيع، مثل الاستخدام كمذيب. وقد لا تتضمّن الاستخدام في تطبيقات قد يعتبرها العديد من الخبراء التقنيّين كعامل تصنيع أكثر ممّا هو مادَّة أولية، التي ليست استخداماً خاضعاً للرقابة. ومثل هذه المعلومات يجب أن يبلغ عنها فقط كبيانات مادة 7 بناء على مقرر لاجتماع الأطراف الذي يعرّف الاستخدامات المحدّدة كاستخدام عامل تصنيع، وبالتالي كاستخدام خاضع للرقابة. وكانت موادّ أخرى مستنفدة للأوزون ككلورو فلورو كربون-113 قد استخدمت كعوامل تصنيع، إلاّ أن أدلّة بلدان المادة 5 التي أبلغت عن هذا الاستخدام هي أن استهلاك مواد أخرى مستنفدة للأوزون كعامل تصنيع قد توقّف الآن.

7 -
تمشياً مع الطريقة المتبعة في إعداد التقرير إلى الاجتماع السابع والعشرين للفريق العامل المفتوح العضوية  التمست أمانة الصندوق المتعدد الأطراف تأكيداً من لجنة الخيارات التقنية الكيماوية عمّا إذا كانت أية معلومات متعلّقة باستخدام رابع كلوريد الكربون قد وردت وكانت إضافية للبيانات الواردة في نطاق المادة 7. وأفادت لجنة الخيارات التقنية الكيماوية أنها تبلّعت من الصين عن ثلاثة تطبيقات عامل تصنيع إضافية ممكنة تستخدم رابع كلوريد الكربون عام 2008. ولهذا التاريخ لم تنظر الأطراف فيما إذا كانت هذه التطبيقات تشكّل استخدام عامل تصنيع . ولكنّ الفقرة 23 أدناه تبيّن أن الصين وافقت على إزالة استهلاك رابع كلوريد الكربون في جميع هذه التطبيقات ضمن المرحلة الثانية من مشروع رابع كلوريد الكربون الصيني.

8 -
علّقت لجنة الخيارات التقنية الكيماوية أيضاً على غياب المعلومات من جانب أطراف عديدة بشأن انبعاثات رابع كلوريد الكربون التي يتعلّق تبليغها بالتكليف تحت المقرر 14/X للأطراف. وقد يكون أحد الأسباب لذلك الصعوبات العملية المصادفة في قياس الحجم والتبليغ بدقة للانبعاثات المرتبطة بالعمليات الصناعية. وكما هو مبيّن في تقرير عام 2005 بالنسبة لمعظم العمليات الصناعية في بلدان المادة 5 التي ليست استخدامات موادّ أولية، فإن مجمل كمية رابع كلوريد الكربون المضافة إلى العملية كل سنة (كميّة التعويض) ينبعث في المحيط البيئي. وهكذا فإن التبليغ عن كميات التعويض لكافة استخدامات رابع كلوريد الكربون، إذا طالبت به الأطراف، سوف توفّر معلومات مماثلة لتلك المتعلقة بالانبعاثات المطلوبة في المقرر 14/X. والبيانات المتعلقة بكميات التعويض متوفّرة طبقاً في سجلاّت المصنع.

9 -
يتضمّن المرفق الثاني لائحة بجميع مشروعات عامل تصنيع رابع كلوريد الكربون التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية، بما في ذلك خطط الإزالة الوطنية. وكان مجمل استهلاك رابع كلوريد الكربون المضمَّن في المشروعات عندما تمّت الموافقة، 40.843 طن من قدرات استنفاد الأوزون. وأحدث استهلاك مبلغ عنه بالنسبة للمشروعات نفسها، التي أُنجز معظمها، هو 5.848 طن من قدرات استنفاد الأوزون، والاستهلاك المحتمل المقدّر لدى إتمام المشروعات هو 1.216 طن من قدرات استنفاد الأوزون. وبما أن الاستهلاك معادل للانبعاثات، ستكون الانبعاثات القصوى المتبقية لدى إتمام كافة المشروعات، أقلّ من ثلاثة بالمئة من مستويات ما قبل المشروع. ومجموع الكلفة على عاتق الصندوق المتعدد الأطراف بالنسبة لهذه الأنشطة هو 194.658.156 دولار أمريكي بما في ذلك كلفة إزالة إنتاج رابع كلوريد الكربون في الصين والهند.

ثالثاً -
المشروعات الجديدة التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية عامَي 2007 و2008
10 -
وافقت اللجنة التنفيذية عامَي 2007 و2008 على مشروعين جديدين من أجل إزالة رابع كلوريد الكربون في تطبيقات عامل التصنيع، على النحو المبيّن أدناه:
	البلد
	المشروع
	الوكالة المنفذة
	تاريخ الموافقة
	مستوى التمويل (دولار أمريكي)
	الأثر

(أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	تاريخ الإتمام

	البرازيل
	إزالة رابع كلوريد الكربون كعامل تصنيع في تطبيقَين في مصنع Braskem
	يوئنديبي
	11 أبريل/نيسان 2008
	1.178.544
	297
	2002

(مشروع رجعي)

	المكسيك
	مشروع جامع من أجل إزالة نهائية لرابع كلوريد الكربون
	يونيدو
	27 يوليو/تموز 2007
	1.518.094
	87.29
	مخطط له: 

نهاية 2008 حالياً: 

نهاية 2009


المشروع في البرازيل

11 -
إن التطبيقَين اللذين استُخدم فيهما رابع كلوريد الكربون كعامل تصنيع في مشروع البرازيل كانا إنتاج مونومر كلوريد الفينيل وحذف ثلاثي كلوريد النيتروجين خلال إنتاج الكلور. وكلا التطبيقين مضّمنان كاستخدامات عامل تصنيع في المقرّر 15/XIX للأطراف. والمشروع هو رجعي. وفي كلّ حالة تمّ تنفيذ الأنشطة الضرورية لإزالة استهلاك رابع كلوريد الكربون عام 2002.

12 -
بالنسبة لإنتاج مونومر كلوريد الفينيل، أجري تعديل على العملية أدّى إلى وقف استخدام رابع كلوريد الكربون في العملية. وبالنسبة لإنتاج الكلور أُجريت تخفيضات في الانبعاثات من أجل تحسين فعالية تدمير رابع كلوريد الكربون المستخدم في العملية. وقد أفاد البلد والوكالة المنفذة أن تكنولوجيا التدمير متوافقة مع متطلبات التدمير التي حدّدتها الأطراف. وقد أُبلغ أن فعالية التدمير الحالية والمحسّنة خفّضت استخدام الشركة لرابع كلوريد الكربون بنسبة 98.4 بالمئة.

13 -
في هذا السياق عمدت حكومة البرازيل على الحدّ من الاستهلاك لجميع تطبيقات عامل التصنيع التي وافق عليها اجتماع الأطراف حتى الآن إلى "صفر" أطنان من رابع كلوريد الكربون، باستثناء الاستخدام السنوي لإنتاج الكلور لكمية طنَّين اثنين من قدرات استنفاد الأوزون سنوياً، وبما في ذلك حتى عام 2013، وهو التاريخ الذي يجري فيه تغيير عملية رقابة الانبعاثات بهدف إزالة استخدام رابع كلوريد الكربون من دون أن يتكبّد الصندوق المتعدد الأطراف أية كلفة إضافية. وقد تعهّدت حكومة البرازيل أيضاً أن تبلغ عن البيانات الناتجة بشأن كميات رابع كلوريد الكربون المدمّرة وكذلك عن استيراد رابع كلوريد الكربون من أجل هذا التطبيق، سنوياً إلى أمانة الأوزون كجزء من تبليغ بيانات المادة 7.

14 -
إن موافقة اللجنة التنفيذية على مشروع البرازيل وإجراءات الأداء والتبليغ ذات الصلة، تُعتبر متوافقة مع الطلب الذي في المقرر 14/X لاجتماع الأطراف ، الذي ذُكر فيه أن اللجنة التنفيذية قد تنظر في مجموعة خيارات لتخفيض انبعاثات المواد الخاضعة للرقابة من استخدام عامل التصنيع الخاص بأطراف المادة 5، إلى مستويات وافقت عليها اللجنة التنفيذية على أن تكون معقولة الإنجاز بطريقة مجدية للتكاليف من دون التخلّي غير المتناسب عن البنية التحتية. وبالتالي، فإن استخدام البرازيل لكمية أقصاها 2 طن من قدرات استنفاد الأوزون من رابع كلوريد الكربون سنوياً، وكذلك الواردات الضرورية ذات الصلة، بين عام 2010 ونهاية عام 2013 من أجل إنتاج الكلور، هو متوافق مع المقرر 14/X للأطراف، وأنه بالتالي لن يشكل استهلاكاً بمفهوم البروتوكول.

المشروع في المكسيك

15 -
إن المشروع في المكسيك ينطوي على استخدام قرابة 87 طناً من قدرات استنفاد الأوزون من رابع كلوريد الكربون كعامل تصنيع في مجال إنتاج الكلور. وينطوي المشروع على إجراء تغيير على العملية، وبعد تنفيذه، لن يعود هنالك أي استخدام لرابع كلوريد الكربون. والجدول الزمني للتنفيذ كان يتوقع أصلاً إتمام التغيير في العملية خلال عام 2008. ولكن الوكالة المنفذة أفادت عن مصادفة تأخيرات، وبات مخططاً الآن أن يُنجز التحويل عام 2009. ومن دون الإساءة إلى التبليغ في الوقت المناسب من جانب حكومة المكسيك للبيانات المتعلقة باستهلاك رابع كلوريد الكربون عام 2007، تشير المعلومات المسبقة التي أوردتها المكسيك أن التأخير في تنفيذ المشروع قد تكون له انعكاسات للصين بالنسبة لتحقيق حدود استهلاك رابع كلوريد الكربون لعام 2008، كما هو مبيّن في خطة العمل الموافق عليها في المقرر 30/XVIII للأطراف.

رابعاً -
حالة تنفيذ المشروعات والبرامج الجارية الموافق عليها قبل عام 2007

خطة الصين القطاعية لإزالة تطبيقات عامل تصنيع المواد المستنفدة للأوزون (المرحلتان الأولى والثانية)

16 -
ستتمّ إزالة رابع كلوريد الكربون كعامل تصنيع في الصين بواسطة خطة قطاعية على مرحلتين، بهدف إزالة كلّ من إنتاج واستهلاك رابع كلوريد الكربون. وقد تمّت الموافقة من حيث المبدأ على المرحلة الأولى من الخطة القطاعية في نوفمبر/تشرين الثاني ، بكلفة إجمالية قدرها 69.9 مليون دولار أمريكي من أجل تخفيض الإنتاج والاستهلاك المبلغ عنه آنذاك وقدره 5.049 طن من رابع كلوريد الكربون، إلى كمية 220 طن من قدرات استنفاد الأوزون على الأكثر مع حلول عام 2010، ولإزالة استهلاك 17.2 طن من قدرات استنفاد الأوزون لمادة كلورو فلورو كربون-113 كعامل تصنيع مع حلول عام 2006. وتمّت الموافقة من حيث المبدأ على المرحلة الثانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2005 بكلفة إجمالية قدرها 49.9 مليون دولار أمريكي لتخفيض استهلاك إضافي يصل إلى 22.190 طن من قدرات استنفاد الأوزون من رابع كلوريد الكربون لعامل التصنيع ولاستخدامات غير محدّدة، إلى مستوى أقصى قدره 994 طن من قدرات استنفاد الأوزون مع حلول عام 2010.

المرحلة الأولى من الخطة القطاعية في الصين

17 -
تمّت الموافقة على المرحلة الأولى لقطاع عامل التصنيع في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2002 لمعالجة 25 من تطبيقات عامل تصنيع رابع كلوريد الكربون وكلورو فلورو كربون-113 الواردة في اللائحة A من المقرر 14/X. ومجموع استهلاك رابع كلوريد الكربون الذي أُبلغ أنه 3.382 طن من قدرات استنفاد الأوزون عام 2003، خُفّض إلى 482.99 طن من قدرات استنفاد الأوزون عام 2008. وقد توقّف استهلاك كلورو فلورو كربون-113 عام 2006.

18.
لقد أُنجزت الإزالة الكاملة في 29 من المصانع الـ 32 التي كانت تستخدم رابع كلوريد الكربون وكلورو فلورو كربون-113 كعامل تصنيع عام 2001، عن طريق، إمّا إقفال المصنع، أو التحويل إلى عمليات غير معتمدة على مواد مستنفدة للأوزون. وثمّة ثلاثة مصانع باقية تنتج وتستخدم كميات من رابع كلوريد الكربون كعامل تصنيع في إنتاج المطاط المكلور وكلوروسولفونيتيد بولييتيلين (CSM) من ضمن الأهداف المحددة في الخطة القطاعية الموافق عليها، كما هو مبين أدناه.

	إسم الشركة
	تطبيق

عامل التصنيع
	الاستهلاك عام 2008 

(أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)

	Jilin Chemical Industrial Co., Ltd.
	كلوروسولفونيتيد بوليتيلين
	284.99 

	Jiangsu Fasten Fine Chemical Co. Ltd
	مطاط مكلور
	110.00 

	Shanghai Chlor Alkali
	مطاط مكلور
	 88.00 

	المجموع
	
	482.99


19 -
أدّت التحسينات المؤقتة في تكنولوجيا رقابة الانبعاثات في المصنعين اللذين ينتجان المطاط المكلور إلى تخفيض الانبعاثات إلى مستوىً من 0.20 إلى 0.21 طن متري من رابع كلوريد الكربون لكلّ طن متري من المطاط المكلور المنتج. ولكن هذين المنتجَين للمطاط المكلور وقّعا عقوداً مع وزارة حماية البيئة في الصين لإقفال الإنتاج عام 2009.

20 -
مازال المصنع الذي ينتج CSM يواجه صعوبات في تخفيض مستوى انبعاثات رابع كلوريد الكربون. ويشير تقرير التحقّق الذي أمّنته الوكالة المنفذة أن الجهود المبذولة عام 2008 أدّت إلى خفض مستوى انبعاثات رابع كلوريد الكربون إلى 0.3 طن متري من رابع كلوريد الكربون للطن المتري الواحد من CSM المنتج، بالمقارنة مع الكمية السابقة 0.32 – 0.35. ولكن هذا المستوى يبقى أعلى بكثير من مستوى 0.06 طن متري المفضل للطن المتري الواحد من CSM المنتج. وقد أُبلغ فريق التحقق في يناير/كانون الثاني 2009 أن قراراً اتُّخذ عام 2008 لتحويل العملية إلى تكنولوجيا مائية سوف تلغي استخدام رابع كلوريد الكربون.

المرحلة الثانية من الخطة القطاعية

21 -
استناداً إلى ما ورد في تقارير سابقة، فالمرحلة الثانية التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية في نوفمبر/تشرين الثاني 2005، تستهدف رابع كلوريد الكربون الذي تستهلكه تطبيقات عوامل التصنيع كما ورد في المقرر 6/XV للاجتماع الخامس عشر للأطراف، وسوف تخفض الاستهلاك الإجمالي لرابع كلوريد الكربون في هذه الاستخدامات من كمية قصوى مسموح بها قدرها 22.190 طن من قدرات استنفاد الأوزون عام 2006 إلى 994 طن من قدرات استنفاد الأوزون عام 2010 وما بعد. وقد تضمّن الاستهلاك الأقصى المسموح به لعام 2006 احتياطياً من أجل استهلاك 14.300 طن من رابع كلوريد الكربون يتعلّق باستخدامات كانت تُعتبر في ذاك الوقت كتطبيقات عوامل تصنيع محتملة ينظر فيها اجتماع الأطراف، وكمية 945 طن إضافية من استهلاك غير محدّد. والجدول أدناه يورد لائحة بالتطبيقات المحدّدة ، واستهلاك رابع كلوريد الكربون عام 2007 لكل تطبيق، وعدد المؤسسات التي مازالت تنتج بتاريخ أوغسطس/أب 2008.

	التطبيق
	الاستهلاك السنوي

(أطنان مترية)
	عدد خطوط الانتاج
	الإجراءات

	سنة البيانات
	2003
	2007
	2003
	2008
	

	Cyclodime
	152.85
	15.30
	9
	9
	جميع المصانع التسعة أوقفت إنتاج رابع كلوريد الكربون وسيتمّ الإقفال خلال 2008 و2009.

	CPP/CEVA
	2,730.40
	2,303.22
	18  (بما في ذلك ثلاثة جديدة)
	8
	10 مصانع أُقفلت وفُككت

3 مصانع توقفت عن الإنتاج 

5 مازالت تنتج

	MIC
	574.54
	1,036.98
	6
	5
	مصنع واحد أُقفل وفُكك

	MPB
	679.95
	283.73
	3
	1
	2 أوقفا الإنتاج وفُككا

1 سيتوقف عام 2008 بعدما ينفد مخزون رابع كلوريد الكربون

	Imidacloprid
	264.81
	198.20
	4
	1
	1 تمّ تحويله

2 أُقفلا وفُكّكا

	Buprofenzin
	316.87
	367.73
	3
	1
	2 أُقفلا وفُكّكا

	Oxadiazon
	57.00
	0
	3
	0
	1 توقف بسبب الإفلاس

2 أُقفلا وفُكّكا

	CNMA
	136.12
	388.75
	1
	1
	

	Mefenacet
	6.93
	0.00
	2
	0
	1 تمّ تحويله والآخر فُكّك

	DCBT
	0.00
	0.00
	0
	0
	

	المجموع
	4,919.47
	4,  593.91
	49
	26
	


22 -
استمرّت الاستراتيجية من أجل تحقيق التخفيضات الضرورية في الإنتاج خلال 2009، وهي بصورة سائدة عن طريق التحويل إلى تكنولوجيا غير قائمة على مواد مستنفدة للأوزون، أو إقفال المصنع. وتبلغ الوكالة المنفذة أن التكنولوجيا غير القائمة على مواد مستنفدة للأوزون ليست مكتملة النضج من أجل التنفيذ في ثلاثة تطبيقات باقية، وبالتحديد بوليبروبين المكلور (CPP) وEVA المكلور (CEVA) ومشتقات MIC ومبيداتcarbamic ester series pesticides. إنما عمدت الصين على تلبية حدود استهلاك رابع كلوريد الكربون في الخطة القطاعية لهذه التطبيقات الثلاثة حسب الحاجة من خلال تأخيرات في الإنتاج أو إقفال للمصانع.

23 -
تعقيباً على نتائج الاستقصاء المتعلق بالاستهلاك عام 2006 لتطبيقات عوامل التصنيع المدرجة في الجدول A-مكرّر من المقرر 8/XVII وأي تطبيقات أخرى لم تكن قد حّدّدت عند الموافقة على المرحلة الثانية، وافقت اللجنة التنفيذية في المقرر 52/32 على تخفيض هدف رقابة استهلاك رابع كلوريد الكربون الوطني السنوي لجميع تطبيقات عوامل التصنيع الأخرى غير تلك التطبيقات المدرجة في المرحلتين الأولى والثانية، من 14.300 طن من قدرات استنفاد الأوزون إلى 6.600 طن من قدرات استنفاد الأوزون. وتتعهّد الصين أيضاً بإزالة استهلاك رابع كلوريد الكربون في هذه التطبيقات مع نهاية 2009 كجزء من مشروع المرحلة الثانية، من دون أية كلفة إضافية للصندوق المتعدد الأطراف. والجدول في الملحق الأول يورد لائحة بجميع استخدامات رابع كلوريد الكربون التي حدّدتها الصين وأبلغت عنها اللجنة التنفيذية في التقارير المرحلية للخطة القطاعية على أنها تطبيقات عوامل تصنيع محتملة، إضافة إلى تلك المدرجة في المقررات 14/X، 6/XV، 8/XVII و 15/XIX.

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

24 -
إن الخطة القطاعية لإزالة إنتاج واستهلاك رابع كلوريد الكربون في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كانت قد حصلت أصلاً على الموافقة في كانون الأول/ديسمبر 2003، كما تمّت الموافقة على خطة تكميلية عام 2006 فقط بكلفة إجمالية على حساب الصندوق المتعدد الأطراف قدرها 7.061.932 دولار أمريكي. وكان مجموع الإزالة في إطار الخطة 2.027 طن من قدرات استنفاد الأوزون من رابع كلوريد الكربون منها 228 طن تقريباً من قدرات استنفاد الأوزون كانت من أجل استخدامات عوامل تصنيع موافق عليها. وقد توقّف إنتاج رابع كلوريد الكربون عام 2005. وقد أُنشئت المخازين قبل توقّف الإنتاج، ولكنها استُخدمت بكاملها قبل نهاية 2008. وهكذا فإن كلّ استخدامات رابع كلوريد الكربون، بما في ذلك كعامل تصنيع، قد توقّفت الآن.

25 -
ولكن، ومع أن استخدام رابع كلوريد الكربون قد توقف، لم يكن ممكناً المضيّ بتحويل تطبيقَي عامل تصنيع اثنين في 2.8 Vinalon Factory Complex و Sinuiju Chemical Fibre Complex لأن بعض مفردات المعدّات التي تمّ شراؤها من أجل التحويل اعتُبرت أنها تقع ضمن قيود الاستخدام المزدوج للاتفاقية الدولية بشأن الأسلحة الكيميائية التي لم تنضمّ إليها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية حتى الآن.
26 -
تقوم الوكالة المنفذة باتخاذ الخطوات اللازمة للتصرّف بالمعدّات التي لا يمكن توريدها لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. إضافة إلى ذلك تركت اللجنة التنفيذية المجال مفتوحاً، في حال لم تتمكن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية من إتمام التحويل في المصنعين، ليعيد البلد تقديم طلب تحويل من أجل هاتين المؤسستين في مهلة لا تتجاوز الاجتماع التاسع والخمسين، إذا تمّ العثور على نهج بديل يكون صالحاً وقابلاً للحياة اقتصادياً، وشرط أن ينجز البلد في أي حال الامتثال بالجدول الزمني لإزالة رابع كلوريد الكربون الخاص ببروتوكول مونتريال. واللجنة التنفيذية لم تتسلّم حتى الآن طلباً كهذا، وليست هنالك مشروعات مرتقبة لرابع كلوريد الكربون في خطة أعمال يونيدو لعام 2009 لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

الهنـــد

27 -
إن إزالة رابع كلوريد الكربون كعامل تصنيع في الهند تخضع حالياً للإنجاز بواسطة خطة قطاعية لإزالة إنتاج واستهلاك رابع كلوريد الكربون على حدّ سواء. وكانت الخطة القطاعية قد حصلت على موافقة، من حيث المبدأ، في يوليو/تموز 2003 بكلفة إجمالية قدرها 52 مليون دولار أمريكي. وبموجب هذا البرنامج، تعهّدت الهند بتخفيض استهلاك رابع كلوريد الكربون المستخدم كعامل تصنيع وكمذيب من خط أساس 11.505 طن من قدرات استنفاد الأوزون إلى "صفر" مع حلول عام 2010. ومع نهاية 2007 كان استهلاك استخدامات عوامل المذيبات والتصنيع كليهما قد خُفّض إلى 707 أطنان من قدرات استنفاد الأوزون، بالتوافق مع المستوى الأقصى المبيّن في الاتفاق بين حكومة الهند واللجنة التنفيذية.

28 -
تمّ تحديد مجموع 17 تطبيقاً إفرادياً من تطبيقات عوامل التصنيع على أنها مؤهلة للتمويل. وفي كلّ حالة كانت إزالة استخدام رابع كلوريد الكربون قد تمّت أو ستتمّ بتغيير العامل لاستخدام مذيب غير معتمد على مواد مستنفدة للأوزون. ولا يشمل التخطيط أية تكنولوجيات لخفض الانبعاثات. وقد أُنجزت ثلاثة مشروعات تحويل لانتاج مطاط مكلور، بواسطة البنك الدولي كوكالة منفذة عامَي 2006 و2007. وهنالك أربعة عشر تطبيقاً لعامل تصنيع من أجل إنتاج مجموعة من المنتوجات الكيميائية والصيدلانية، ينطوي على استهلاك إجمالي لرابع كلوريد الكربون قدره 60 طن من قدرات استنفاد الأوزون عام 2006، إمّا قد أُنجزت أو شارفت الإنجاز في نهاية عام 2007. وفي عام 2008 كان الاستهلاك الأقصى لرابع كلوريد الكربون المسموح به في إطار اتفاق الخطة القطاعية 268 طن من قدرات استنفاد الأوزون. وسيتمّ التبليغ عن أداء الهند في إكمال برنامج التنفيذ لعام 2008، بما في ذلك مستوى الاستهلاك المخفّض، إلى الاجتماع الثامن والخمسين للجنة التنفيذية في يوليو/ تموز 2009.
رومانيــا

29 -
كانت خطة إدارة الإزالة النهائية لإزالة إنتاج واستهلاك رابع كلوريد الكربون من أجل استخدامات عوامل التصنيع في رومانيا قد حصلت على الموافقة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2005 بكلفة إجمالية قدرها 3.44 مليون دولار أمريكي . ووفقاً للجدول الزمني لتنفيذ المشروع، أكدت الوكالة المنفذة أن إنتاج واستهلاك رابع كلوريد الكربون كعامل تصنيع في صنع المادة الوسيطة (DEHPC) di(ethylhexyl)-peroxydicarbonate توقف مع نهاية عام 2007. وقد اكتملت الإزالة بواسطة تغيير عامل التصنيع من رابع كلوريد الكربون إلى أيزودوديكان الهيدروكربوني.

المرفق الأول

استخدام رابع كلوريد الكربون في الصين من أجل تطبيقات عوامل تصنيع غير مضَمَّنة في المقررات 14/X، 6/XV، 8/XVII و15/X1X (أطنان مترية)

	Chloromethane-sulfonic ester 
	0

	4-Bromo-benzenesulfonyl 
	0

	4-Chloro-2-Trichloromethyl pyridine 
	0

	diamino pyrazole sulphate 
	0

	Ozagrel 
	0

	Single-ester 
	0

	Using as G.I. 
	0

	β-Bromopropionic acid 
	0

	Acrylamide (N-(1,1-dimethyl-3-oxobutyl)) - DAAM 
	0

	Fipronil
	0

	2-Thiophene ethanol
	0

	1,2-Benzisothiazol-3-ketone
	0

	2-methoxy-3-methyl pyrazine 
	4.8

	4-Bromoanisole 
	5

	Chloropyrazine 
	9.9

	3,5-DNBC/triiodoisophthalic
	10

	3-Methyl-2-thiophenecarboxaldehyde
	14.5

	Doxofylline 
	15

	Ticlopidine
	15

	2-Methoxybenzoyl chloride
	22

	PVDF 
	23.3

	Levofloxacin
	27

	Dichloro-p-cresol 
	29.9

	2-Chloro-5-trifluoromethyloxy pyridine
	33

	2-(p-Bromomethylphenyl) propionic acid 
	50

	Ethyl-γ-chloroacetoacetate 
	75.6*

	4-(trifluorometoxy)aniline (TFAM) 
	90

	Ethyl-4-chloroacetoacetate 
	161.4

	Dope 
	200

	مجموع استخدام رابع كلوريد الكربون لتطبيقات إضافية
	786.4


* ملاحظة/ *= رقم من عام 2006: بيانات غير متوفرة لعام 2008
المرفق الثاني

انبعاثات رابع كلوريد الكربون أُُزيلت بواسطة مشروعات وافقت عليها اللجنة التنفيذية

	البلد
	الوكالة
	عنوان المشروع
	تاريخ الموافقة


	مجموع المبالغ الموافق عليها من حيث المبدأ (دولار أمريكي) بما في ذلك تكلفة مساندة الوكالة
	أطنان من قدرات استنفاد الأوزون تجب إزالتها (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)
	أحدث مشروع أُبلغ عنه أو الاستهلاك الوطني (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	تقدير الاستهلاك النهائي/

الانبعاثات1 (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	التعليقات

	البرازيل
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (يوئنديبي)
	إزالة رابع كلوريد الكربون كعامل تصنيع في تطبيقين في مصنع Braskem
	أبريل/نيسان 2008
	1,178,544
	297
	50.3

(وطني 2007)
	2.0
	استهلاك متبقّ لطنَّين من أطنان قدرات استنفاد الأوزون سوف يُخفّض إلى "صفر" مع نهاية 2013 بواسطة تغيير العملية من دون تكلفة للصندوق.

	كولومبيا
	البنك الدولي للإنشاء والتعمير/

يوئنديبي (محوَّل)
	إزالة رابع كلوريد الكربون كعامل تصنيع في حذف ثلاثي كلوريد النتروجين خلال إنتاج الكلور في Prodesal S.A.
	نوفمبر/تشرين الثاني

2005
	124,783
	2.0
	0.6

(وطني 2007)
	0
	مشروع لم يكتمل بعد.

	الهند
	البنك الدولي للإنشاء والتعمير
	إزالة استخدام رابع كلوريد الكربون كعامل تصنيع في إنتاج إندوسولفان في Exel Industries Limited
	يوليو/تموز 1999
	366,000
	375.0
	0
	غير وارد
	

	الهند
	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)
	تحويل رابع كلوريد الكربون كمذيب تصنيع إلى ثنائي كلوريد الإيتيلين في Satya Deeptha Phamaceuticals Ltd., Humnabad
	ديسمبر/كانون الأول 2000
	260,133
	27.9
	0
	غير وارد
	

	الهند
	يونيدو
	تحويل رابع كلوريد الكربون كمذيب تصنيع إلى ثلاثي كلورو الميتان في M/S Alpha Drugs India Ltd. Patiala
	ديسمبر/كانون الأول 2000
	145,505
	69.7
	0
	غير وارد
	

	الهند
	يونيدو
	تحويل رابع كلوريد الكربون كمذيب تصنيع إلى ثنائي كلوريد الايتيلين في  Svis Labs Ltd., Ranipet
	ديسمبر/كانون الأول 2000
	249,463
	54.2
	0
	غير وارد
	

	الهند
	يونيدو
	تحويل رابع كلوريد الكربون كمذيب تصنيع إلى ثاتي كلوريد الايتيلين في Doctors Organic Chemicals Ltd., Tanuku
	ديسمبر/كانون الأول 2000
	288,180
	94.6
	0
	غير وارد.
	

	الهند
	يونيدو
	تحويل رابع كلوريد الكربون كعامل تصنيع إلى أحادي كلوريد البنزين في  M/S Benzo Chemical Industries, Tarapore
	يوليو/تموز 2001
	136,786
	23.0
	0
	غير وارد
	

	الهند
	يونيدو
	تحويل رابع كلوريد الكربون كعامل تصنيع إلى أحادي كلوريد البنزين في  Pradeep Shetye Ltd., Alibagh
	يوليو/تموز 2001
	279,001
	133.9
	0
	غير وارد
	

	الهند
	يونيدو
	تحويل رابع كلوريد الكربون كعامل تصنيع إلى ثاني كلوريد الايتيلين في Chiplun Fine Chemicals Ltd., Ratnagiri
	يوليو/تموز 2001
	155,830
	16.7
	0
	غير وارد
	

	الهند
	يونيدو
	تحويل رابع كلوريد الكربون كعامل تصنيع إلى أُحادي كلوريد البنزين في FDC Limited, Roha
	يوليو/تموز 2001
	238,371
	34.1
	0
	غير وارد
	

	الهند
	يونيدو
	تحويل رابع كلوريد الكربون كعامل تصنيع إلى أُحادي كلوريد البنزين في GRD Chemicals Ltd., Indore, M.P.
	يوليو/تموز 2001
	127,667
	17.9
	0
	غير وارد
	

	الهند
	البنك الدولي للإنشاء والتعمير
	تحويل صنع المطاط المكلور من رابع كلوريد الكربون إلى عملية غير معتمدة على مواد مستنفدة للأوزون في Rishiroop Organics Pvt. Ltd.
	يوليو/تموز 2001
	2,074,300
	248.8
	0
	غير وارد
	

	الهند
	يونيدو
	تحويل رابع كلوريد الكربون كعامل تصنيع إلى سايكلوهكسان في Amoli Organics Limited, Mumbai
	ديسمبر/كانون الأول 2001
	385,367
	38.5
	0
	غير وارد
	

	مكسيكو
	يونيدو
	مشروع جامع من أجل الإزالة النهائية لرابع كلوريد الكربون
	يوليو/تموز 2007
	1,518,094
	87.3
	79.1

(A7-2007) 
	0
	الإتمام متوقّع الآن مع نهاية 2009

	باكستان
	يونيدو
	تحويل رابع كلوريد الكربون كمذيب تصنيع إلى 1، 2- ديكلوروإيتان في Himont Chemicals Ltd.
	ديسمبر/كانون الأول 2001
	485,701
	80.0
	0
	غير وارد
	

	المجموع الفرعي
	8,013,725
	1,600.6
	130.0
	2.0
	


	البلد
	الوكالة
	عنوان المشروع
	تاريخ الموافقة
	مجموع المبالغ الموافق عليها من حيث المبدأ (دولار أمريكي) بما في ذلك تكلفة مساندة الوكالة
	أطنان من قدرات استنفاد الأوزون تجب إزالتها (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)
	أحدث مشروع أُبلغ عنه أو الاستهلاك الوطني (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	تقدير الاستهلاك النهائي/

الانبعاثات1 (أطنان استنفاد الأوزون)
	التعليقات

	خطط قطاعية

	الصين
	البنك الدولي للإنشاء والتعمير
	إزالة انتاج واستهلاك رابع كلوريد الكربون لعامل التصنيع وغير ذلك من استخدامات غير محدّدة (المرحلة الأولى)
	نوفمبر/تشرين الثاني

2002
	69,875,000

(إنتاج واستهلاك)
	5,049
	481.7

(2007)
	2202
	أبلغت الصين عن استخدام إضافي قدره 1.118.6 طن من قدرات استنفاد الأوزون من رابع كلوريد الكربون عام 2008، من أجل تطبيقات جديدة غير موافق عليها، تعتبرها أنها استخدامات عامل تصنيع. وهذه الاستخدامات سوف تُزال مع نهاية 2009 في نطاق مشروع المرحلة الثانية.

	الصين
	البنك الدولي للإنشاء والتعمير
	إزالة انتاج واستهلاك رابع كلوريد الكربون لعامل التصنيع وغير ذلك من استخدامات غير محدّدة (المرحلة الثانية)
	نوفمبر/تشرين الثاني 2002
	49,987,500

(إنتاج واستهلاك)
	22,190
	4,593.9

(2007)
	9943


	

	الهند
	البنك الدولي للإنشاء والتعمير/

فرنسا/

ألمانيا/

اليابان
	خطة إزالة رابع كلوريد الكربون لقطاعَي الاستهلاك والإنتاج
	يوليو/تموز 2003
	 56,279,999

(إنتاج واستهلاك)
	11,505
	643

(2007)
	0
	

	جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
	يونيدو
	خطة إزالة نهائية لرابع كلوريد الكربون
	ديسمبر/كانون الأول 2003
	6,111,203
	228
	0
	غير وارد
	

	جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
	يونيدو
	خطة تكميلية من أجل إزالة نهائية لرابع كلوريد الكربون كعامل تصنيع
	يوليو/موز 2006


	950,729
	150.7
	0
	غير وارد
	

	رومانيا
	يونيدو
	خطة إدارة إزالة نهائية لإنتاج / استهلاك رابع كلوريد الكربون لاستخدامات عامل التصنيع
	نوفمبر/تشرين الثاني 2006
	3,440,000
	120.5
	0
	غير وارد
	

	المجموع الفرعي
	
	
	
	186,644,431
	39,243
	5,719
	12,145
	

	المجموع العام
	
	
	
	194,658,156
	40,844
	5,849
	12,147
	


ملاحظات:

1-
الانبعاثات التي أُزيلت معادلة للاستهلاك، إلاّ إذا أُفيد عن عكس ذلك.

2 -
الاستهلاك المتبقي وقدره 220 طن من قدرات استنفاد الأوزون بعد 2009 سيؤمّن في نطاق مشروع المرحلة الأولى للصين. وهذه الكمية يجب أن تخصّص بكاملها لإنتاج كلوروسولفونيتيد بوليتيلين، الذي من أجله لم تتمكن تكنولوجيا رقابة الانبعاثات من أن تُنفَّذ بنجاح. وأفادت الصين أن الإنتاج سوف يقتصر حسب الحاجة لتلبية حدود الاستهلاك.

3 -
إن مشروع المرحلة الثانية للصين سوف يؤمن ما يلزم من أجل الاستهلاك المتواصل لـ 994 طن من قدرات استنفاد الأوزون بعد 2009. وأفادت الصين أن هذا الاستهلاك سيُستَخدم في تطبيقات بوليبروبين المكلور/أيضا المكلور حيث لا تعتبر التكنولوجيات غير المعتمدة على مواد مستنفدة للأوزون قابلة للحياة. 
___________

















































*	أعيد إصدارها لأسباب فنية.


**	UNEP/OzL.Pro.WG.1/29/1.





K0930406
150709
	لدواعي الاقتصاد في النفقات يوجد عدد محدود من هذه الوثيقة ويرجى من المندوبين التفضل باصطحاب نسخهم إلى الاجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية.


18
3

