UNEP/Ozl.Pro.WG.1/29/3


UNEP/Ozl.Pro.WG.1/29/3

	联合国
	
	EP
UNEP/OzL.Pro.WG.1/29/3

	
[image: image1.wmf][image: image2.png]



	联合国
环境规划署

	Distr.: General

8 May 2009
Chinese

Original:  English




关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书
缔约方不限成员名额工作组
第二十九次会议

2009年7月15-18日，日内瓦
临时议程*项目3(c)

技术和经济评估小组2009年进度报告所涉问题的相关事项：

执行蒙特利尔议定书多边基金秘书处关于在按第5条第1款
行事的缔约方内转化计量吸入器生产设备协定状况的报告
第（XX/4号决定）
多边基金执行委员会关于在按第5条第1款行事的缔约方内转化计量吸入器生产设备协定状况和核定项目执行情况的报告（第XX/4号决定）
秘书处的说明

秘书处荣幸地散发多边基金执行委员会关于在按第5条第1款行事的缔约方内转化计量吸入器生产设备协定和核定项目执行情况的报告（第XX/4号决定），载于本说明的附件中，以供不限成员名额工作组审议。本报告系按原文照发，未经秘书处正式编辑。
附件

多边基金执行委员会关于在按第5条第1款行事的缔约方内转化计量吸入器生产设备协定状况和核定项目执行情况的报告（第XX/4号决定）
背景
1. 在第二十次会议上， 蒙特利尔议定书缔约方明确要求基金秘书处就第5条国家计量吸入器生产设施转产协定的现状以及核准项目的执行情况问题向不限成员名额工作组的第二十九次会议（2009年7月）作出报告。缔约方还要求技术和经济评估小组提交有关最后突击性生产的可能时间安排，并特别要考虑到第5条和非第5条缔约方的必要用途申请，缔约方预先生产的大量制药级的长期储存、分发和管理备选方案，以及尽量减少氟氯化碳最后突击生产产量过多或过少可能的备选方案（第XX/4号决定）。

2. 基金秘书处应第XX/4号决定第2段的要求编写了这份文件，并提交执行委员会第五十七次会议（2009年4月）审议。编写本文件时，基金秘书处请有关执行机构提供进度报告，细述计量吸入器项目的执行情况，包括改用无氟氯化碳技术之前计量吸入器所用各类氟氯化碳的年度用量。本文件草案曾发给有关执行机构征求意见。自执行委员会成员和各执行机构征求到的意见已吸收到本文件定本中。
3. 因此，现将本文件提交给不限成员名额工作组第二十九次会议。
目前正在实施的使用氟氯化碳的计量吸入器淘汰项目
4. 执行委员会已批款资助12个第5条国家将使用氟氯化碳的计量吸入器制造厂转变为无氟氯化碳的生产厂。实施这些项目，将会淘汰超过1,800 ODP吨的各类氟氯化碳。下文表1列明了目前正在实施的所有使用氟氯化碳的计量吸入器淘汰项目。有关这些国家计量吸入器部分的更多材料，可在本文件附件一中找到。
表1. 将使用氟氯化碳的计量吸入器转换成执行委员会核准的替代技术的淘汰项目
	国家
	项目
	机构
	氟氯化碳 (ODP 吨)
	日期

	
	
	
	CFC-11
	CFC-12
	CFC-114
	核准
	完成

	阿根廷
	气雾剂 计量吸入器制造淘汰使用氟氯化碳
	世界银行
	35.5
	82.9
	
	11月-08
	1月-12

	孟加拉国
	气雾剂 计量吸入器制造淘汰使用氟氯化碳（孟加拉国进出口公司、四方医药公司和Acme医药公司）
	开发计划署
	21.8
	54.5
	
	7月-07
	7月-11

	中国
	计量吸入器部门淘汰使用氟氯化碳的部门计划
	工发组织
	48.4
	274.1
	
	11月-08
	12月-13

	哥伦比亚
	计量吸入器淘汰氟氯化碳 
	开发计划署
	
	7.4
	
	11月-08
	11月-11

	古巴
	气雾剂 计量吸入器制造淘汰使用氟氯化碳
	开发计划署
	37.6
	71.5
	
	12月-03
	4月-2009

	埃及
	气雾剂 计量吸入器制造淘汰使用氟氯化碳
	工发组织
	4.1
	153.0
	2.4
	11月-06
	12月-09

	印度
	药用计量吸入器制造淘汰各类氟氯化碳的计划
	意大利/ 开发计划署
	215.7
	488.6
	
	11月-08
	11月-13

	印度尼西亚
	实施转向无氟氯化碳计量吸入器的国家过渡战略的技术援助
	世界银行
	
	16.3
	
	11月-08
	12月-10

	伊朗伊斯兰共和国
	气雾剂 计量吸入器制造淘汰使用氟氯化碳
	工发组织
	28.9
	67.5
	
	7月-07
	9月-10

	墨西哥
	气雾剂计量吸入器制造淘汰使用氟氯化碳
	工发组织
	25.7
	65.2
	6.1
	11月-07
	1月-10

	巴基斯坦
	药用计量吸入器制造淘汰各类氟氯化碳的计划
	开发计划署
	25.0
	58.8
	
	11月-08
	11月-11

	乌拉圭
	气雾剂 计量吸入器制造淘汰使用氟氯化碳
	开发计划署
	3.0
	7.0
	
	7月-04
	12月-2009

	共计
	 
	 
	445.7
	1,346.8
	8.5
	 
	 


5. 使用氟氯化碳的计量吸入器
也在下列3个第5条国家制造。执行委员会决定，这些项目没有资格获得多边基金的资金：
(a) 阿尔及利亚：每年生产50万只沙丁胺醇计量吸入器，各类氟氯化碳的消耗量为 11 ODP吨；
(b) 阿拉伯叙利亚共和国：每年生产190万只沙丁胺醇、倍氯米松、沙美特罗、氟替卡松、沙美特罗计量吸入器，氟氯化碳消耗量为41.3ODP吨；
(c) 委内瑞拉：每年生产200万只沙丁胺醇、芬忒醇/药薯、倍氯米松和布地缩松计量吸入器，氟氯化碳消耗量为 43.4 ODP吨。
2009年后计量吸入器生产所需氟氯化碳的估计量

6. 2009年后第5条国家生产使用氟氯化碳的计量吸入器所需各类氟氯化碳的估计量载于下文表2。这些数据是有关第5条国家通过协助把生产线改为无氟氯化碳生产线的机构提供的。
表2. 2009年后计量吸入器生产所需氟氯化碳的估计量 (ODP吨)*

	国家
	2010年
	2011年
	2012年

	阿尔及利亚
	11.0
	8.0
	0.0

	阿根廷
	178.0
	暂缺
	暂缺

	孟加拉国
	156.7
	0.0
	0.0

	中国
	977.2
	暂缺
	n/a

	哥伦比亚
	0.0
	暂缺
	暂缺

	古巴
	0.0
	0.0
	0.0

	埃及
	2227.4
	36.6
	0.0

	印度
	360.0
	暂缺
	暂缺

	印度尼西亚
	0.0
	0.0
	0.0

	伊朗伊斯兰共和国
	105.0
	0.0
	0.0

	墨西哥
	0.0
	0.0
	0.0

	巴基斯坦
	130.0
	暂缺
	暂缺

	阿拉伯叙利亚共和国
	41.0
	25.0
	0.0

	乌拉圭
	0.0
	0.0
	0.0

	委内瑞拉
	0.0
	0.0
	0.0

	共计
	2,186.3
	
	


* CFC-11和CFC-12通常按30:70的比率混合。
（n/a） 暂缺。
7. 从上文表2所列数据和与有关执行机构的深入讨论中，可以注意到：
(a) 根据有关政府通过执行机构提供的信息，2010年第5条国家生产计量吸入器所需各类氟氯化碳的估计总量约为2,190 ODP吨。有几个国家没有指明2010年后必要用途申请水平；
(b) 古巴、印度尼西亚、墨西哥、乌拉圭和委内瑞拉等国政府将不申请制造计量吸入器所需各类氟氯化碳的必要用途；

(c) 哥伦比亚政府将不请求2010年制造计量吸入器所需各类氟氯化碳的必要用途。提交2011年和2012年必要用途请求的决定，将取决于核准投资项目的执行情况；
(d) 下列国家的必要用途请求文件已经编好，并提供给医疗技术选择委员会审议；
(1) 孟加拉国2010年申请量为156.7 ODP吨； 
(2) 中国2010年申请量为977.2 ODP吨。制造计量吸入器淘汰各类氟氯化碳项目中提供的资料表明， 2011年至 2013年生产计量吸入器可能需要追加各类氟氯化碳1,798.3 ODP吨。中国政府已经确认，目前为计量吸入器行业生产各类氟氯化碳的氟氯化碳生产设施，预计2009年以后生产氟氯化碳，以满足中国和其他第5条国家计量吸入器行业的需要；
(3) 埃及2010和2011年的申请量分别为227.4和36.6 ODP吨；
(4) 印度政府已经把必要用途请求直接提交给医疗技术选择委员会。印度计量吸入器制造厂转产项目中提供的资料表明， 2011年和2012年生产计量吸入器可能需要各类氟氯化碳240至340 ODP吨（更准确的数字要到2009年中期才能知道）；
(5) 伊朗伊斯兰共和国2010年申请量为105 ODP吨；
(6) 巴基斯坦政府已经将必要用途请求直接提交给医疗技术办法选择委员会。
(e) 本文件编写时，阿根廷正在编制2010年申请量为178 ODP吨的必要用途请求。阿根廷计量吸入器制造厂转产项目中提供的资料表明，2011年至 2015年生产计量吸入器可能需要追加各类氟氯化碳1,088 ODP吨。然而，该国政府将根据使用氟氯化碳的计量吸入器生产线转产进度逐年审查这些数字；
(f) 阿尔及利亚和阿拉伯叙利亚共和国2010年和2011年将提出各类氟氯化碳必要用途请求共计 85 ODP吨。
附件一
第5条国家目前正在执行的氟氯化碳计量吸入器淘汰项目的总结报告

1. 以下12个第5条国家核准了氟氯化碳计量吸入器转用替代的无氟氯化碳推进剂项目：阿根廷、孟加拉国、中国、哥伦比亚、古巴、埃及、印度、印度尼西亚、伊朗伊斯兰共和国、墨西哥、巴基斯坦和乌拉圭。下文基于为执行委员会审议而编写的文件中所载信息，介绍了这些项目的总体情况。
阿根廷

2. 在阿根廷，以下企业生产氟氯化碳计量吸入器：Laboratorio Pablo Cassará（100%地方所有权），该国进口的约80%的医药级各类氟氯化碳均用于该厂制造计量吸入器；3M，是一个跨国企业，为15个实验室装灌计量吸入器，其中5个为国有实验室；以及Denver Farma，这是一地方实验室（100%地方所有权），过去由3M向其装灌计量吸入器，但2007年建立了自己的氟氯化碳计量吸入器生产线。阿根廷制造计量吸入器所用的氟氯化碳消费量如下表所示。
	说明
	ODP吨

	
	2005年
	2006年
	2007年

	供国内使用的消费量
	135.7
	123.6
	136.4

	向第5条国家的出口量
	51.3
	49.5
	59.5

	总消费量
	187.0
	173.1
	195.9

	符合资助条件的消费量
	
	
	

	Pablo Cassará
	83.5
	85.0
	106.4

	Denver Farma（*）
	2.0
	2.0
	3.1

	Phoenix（*）
	10.9
	10.9
	4.4

	Dallas（*）
	0.1
	0.1
	0.1

	Raffo（*）
	2.7
	3.1
	3.6

	Roux（*）
	0.7
	0.6
	0.8

	符合资助条件的企业小计
	99.9
	101.7
	118.4

	多国公司的消费量
	
	
	

	3M（**）
	51.2
	49.5
	59.5

	IVAX（***）
	35.9
	21.9
	18.0

	多国公司小计
	87.1
	71.4
	77.5


（*）通过3M装灌氟氯化碳计量吸入器。2007年Denver Farma建立了自己的氟氯化碳计量吸入器生产线。

（**）不包括向地方所有权企业装灌的氟氯化碳计量吸入器所用的氟氯化碳消费量。
（***）2007年停止生产氟氯化碳计量吸入器。

3. 截至2007年，在阿根廷注册和销售拥有以下7 种不同有效成份的氟氯化碳计量吸入器：沙丁胺醇、布地纳德、非诺特罗、异丙托品、氟替卡松、氟替卡松/沙美特罗、异丙托品/非诺特罗、异丙托品/沙丁胺醇和沙美特罗/倍氯米松。
4. 该项目的目标是：用异丁烷替换Laboratorio Pablo Cassará用于生产沙丁胺醇氟氯化碳计量吸入器所使用的各类氟氯化碳；用氢氟烷烃技术替换Laboratorio Denver Farma用于生产沙丁胺醇和布地纳德氟氯化碳计量吸入器所使用的各类氟氯化碳；向通过第三方装灌自己的计量吸入器的四家地方实验室提供研制氢氟烷烃计量吸入器配方所需的技术支持；以及支持计量吸入器过渡战略（传播信息、提高认识方案及临床专题讨论会和讲习班）。
5. 计量吸入器制造厂家与世界银行开始执行项目的协定将于2009年4月中签署。Laboratorios Pablo Cassará的氟氯化碳消费将于2014年全部淘汰，其他计量吸入器制造厂家将于2012年全部淘汰。
孟加拉国

6. 1997年，孟加拉国研发和投产了第一批氟氯化碳计量吸入器，产量达到507,000单位。孟加拉国对计量吸入器的需求主要是由以下三家地方制造企业满足的：

(a) Beximco Pharmaceutical：1997年，该公司开始制造氟氯化碳–计量吸入器，生产了270,000单位的沙丁胺醇和沙美特罗计量吸入器。目前，该公司的生产能力达到每年240万单位的计量吸入器，使用十多种不同的有效成份。自2002年起，Beximco为葛兰素史克公司生产沙丁胺醇氟氯化碳计量吸入器（2006年生产了680,000单位的计量吸入器）；自2006年起，为Eskayef生产（30,000单位的计量吸入器）。2006年，Beximco通过与联合王国的Bespak合作，投资研发了使用氢氟烷烃的沙丁胺醇和倍氯米松计量吸入器；
(b) Square Pharmaceutical：1997年，该公司开始制造氟氯化碳计量吸入器，生产了240,000单位的沙丁胺醇、倍氯米松和沙美特罗计量吸入器，目前生产九种以上不同有效成份的计量吸入器。计量吸入器的配方技术依靠的是内部研究工作。2002年，Square开始生产本企业研发的干粉吸入器。目前，该公司制造沙丁胺醇和沙美特罗加氟替卡松单剂（胶囊）干粉吸入器；
(c) Acme Pharmaceutical：2004年，该公司开始制造氟氯化碳–计量吸入器，生产了100,000单位的沙丁胺醇、倍氯米松和沙美特罗计量吸入器。2006年，总共生产了250,000单位的含有四种不同有效成份的计量吸入器。另外，2006年，Acme生产了210,000单位的含有四种不同有效成份的干粉吸入器（沙丁胺醇、沙美特罗、沙美特罗加氟替卡松和倍氯米松）。
7. 2004-2006年间，孟加拉国按有效成份分列的氟氯化碳计量吸入器产量如下表所列：
	有效成份
	Beximco
	Square Pharmaceutical
	Acme

	
	2004年
	2005年
	2006年
	2004年
	2005年
	2006年
	2004年
	2005年
	2006年

	沙丁胺醇
	1,225,437
	1,167,517
	1,300,000
	276,000
	325,000
	388,500
	57,082
	92,197
	181,188

	沙丁胺醇+异丙托品
	
	30,724
	25,000
	
	52,500
	105,000
	
	
	

	左沙丁胺醇
	
	
	20,000
	
	
	15,000
	
	
	

	倍氯米松
	101,128
	104,462
	95,000
	125,000
	160,000
	199,500
	22,463
	13,411
	20,842

	沙美特罗
	47,590
	36,869
	40,000
	31,500
	52,500
	21,000
	21,233
	7,864
	15,417

	沙美特罗+氟替卡松
	41,641
	47,930
	85,000
	10,000
	32,000
	32,000
	
	15,575
	22,568

	环索奈德
	
	
	28,000
	24,000
	
	33,000
	
	
	

	布地纳德
	17,846
	
	
	42,000
	43,000
	31,500
	
	
	

	异丙托品
	
	6,145
	
	
	33,000
	10,500
	
	
	

	Triotropium
	
	
	3,000
	
	
	
	
	
	

	计量吸入器总计
	1,433,642
	1,393,647
	1,596,000
	508,500
	698,000
	836,000
	100,778
	129,047
	240,015

	CFC（ODP吨）*
	49.5
	44.2
	52.9
	10.3
	14.3
	17.3
	2.5
	3.3
	6.1


*  2006年，Beximco为葛兰素史克公司和Eskayef生产计量吸入器分别使用了13.6 ODP吨和0.6 ODP吨各类氟氯化碳。

8. 该国仅进口了约127,900单位的使用氢氟烷烃的舒利迭计量吸入器和26,427单位的舒利迭多剂量干粉吸入器。
9. 含有沙丁胺醇、倍氯米松、沙丁胺醇加异丙托品和沙美特罗加氟替卡松的计量吸入器占孟加拉国目前生产的氟氯化碳计量吸入器90%以上。因此，孟加拉国政府与三家制造公司、药物管制局、肺病协会和医学界一起，决定计量吸入器转用氢氟烷烃技术。孟加拉国政府建议执行过渡战略，同时开展大量的宣传活动，以使计量吸入器的使用和管制更加符合该行业规定的淘汰时间。
10. 该项目建议，第三方公司将提供技术援助，以针对每种特定药物的分子和浓度研制配方，并将这种技术转让给三家计量吸入器制造企业的每一家。这些企业随后将动用内部员工在服务提供商的技术专家监督下改造这种新技术。有关沙丁胺醇加异丙托品，目前还没有核准适合的氢氟烷烃计量吸入器。预计为这种计量吸入器研制配方需要约一年的时间。现在需要与拥有适当经验的专家进行磋商，以便为公司的技术人员提供该项目技术方面的指导。
11. 由于市场上还没有异丙托品溴化物、triotropium和沙美特罗复合剂的无氟氯化碳配方，还没有考虑这种计量吸入器的产品开发问题。有关方面与孟加拉国政府和肺病基金会讨论了将来是否需要这些产品。经讨论决定，允许在自2010年起的三年里储存45.4 ODP吨各类氟氯化碳，用于继续生产计量吸入器。预计一旦这些配方得到了可行的转换选择，孟加拉国的该行业就会立即启动转产过程。
12. 受益企业与开发计划署之间的项目文件于2009年签署。企业一级项目的执行情况如下：
(a) Beximco Pharmaceutical基本完成了计量吸入器生产线的改造，目前正在生产使用氢氟烷烃的沙丁胺醇和倍氯米松计量吸入器。市场上有这两种产品的供应，这些产品与氟氯化碳计量吸入器同时生产。就其他有效成分而言，灌充线预期将于2009年12月完成。氢氟烷烃计量吸入器目前正在配方阶段，预期将于2010年在当地上市；
(b) Square Pharmaceutical目前正在研制沙丁胺醇和倍氯米松计量吸入器的氢氟烷烃配方；稳定性测试和产品登记工作预期将于2010年7月完成，产品可于2010年下半年或2011年初在当地市场推出。目前正在确定其他4种有效成分的配方技术规格，并将于2009年第二季度推出供竞投。预期这4种计量吸入器将于2011年上半年在当地市场上市。目前正在采购新灌充线的设备。 

(c) Acme Pharmaceutical目前正在最后确定生产氢氟烷烃计量吸入器所需设备规格以及具有三种不同成分的氢氟烷烃计量吸入器的配方的规格。预期氢氟烷烃氢氟烷烃-沙丁胺醇计量吸入器和氢氟烷烃-倍氯米松计量吸入器将于2010年第在当地市场推出，氢氟烷烃-沙美特罗/氟替卡松将于2011年中上市。
中国

13. 中国有38家计量吸入器制造厂，有104个生产许可证。拥有36个许可证的16家制造厂 2007年
 报告了生产情况，18个厂家该年没有报告生产情况。其余五个厂家为多国公司所有（其中一家于2005年停产）。
14. 中国的计量吸入器行业可总结如下：

(a) 生产计量吸入器所用的氟氯化碳消费量从2004年的152.1 ODP 吨增至2007年的340.5 ODP 吨；

(b) 中国
  的七家计量吸入器制造厂还生产药用气雾剂；

(c) 三家跨国公司
 近三年里生产了计量吸入器，生产情况如下表所示：

	公司名称
	有效成份
	CFC 2005年（公斤）
	CFC 2006年 （公斤）
	CFC 2007年 （公斤）

	阿斯利康制药有限公司 
	布地纳德 
	3,494.0
	4,538.0
	

	阿斯利康制药有限公司 
	特布他林
	7,460.0
	8,665.0
	

	北京圣德莱宝制药有限公司 
	沙丁胺醇 
	745.9
	
	730.0

	北京圣德莱宝制药有限公司 
	倍氯米松 
	180.3
	
	

	潍坊中狮制药有限公司 
	倍氯米松
	-
	-
	57.0

	潍坊中狮制药有限公司 
	沙丁胺醇
	1,350.0
	900.0
	597.0

	潍坊中狮制药有限公司 
	沙丁胺醇（悬浮液）
	-
	-
	70.7

	总计
	13,230.2
	14,103.0
	1,454.7 


(d) 如下表所示，中国目前生产的计量吸入器只使用了13种不同的有效成份。2007年，拥有倍氯米松、特布他林、色甘酸、沙丁胺醇（溶液和悬浮液）和异丙肾上腺素的计量吸入器产量占总产量的97%以上：

	有效成份
	氟氯化碳消费量（公斤）
	占氟氯化碳的

百分比*

	
	2005年
	2006年
	2007年
	

	昔美酸沙美特罗
	
	10.0
	10.0
	0.00%

	二甲硅油
	22.2
	70.0
	100.0
	0.03%

	止喘灵
	30.0
	130.8
	320.0
	0.09%

	异丙托品
	-
	27.0
	325.0
	0.10%

	富马酸酮替芬
	-
	1,271.0
	1,271.0
	0.37%

	利巴韦林
	1,851.0
	7,395.0
	3,443.0
	1.01%

	布地纳德
	6,273.5
	8,037.0
	4,069.0
	1.20%

	色甘酸钠
	6,902.0
	7,541.5
	13,591.0
	3.99%

	硫酸特布他林
	7,460.0
	8,665.0
	16,612.7
	4.88%

	盐酸异丙肾上腺素
	40,647.2
	47,324.0
	43,452.0
	12.76%

	丙酸倍氯米松
	16,796.6
	23,048.0
	59,954.0
	17.61%

	沙丁胺醇（溶液）
	69,905.3
	91,650.0
	85,378.0
	25.07%

	沙丁胺醇（悬浮液）
	93,793.1
	85,396.2
	111,968.7
	32.88%

	总计
	243,680.9
	280,565.5
	340,494.4
	100.0%



（*）占2007年氟氯化碳总消费量的百分比。

15. 在编制本项目提案时预计，氟氯化碳消费量将逐年增加，从2007年的341 ODP吨增至2011年的748.3 ODP吨，达到最高水平，然后逐年减少，到2014年全部淘汰。2008 至2014年氟氯化碳累积消费总量达到3,332.3 ODP吨。
根据中国政府与执行委员会签署的氟氯化碳停产协定，2008和2009年可能生产总共1,100 ODP吨各类氟氯化碳。
考虑到使用氢氟烷烃技术制造倍氯米松和沙丁胺醇计量吸入器的重新配方为众所周知，预计在较早阶段能够完成至少这两种计量吸入器的转换工作，这占中国的氟氯化碳总消费量的75%以上。情况果真如此的话，2010年以后需要的各类氟氯化碳数量可能大幅减少。但现阶段还不能建议2010年淘汰后所需的各类氟氯化碳进一步减少，尽管在执行过程中将力求做到这一点。
16. 自项目获得核准以来，环境保护部和国家粮食和药品管理局与工发组织之间举行了会议讨论项目的执行方式。目前正在拟定执行项目的合同的职责范围，预期将于2009年7月签署。中国拥有一条专门指定生产药品级氟氯化碳的生产线。预期在最终计量吸入器项目完成之前，这一生产线将一直处于生产状态。
哥伦比亚

17. Laboratorios Chalver是唯一一家地方所有生产氟氯化碳计量吸入器企业。计量吸入器生产线于2001年建成，到2002年底制造了第一批产品。如下表所示，该企业研发了七种不同有效成份的氟氯化碳计量吸入器：

	有效成份
	计量吸入器（单位）、氟氯化碳消费量（ODP吨）

	
	2003年
	2004年
	2005年
	2006年
	2007年

	
	MDI
	CFC
	MDI
	CFC
	MDI
	CFC
	MDI
	CFC
	MDI
	CFC

	倍氯米松
	63,000
	1.1
	69,000
	1.2
	3,000
	0.1
	9,000
	0.2
	45,366
	0.8

	异丙托品
	0
	-
	42,000
	0.7
	78,000
	1.3
	12,000
	0.2
	118,819
	2.0

	沙丁胺醇
	144,000
	2.4
	300,000
	5.0
	0
	-
	72,000
	1.2
	239,501
	4.0

	沙丁胺醇/倍氯米松
	6,000
	0.1
	3,000
	0.1
	36,000
	0.6
	15,000
	0.3
	32,750
	0.5

	沙丁胺醇/异丙托品
	0
	-
	0
	-
	10,000
	0.2
	5,000
	0.1
	8,913
	0.1

	布地纳德
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	-

	氟替卡松
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	-

	总计
	213,000
	3.6
	414,000
	6.8
	127,000
	2.1
	113,000
	1.9
	445,349
	7.4


18. 国家食品药品监督局负责登记新药。2004年5月，药品审查委员会允许氟氯化碳计量吸入器用到2010年。2008年，卫生部颁布了一项禁令，严禁登记新的氟氯化碳计量吸入器和延期已经登记的氟氯化碳计量吸入器，并且规定，除无法转换的有效成份之外，2009年12月是氟氯化碳计量吸入器转换的最后期限。
19. 该项目旨在协助Laboratorios Chalver在2012年前使氟氯化碳计量吸入器生产线转用氢氟烷烃技术，包括用倍氯米松、异丙托品、沙丁胺醇和沙丁胺醇/倍氯米松开发氢氟烷烃计量吸入器。
20. Laboratorios Chalver和开发计划署开始执行项目的项目文件目前正在编制中。预期2009年第将开始安装生产氢氟烷烃计量吸入器。Laboratorios Chalver已开始利用自身的实验室（将通过核准项目提供技术援助以确保改变计量吸入器的配方技术上过关）将氟氯化碳计量吸入器的配方改为使用氢氟烷烃。预期将于2010年初完成氢氟烷烃烃计量吸入器的稳定性测试和登记工作。
古巴

21. Laboratorio Farmacéutico Julio Trigo López 在制造沙丁胺醇和倍氯米松氟氯化碳计量吸入器时既消费CFC-11又消费CFC-12。该公司决定继续将计量吸入器作为给药系统。有关沙丁胺醇，建议配方仅以HFC-134a为基础，至于倍氯米松，建议放在乙醇中溶解并且使用HFC-134a 推进剂。应用某些特定的技术要求从原有的企业转让技术。
22. 古巴政府建议通过执行国家过渡战略和氟氯化碳计量吸入器制造商转换HFC-134a 计量吸入器，淘汰在计量吸入器使用各类氟氯化碳。一旦该项目完成，古巴政府将禁止在所有气雾剂产品，包括计量吸入器中使用各类氟氯化碳。
23. 目前，氢氟烷烃生产线已妥为安装。必须完成主要的工程（由古巴政府资助）以便使该工厂适应氢氟烷烃进行计量吸入器生产所需要的条件。第一批行业用氢氟烷烃计量吸入器就是利用新设备生产的。当前正与设备提供者进行技术讨论，调整生产线的若干内容。预期这一工作将于2009年期间完成。 

24. 使用氢氟烷烃的沙丁胺醇和氟替卡松的配方，是一家专门研制药品的外部公司研发的。两种配方都进行了研制，并完成了稳定性测试。利用新设备完成了氢氟烷烃-沙丁胺醇（占该国计量吸入器生产的80％）的行业性生产；预期分析性测试将很快有结果。氢氟烷烃-氟替卡松的行业性生产预期将于2009年5月完成，届时转变为无氟氯化碳计量吸入器可被视为已经完成。
埃及

25. 1984年，埃及开始生产计量吸入器。埃及已经有两家国内制造商制造使用氟氯化碳的计量吸入器：阿拉伯药品公司和埃及国际医药实业公司。此外，一些多国公司为气喘病和慢性阻塞性肺病提供几种药物，包括使用氟氯化碳的沙丁胺醇计量吸入器、作为使用HFC-134ª的计量吸入器和干粉吸入器的沙丁胺醇和氟替卡松以及布地纳德干粉吸入器。
26. 1991年，阿拉伯药品公司开始根据Chiesi Farmaceutici颁发的许可证制造两种使用氟氯化碳的计量吸入器。目前，这两种计量吸入器继续用同样的商标名称生产，尽管不再颁发商业许可证或限制令。阿拉伯药品公司还推出自己品牌下的使用以下药剂的计量吸入器：沙丁胺醇；沙丁胺醇加倍氯米松（用个别有效成份生产）；倍氯米松；2002年以来还有沙美特罗。1991至1999年，计量吸入器产量从约294,000单位增至210万单位。1999年，该公司开始向其他第5条国家出口计量吸入器（约590,000单位）。自此以来，计量吸入器产量持续增长，2005年计量吸入器产量达到660万单位。目前生产计量吸入器使用的氟氯化碳总消费量为145.9 ODP吨。
27. 1984年，埃及国际医药实业公司开始作为3M Riker的领执照人生产使用氟氯化碳的计量吸入器（后者仍然是埃及Aerolin salbutamol的许可证持有者）。1995至2005年，沙丁胺醇氟氯化碳计量吸入器产量从600,000单位增至105万单位。目前生产计量吸入器所用的氟氯化碳消费总量为17.2 ODP吨。
28. 2003-2005年这两家制造厂氟氯化碳消费量和计量吸入器产量如下表所列。
	年份
	ODP吨
	计量吸入器单位

	
	CFC-11
	CFC-12
	CFC-114
	氟氯化碳总计
	

	阿拉伯药品公司

	2003
	37.4
	100.6
	
	138.0
	4,831,367

	2004
	43.2
	107.7
	
	150.9
	6,028,894

	2005
	42.5
	106.1
	
	148.6
	6,600,000

	埃及国际医药实业公司

	2003
	2.0
	10.8
	1.9
	14.7
	800,000

	2004
	2.5
	13.6
	2.4
	18.4
	1,000,000

	2005
	2.5
	13.6
	2.4
	18.4
	1,000,000

	总计

	2003
	39.4
	111.4
	1.9
	152.7
	5,631,367.0

	2004
	45.7
	121.3
	2.4
	169.3
	7,028,894.0

	2005
	45.0
	119.7
	2.4
	167.0
	7,600,000.0


29. 这两家公司决定其使用氟氯化碳的计量吸入器转用HFC-134a技术，这要求从原有的企业转让技术。埃及政府制定了淘汰使用氟氯化碳的计量吸入器的国家战略，以便达到所有利益攸关方商定的时间表和标准要求。此项战略的基础，一是将患者的健康放在第一位，确保接受适当治疗不受到干扰，二是制定和执行教育方案，使主要利益攸关方参与。
30. 已签署提供两家企业所需制造设备的合同。在确定配方的技术提供者以及研制氢氟烷烃计量吸入器方面遇到了重大困难。国际招标工作于2008年完成。但由于两年内没有投标者，邀请了计量吸入器阀门制造商对技术规定进行竞投。因此，选择了一家公司。目前正在生产两家企业所需制造设备，预期将于2009年9月安装。氢氟烷烃-沙丁胺醇计量吸入器的研制工作（6个月的试行批量性稳定性测试）将于2009年上半年开始。氢氟烷烃计量吸入器的商业性批量（3批）生产一俟安装设备后即开始进行。氢氟烷烃-沙丁胺醇计量吸入器的最后核准和登记预期将于2010年底完成，其他氢氟烷烃计量吸入器将于2011年第一季度完成。氟氯化碳计量吸入器的设备和制造能力在2011年中之前一直保持运作，届时四种氢氟烷烃计量吸入器业已完成登记程序。 

印度
 

31. 印度目前有五家计量吸入器制造商，其中三家制造商既生产氟氯化碳计量吸入器，也生产氢氟烷烃烃计量吸入器。2003-2007年间，印度的计量吸入器总产量如下表所示：

	制造商
	总产量（百万单位计量吸入器）

	
	2003年
	2004年
	2005年
	2006年
	2007年

	氢氟烷烃计量吸入器
	
	
	
	
	

	Cadila Healthcare Ltd.
	0.15
	0.30
	0.42
	0.69
	0.71

	Cipla Ltd.
	26.27
	33.04
	28.18
	35.44
	27.39

	葛兰素史克制药有限公司
	1.15
	0.94
	1.21
	0.79
	0.94

	Midas-Care Pharmaceuticals Ltd.
	0.97
	1.02
	1.65
	1.85
	1.76

	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
	0.29
	0.39
	0.31
	0.39
	0.39

	氟氯化碳计量吸入器小计
	28.83
	35.69
	31.77
	39.16
	31.19

	氢氟烷烃计量吸入器
	
	
	
	
	

	Cipla Ltd.
	0.47
	1.21
	4.03
	11.01
	24.06

	Midas-Care Pharmaceuticals Ltd.
	0.00
	0.024
	0.035
	0.15
	0.26

	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
	0.00
	0.00
	0.00
	0.029
	0.00

	氢氟烷烃烃计量吸入器小计
	0.47
	1.23
	4.06
	11.19
	24.32

	总计
	29.30
	36.92
	35.84
	50.35
	55.51


32. 制造计量吸入器所用的氟氯化碳消费量由2003年的578.9 ODP吨增至2006年的763.6 ODP吨。如下表所示，2007年的氟氯化碳消费量降至608.1 ODP吨：

	制造商
	氟氯化碳消费量（ODP吨）

	
	2003年
	2004年
	2005年
	2006年
	2007年

	Cadila 
	2.9
	5.9
	7.5
	11.6
	8.5

	CIPLA
	526.6
	687.6
	670.9
	698.2
	537.7

	GSK
	24.6
	20.1
	25.9
	16.9
	20.1

	Midas-Care
	18.8
	21.3
	29.8
	29.0
	34.0

	Sun Pharma
	6.0
	7.9
	6.3
	7.9
	7.8

	总计
	578.9
	742.8
	740.4
	763.6
	608.1


33. 2008-2013年，印度制造计量吸入器所需氟氯化碳和氢氟烷烃烃的预测情况如下表所示：

	推进剂
	氟氯化碳和氢氟烷烃烃消费量（公吨）*

	
	2008年
	2009年
	2010年
	2011年
	2012年
	2013年

	氟氯化碳
	604
	484
	338
	203
	71
	0

	氢氟烷烃
	566
	760
	983
	1,205
	1,405
	1,556

	总计
	1,170
	1,244
	1,322
	1,408
	1,476
	1,556


（*）根据最近五年的增长率，推测从氟氯化碳向氢氟烷烃烃技术过渡得到了技术和财政援助，如果得不到援助，全部淘汰各类氟氯化碳多需要三年时间。
34. 如下表所示，2003年，印度制造了拥有13种不同有效成份的氟氯化碳计量吸入器，其中几种氟氯化碳计量吸入器的配方采用不同的浓度。
	成份
	企业制造的氟氯化碳计量吸入器

	
	Cadila
	Cipla
	葛兰素史克公司
	Midas-

Care
	Sun-

Pharma
	计量吸入器总数
	计量吸入器所占百分比

	沙丁胺醇
	30,010
	16,905,000
	1,044,505
	611,800
	56,600
	18,647,915
	64.6%

	倍氯米松
	
	4,663,000
	107,475
	117,900
	
	4,888,375
	16.9%

	倍氯米松/沙丁胺醇
	
	1,925,000
	
	27,400
	
	1,952,400
	6.8%

	沙美特罗/氟替卡松
	
	778,000
	
	10,000
	163,771
	951,771
	3.3%

	异丙托品
	20,070
	786,000
	
	43,000
	
	849,070
	2.9%

	布地纳德
	10,010
	300,000
	
	15,200
	51,738
	376,948
	1.3%

	异丙托品/沙丁胺醇
	20,070
	293,000
	
	61,200
	
	374,270
	1.3%

	布地纳德/福莫特洛
	69,293
	191,000
	
	75,900
	27,379
	363,572
	1.3%

	沙美特罗
	
	154,000
	
	
	
	154,000
	0.5%

	氟替卡松
	
	134,000
	
	
	
	134,000
	0.5%

	色甘酸
	
	66,000
	
	
	
	66,000
	0.2%

	噻托溴铵
	
	45,000
	
	
	
	45,000
	0.2%

	福莫特罗
	1,910
	31,000
	
	11,700
	
	44,610
	0.2%

	计量吸入器总计
	151,363
	26,271,000
	1,151,980
	974,100
	299,488
	28,847,931
	100.0%


35. 有关上表所列数据和计量吸入器项目所述信息，委员会注意到：

(a) 2003年，全部氟氯化碳计量吸入器中有约82%含有沙丁胺醇（64.6%）或倍氯米松（16.9%）。另有10%含有倍氯米松/沙丁胺醇或沙美特罗/氟替卡松复合剂；

(b) 一家企业，Cipla，生产了印度国内制造的全部氟氯化碳计量吸入器的91%以上；

(c) 葛兰素史克公司，氟氯化碳计量吸入器的第二大制造商，占总产量的4%，由一家外国所有的非第5条公司部分所有（占50.67%）。
36. 估计转用氢氟烷烃技术将在2013年12月，即全部淘汰各类氟氯化碳的规定日期四年之后完成。计量吸入器制造商没有氟氯化碳存货可以使用，以满足过渡时期的需要。政府向利益攸关方详细通报了基本用途提名过程的情况。因此，印度政府在执行机构和计量吸入器制造商协助下，能够在2009年1月之前申请基本用途。
37. 计量吸入器生产厂家与开发计划署之间的项目文件预期将于2009年4月签署。企业一级项目执行情况如下：
(a) Cadila Healthcare预期将在24至26个月之内完成向氢氟烷烃计量吸入器的转变。研发工作将在企业内部进行。生产线所需要的设备规格预期将于2009年中最后确定，建议的设备安装和投产日期为2011年的第一季度。预期氢氟烷烃计量吸入器将于2012年在国内市场上市；
(b) Cipla在企业内部研制了15种不同产品的氢氟烷烃计量吸入器。由于该企业向第5条国家和非第5条国家出口一部分产品，需要根据众多管制机构的要求研发所有类型的氢氟烷烃计量吸入器。预期将于25至27个月内完全转向氢氟烷烃计量吸入器。现提议2009年中最后确定设备的规格；2011年第一季度进行安装和投产；各类氢氟烷烃计量吸入器将于2012年在国内市场上市；
(c) GSK通过其母公司研发了氢氟烷烃-沙丁胺醇和氢氟烷烃-氟替卡松计量吸入器。需要安装适用于包含氢氟烷烃的配方的灌充设备，并需要获得对于当地生产氢氟烷烃计量吸入器的核准。新设备预期将于2011年第四季度安装完毕，预期本地生产的氢氟烷烃计量吸入器将于2012年在当地市场上市；
(d) Midas-Care Pharmaceuticals为转向使用氢氟烷烃的技术进行了广泛的筹备活动。该企业预期在22至25个月之内完成向氢氟烷烃计量吸入器的转变。项目研发工作将在企业内部进行。预期将于2009年中最后确定设备的规格，2011年初进行安装并投产。预期新的氢氟烷烃计量吸入器产品将于2012年在国内市场上市；
(e) Sun Pharma预期需要24至26个月完全转为氢氟烷烃配方。项目研发工作将在企业内部进行。预期将于2009年中最后确定设备的规格，2011年初进行安装并投产。预期新的氢氟烷烃计量吸入器将于2012年在国内市场上市。
印度尼西亚

38. 几家国有企业(Otsuka、Daya Varia和Konimex)和多国企业(Astra Zeneca、Boehringer Ingelheim和葛兰素史克公司)在制造计量吸入器和其他气雾剂医药产品时使用各类氟氯化碳。2005年，由于本国市场上缺乏医药级氟氯化碳，而且转用无氟氯化碳推进剂的成本较高，2005年，Konimex不再生产计量吸入器。
39. 在目前向印度尼西亚供应计量吸入器的4家多国企业中，有一家公司，PT. Boehringer Ingelheim Indonesia，在本地制造氟氯化碳计量吸入器。下表列示了2006-2009年按有效成份分列的氟氯化碳计量吸入器产量。Boehringer决定在2009年底全部停止生产氟氯化碳计量吸入器。目前有足够的药品级别的氟氯化碳可用于2009和2010年生产计量吸入器。因此，印度尼西亚政府不会为制造计量吸入器申请各类氟氯化碳的任何必要用途）。
	有效成份
	氟氯化碳计量吸入器（单位）

	
	2006年
	2007年
	2008年
	2009年

	间羟异丙肾上腺素
	81,661
	170,709
	108,500
	94,500

	异丙托品
	21,366
	21,687
	37,500
	-

	异丙托品/非诺特罗
	10,758
	10,731
	22,500
	11,250

	非诺特罗（两种不同的浓度）
	208,044
	214,391
	491,250
	112,500

	异丙托品/沙丁胺醇
	49,511
	47,377
	91,000
	73,500

	布地纳德（四种不同的浓度）
	23,716
	127,630
	198,000
	150,800

	总计
	395,056
	592,525
	948,750
	442,550

	氟氯化碳消费量（ODP吨）
	8.9
	11.5
	14.9
	9.3


伊朗伊斯兰共和国

40. 每年有约200万单位的计量吸入器和85,000单位的干粉吸入器由多国企业进口到国内。约10%进口的计量吸入器使用氢氟烷烃。Sina Darou Laboratories Co.是伊朗伊斯兰共和国国内唯一一家地方所有的计量吸入器制造商，目前生产沙丁胺醇、倍氯米松、沙美特罗和色甘酸计量吸入器。生产沙丁胺醇的技术由Norton-Waterford Limited（爱尔兰）提供。该公司还开发和配制另外三种氟氯化碳计量吸入器。这些计量吸入器的产量如下表所示：

	有效成份
	2003年
	2004年
	2005年
	2006年

	
	MDI(单位)
	CFC(吨)
	MDI(单位)
	CFC(吨)
	MDI(单位)
	CFC(吨)
	MDI(单位)
	CFC(吨)

	沙丁胺醇
	3,175,660
	66.34
	3,600,762
	75.40
	2,664,758
	55.82
	4,299,304
	89.91

	倍氯米松
	2,844
	0.06
	2,920
	0.06
	267,033
	5.59
	
	

	色甘酸
	
	
	
	
	5,353
	0.11
	95,450
	2.00

	沙美特罗
	
	
	1,706
	0.04
	99,131
	2.08
	214,966
	4.50

	总计
	3,178,504
	66.40
	3,605,388
	75.50
	3,036,275
	63.60
	4,609,720
	96.40


41. 该公司决定其三种使用氟氯化碳的计量吸入器（沙丁胺醇、倍氯米松和沙美特罗）转用HFC-134a技术，要求从原有的企业转让技术。在该项目下，用色甘酸制造的氟氯化碳计量吸入器不会转换为氢氟烷烃计量吸入器。
42. 自计量吸入器改造项目获得核准以来，已经颁发了研发氢氟烷烃计量吸入器以及新生产设备的合同。预期将于2009年9月安装设备，2010年第核准氢氟烷烃-沙丁胺醇计量吸入器，其余的计量吸入器将以2011年第一季度核准。有关当局批准氢氟烷烃计量吸入器之前，Sino Darou的氟氯化碳设备和制造能力将予以保留。
墨西哥

43. 自1999年以来，墨西哥国内氟氯化碳计量吸入器由Laboratorios Salus生产，其中含有以下三种有效成份：沙丁胺醇、倍氯米松和色甘酸。生产沙丁胺醇和倍氯米松计量吸入器占该企业计量吸入器总产量的99%。该公司约70%的计量吸入器产品供墨西哥社会保健系统和其他政府医疗卫生服务使用。其余的30%产品供应本地市场。这些计量吸入器的产量如下表所示：

	有效成份
	2004年
	2005年
	2006年

	
	MDIs
	CFC（吨）
	MDIs
	CFC（吨）
	MDIs
	CFC（吨）

	沙丁胺醇
	1,746,347
	40.35
	2,136,750
	37.34
	2,902,704
	58.60

	倍氯米松 
	655,005
	15.13
	542,527
	9.48
	575,246
	11.61

	色甘酸
	73,909
	1.71
	38,736
	0.68
	34,664
	0.70

	总计
	2,475,261
	57.19
	2,718,013
	47.50
	3,512,614
	70.91


44. 墨西哥的Ipatropium氟氯化碳计量吸入器也由一家跨国公司生产。2006年，约26吨各类氟氯化碳被该公司使用。2004年6月，该公司推出了噻托溴铵干粉吸入器，使患有慢性阻塞性肺病的患者的肺功能得到重大而持久的改善。无氟氯化碳–计量吸入器也由三家多国公司进口到墨西哥，其有效成份如下：色甘酸、布地纳德、倍氯米松、氟替卡松、沙丁胺醇、沙丁胺醇/倍氯米松复合剂和沙美特罗。2006年，这些公司进口了240多万单位的无氟氯化碳计量吸入器。
45. 估计转换工作将于2011年2月完成。墨西哥政府打算储存医药气雾剂级的各类氟氯化碳，以便在转用氢氟烷烃技术过程中供该公司使用，这些化学品国内已经有售。2008年11月完成了通过招标选择研发三种不同成分的氢氟烷烃计量吸入器的技术提供者的工作。但由于一年内没有受到投标者，邀请了计量吸入器阀门制造商就提供技术进行竞投。因此，选择了一家公司。预期新灌充机将于2009年9月安装。氢氟烷烃-沙丁胺醇计量吸入器的商业性批量（3批）生产在新设备安装后开始进行。如果向氢氟烷烃-沙丁胺醇计量吸入器的的转产陈成功，研发其他两种计量吸入器配方的工作可于2010年第完成。三种氢氟烷烃计量吸入器的登记工作预期可于2011年上半年进行。墨西哥政府提议储存现有的药品等级的氟氯化碳，供企业在转产期间使用。生产氟氯化碳计量吸入器所需制造设备在2011年中之前一直保持运作，届时所有四种氢氟烷烃计量吸入器均已完成登记程序。 

巴基斯坦

46. 在巴基斯坦，葛兰素史克巴基斯坦有限公司于1981年开始制造氟氯化碳计量吸入器，现在的年产量为400万单位的计量吸入器。自此以后，还另外建立了以下两家计量吸入器制造企业：

(a) Zafa Pharmaceutical Laboratories，于1998年确定和登记了其产品（现在的产量为20万单位的计量吸入器/年）；和
(b) Macter International，2004年购买了一条旧的氟氯化碳计量吸入器生产线，2007年开始研发和测试两种计量吸入器产品，2008年启动了头三个产品（现在的产量为1,000万单位的计量吸入器/年）。因此，该企业无资格自接受多边基金的援助。
47. 目前，巴基斯坦制造的所有计量吸入器都使用氟氯化碳，当地没有生产无氟氯化碳的计量吸入器的能力和力量。2007年，制造421万单位的计量吸入器总共使用了99.6 ODP吨各类氟氯化碳。计量吸入器的有效成份有沙丁胺醇（由三家企业制造）、沙丁胺醇/倍氯米松（由Macter和Zafa制造）以及倍氯米松、沙美特罗/氟替卡松、异丙托品、沙美特罗和曲安奈德（仅由Macter制造）。
48. 该项目建议帮助制造企业转用氢氟烷烃技术，同时支持公共教育和宣传活动。该国没有允许储存各类氟氯化碳的能力。因此，政府将利用基本用途提名过程来申请2009年各类氟氯化碳配额。
49. 计量吸入器生产厂家与开发计划署之间的项目文件预期将于2009年4月签署。项目在企业一级的执行情况如下：
(a) GSK正在通过外部顾问研究确定氢氟烷烃-沙丁胺醇计量吸入器配方以及相关制造设备的规格。预期2010年第四季度设备安装完毕，氢氟烷烃-沙丁胺醇计量吸入器于2011年第一季度在当地市场上市；
(b) Zafa Pharmaceutical Laboratories正在开发计划署的协助下研究确定氢氟烷烃-沙丁胺醇计量吸入器配方和灌充设备的规格，一边于2009年第二季度进行招标。现提议是2010年第核准新的氢氟烷烃配方以及制造设备的安装和投产，氢氟烷烃-沙丁胺醇计量吸入器于2011年中在国内市场上市；以及
(c) Macter International正在借助当地一所大学的服务研发氢氟烷烃配方。该企业还在与设备供应商谈判新灌充线问题。尽管还没有新氢氟烷烃计量吸入器上市的确切日期，但预期将于2011在国内市场上市。
乌拉圭

50. 自1980年以来，Laboratorios Haymann S.A.,（100%地方所有权）为国内市场和少量出口生产使用氟氯化碳的计量吸入器。到1994年，安装能力为150万单位的计量吸入器/年（与现有的能力相似），为制造以下计量吸入器大约消费10 ODP吨的氟氯化碳：

	药品
	总单位

	沙丁胺醇
	209,300

	沙美特罗
	2,700

	色甘酸
	3,400

	氟替卡松
	1,800

	倍氯米松
	17,600

	沙丁胺醇/倍氯米松
	177,300

	非诺特罗
	16,800

	异丙托品
	5,900

	布地纳德
	1,100

	沙美特罗+氟替卡松
	150

	总计
	436,050


51. Laboratorios Haymann, S.A.建议使用氢氟烷烃推进剂重新配制以下药品：沙丁胺醇（170,000单位）、沙美特罗/氟替卡松（140,000 单位）、非诺特罗（20,000 单位）、异丙托品（40,000 单位）和氟替卡松（50,000 单位）。目前，乌拉圭国内没有使用氢氟烷烃的计量吸入器配方的专利。使用氢氟烷烃的计量吸入器的替代配方将由Laboratorios Haymann的工作人员在本地开发。因此，执行该投资项目不需要技术转让或许可证协定。

52. 预期到2009年第所有氢氟烷烃计量吸入器配方的登记工作均以完成，因此，2009年之后有可能不再申请氟氯化碳的必要用途。但对情况还在进行密切的观察，以防改变计量吸入器配方期间发生意外事故。 

53. 氢氟烷烃新生产线于2007年安装，生产稳定批量的4种氢氟烷烃新配方。目前，氟氯化碳计量吸入器的生产，是由于氢氟烷烃计量吸入器还没有上市的缘故。氢氟烷烃计量吸入器预期将于2009年第等级完毕。届时，将停止氟氯化碳计量吸入器的生产，完全用于生产氟氯化碳计量吸入器的所有设备都将予以销毁。 


* 	UNEP/OzL.Pro.WG.1/29/1。


�     	氟氯化碳计量吸入器将转为氢氟烷烃计量吸入器。


�     	墨西哥和委内瑞拉将用本国现有库存满足2010年制造计量吸入器所需氟氯化碳需求。古巴和乌拉圭的使用氟氯化碳计量吸入器制造厂转产项目将在2009年完成。


�  截至2009年3月计量吸入器项目的执行情况。


�  UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/22。


�  UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/26。


�  UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/24。


�  这16家另有22个许可证，但没有生产。


�  这七个厂家是：北京海德润制药有限公司；广州东康药业有限公司；贵阳德昌祥药业有限公司；黑龙江唐龙制药厂；蓬莱诺康制药有限责任公司；上海医药（集团）有限公司和无锡山禾集团有限公司。


� 另一家多国公司，葛兰素史克公司自2005年起停止生产使用氟氯化碳的丙酸倍氯米松计量吸入器。


�  根据工发组织提供的资料，2008年制造计量吸入器所用的氟氯化碳消费量不是拟订本项目时估计的415 ODP吨。


�  根据中国政府与执行委员会就各类氟氯化碳/四氯化碳/哈龙加快淘汰计划签订的协定，中国在2008和2009年可以分别出口各类氟氯化碳100 ODP吨和50 ODP吨。


�  UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/25。


�  UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/33。


�  UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/29。


�   UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/34。


�  UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/35。


�  UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/36。


�  UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/44。


�  UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/42。


�  UNEP/OzL.Pro/ExCom/43/44。





K0951768   210509  210509

	为节省开支，本文件仅作少量印发。请各位代表自带所发文件与会，勿再另行索要文件副本。


2
5

_1077429105.doc
[image: image1.png]






